แบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบโครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาล

ประจำปี 2558

งบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2557)

| ที่ | ชื่อจังหวัด | ชื่อโครงการ | ข้อสังเกต | ข้อเสนอแนะ | การแก้ไขของหน่วย รับตรวจ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จังหวัดกาฬสินธุ์ ทต.ภูดิน | โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอส-ฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข 227-บ้านพักสุขใจ | มีการกำหนดราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | - แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง และกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 2 | ทต.ภูปอ | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตำบลภูปอ จำนวน 12 สาย | มีการกำหนดราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | - เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง และกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 3 | ทต.ม่วงนา | โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเขื่อนช้าง | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แต่ไม่มีหลักฐานขออนุมัติใช้ราคากลางในการดำเนินการจัดจ้าง | - แนะนำหน่วยงานว่าคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่นองค์ประกอบคณะกรรมการให้ใช้ระเบียบฯพ.ศ.2535 ข้อ 35 โดยอนุโลม ฯ และราคากลางต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 4 | อบต.นาจำปา | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านงิ้วงาม | 1.มีการกำหนดราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | - แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง และกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | รับทราบและถือปฏิบัติ |
|  |  |  | 2.หน่วยงานไม่ได้ส่งสำเนาสัญญาจ้างให้ สตง.และกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญา | - แนะนำให้หน่วยงานได้ส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง | รับทราบและถือปฏิบัติ |
|  |  |  | 3.หน่วยงานไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ สตง.ทราบ | - แนะนำให้หน่วยงานได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 5 | ทต.โนนสูง | โครงการขุดลอกหนองแวง บ้านนางาม หมู่ที่ 6 ขนาดพื้นที่กว้าง 80 เมตร ยาว 180 เมตร | ราคาจ้างแตกต่างจากราคากลางร้อยละ 57 กรณีนี้หน่วยงานไม่ได้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ สตง. ทราบ เนื่องจากราคาผู้เสนอรายที่ทางราชการสมควรแจ้งแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป | - แนะนำส่วนราชการให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ กรณีราคาของผู้เสนอราคารายที่ทางราชการสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 6 | ทต.กมลาไสย | โครงการขุดลอกหนองขุ่น หมู่ที่ 15 บ้านเมืองใหม่ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 132,000 ลบ.ม. | - | - | - |
| 7 | อบต.เว่อ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 2 ไปบ้านห้วยมะทอ ตำบลหัวหิน กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร | มีการกำหนดราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | - แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง และกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 8 | อบต.กมลาไสย | โครงการขุดลอกบ่อยืมสาธารณะ คลองชลประทาน RMC ฝั่งซ้าย มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 60,000 ลบ.ม. | - | - | - |
| 9 | อบต.ธัญญา | โครงการขุดลอกหนองดันพล บ้านหัวแฮด หมู่ที่ 10 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 95,371 ลบ.ม. | มีการกำหนดราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | - แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง และกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 10 | ทต.กุงเก่า | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 2 ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม | 1. มีการกำหนดราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | - แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง และกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | รับทราบและถือปฏิบัติ |
|  |  |  | 2. หน่วยงานไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ สตง.ทราบ | - แนะนำให้หน่วยงานได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 11 | ทต.ดงสมบูรณ์ | โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำคำฮู หมู่ที่ 9 บ้านไทยเจริญ มีปริมาตรดินขุด 86,250 ลบ.ม. | 1. มีการกำหนดราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | - แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง และกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | รับทราบและถือปฏิบัติ |
|  |  |  | 2. หน่วยงานไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ สตง.ทราบ | - แนะนำให้หน่วยงานได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 12 | อบต.ยางอุ้ม | โครงการขุดลอกหนองผักกูด บ้านยางอุ้ม หมู่ที่ 1 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 54,816 ลบ.ม. | มีการกำหนดราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | - แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง และกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 13 | อบต.นาคู | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบริเวณแยกประปา ม.5 ไปถึงพื้นที่การเกษตร ตำบลนาคู กว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร | 1. มีการกำหนดราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากการสอบถาม พบว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าใจว่าต้องกำหนดราคากลางให้ได้เท่ากับวงเงินที่ได้รับการจัดสรร | - แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง และกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | รับทราบและถือปฏิบัติ |
|  |  |  | 2. หน่วยงานไม่ได้ส่งสำเนาสัญญาจ้างให้ สตง.และกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญา | - แนะนำให้หน่วยงานได้ส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง | รับทราบและถือปฏิบัติ |
|  |  |  | 3. หน่วยงานไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ สตง.ทราบ | - แนะนำให้หน่วยงานได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 14 | อบต.สายนาวัง | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 1 บ้านจอมศรี มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 12,100 ลบ.ม. | 1. มีการกำหนดราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากการสอบถาม พบว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าใจว่าต้องกำหนดราคากลางให้ได้เท่ากับวงเงินที่ได้รับการจัดสรร | - แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง และกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | รับทราบและถือปฏิบัติ |
|  |  |  | 2. หน่วยงานไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ สตง.ทราบ | - แนะนำให้หน่วยงานได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 15 | ทต.นามน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านนามน กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร | หน่วยงานไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ สตง.ทราบ | - แนะนำให้หน่วยงานได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 16 | ทต.ไผ่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเริงนาแก หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 7 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,675 เมตร หนา 0.15 เมตร | มีการกำหนดราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากการสอบถาม พบว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าใจว่าต้องกำหนดราคากลางให้ได้เท่ากับวงเงินที่ได้รับการจัดสรร | - แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง และกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | ได้ชี้แจงว่า ได้กำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติและกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 |
| 17 | ทต.ลำพาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 16 (สายทุ่งสว่าง-ท่าสินค้า) กว้าง 4 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.15 เมตร | มีการกำหนดราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | - แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง และกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 18 | ทต.โคกศรี | โครงการขุดลอกหนองตูม หมู่ที่ 4 บ้านโคกศรี มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 60,939 ลบ.ม. | 1. มีการกำหนดราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | - แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง และกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | รับทราบและถือปฏิบัติและกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 |
|  |  |  | 2. หน่วยงานไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ สตง.ทราบ | - แนะนำให้หน่วยงานได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 19 | ทต.บัวบาน | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง กุดผักกูด บ้านโคกก่อง หมู่ที 7 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,856 ลบ.ม. | มีการดำเนินการสอบราคา 2 ครั้ง ครั้งแรกยกเลิกเนื่องจากมีเรื่องร้องเรียนเรื่องการกีดกันการเสนอราคา | - | - |
| 20 | ทต.อิตื้อ | โครงการซ่อมแซมลงดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายหนอง สสิมมา-หนองหัวหมู บ้านแก หมู่ที่ 3 มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 4,000 ลบ.ม. | มีการกำหนดราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | - แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง และกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 21 | ทต.อุ่มเม่า | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกเครือ-บ้านหัวขัว หมู่ที่ 3 มีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 2,500 ลบ.ม. | 1. ราคาจ้างต่ำกว่างบประมาณ 40.48% | - | - |
|  |  |  | 2. มีการกำหนดราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | - แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง และกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 22 | อบต.ดอนสมบูรณ์ | โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดาวเหนือ หมู่ที่ 7 ขนาด 81-100 คน (สถ. ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม | 1. มีการกำหนดราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | - แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง และกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | รับทราบและถือปฏิบัติ |
|  |  |  | 2. หน่วยงานส่งสำเนาสัญญาจ้างให้ สตง.ภายใน30 วัน นับแต่วันทำสัญญาแต่ไม่ได้ส่งให้กรมสรรพากร | - แนะนำให้หน่วยงานได้ส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 23 | อบต.นาเชือก | โครงการขุดลอกกุดดุมเวียน หมู่ที่ 11 บ้านนาเชือก มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 69,696 ลบ.ม. | 1. ติดปัญหาเรื่องส่งมอบพื้นที่ เนื่องจากมีข้อพิพาทกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จึงได้ทำเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาจ้างและการจ่ายเงิน เสนอ ผวจ.ให้ความเห็นชอบ จึงยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ | - ได้รับขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาจ้างและการจ่ายเงิน เสนอ ผวจ.ให้ความเห็นชอบ สามารถส่งมอบพื้นที่ได้แล้ว | รับทราบและถือปฏิบัติ |
|  |  |  | 2. การขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบปริมาณงาน ได้ประมาณการใหม่ เป็นเงินเท่ากับ 4,950,000 บาท เท่ากับวงเงินจ้างตามแบบรูปรายการเดิม | - ได้แนะนำให้มีการเจรจาต่อรองราคาลงเนื่องจากเปลี่ยนแปลงรายการแบบรูปและราคาที่ประการใหม่ต่ำกว่าราคากลางเดิมจำนวน 24,000 บาท | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 24 | อบต.ยางตลาด | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7,8 บ้านหัวงัว สายรอบบ้าน กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร | 1. มีการกำหนดราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร จากการสอบถาม พบว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าใจว่าต้องกำหนดราคากลางให้ได้เท่ากับวงเงินที่ได้รับการจัดสรร | - แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง และกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | รับทราบและถือปฏิบัติ |
|  |  |  | 2. หน่วยงานไม่ได้ส่งสำเนาสัญญาจ้างให้ สตง.และกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญา | - แนะนำให้หน่วยงานได้ส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง | รับทราบและถือปฏิบัติ |
|  |  |  | 3. หน่วยงานไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ สตง.ทราบ | - แนะนำให้หน่วยงานได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 25 | อบต.หนองอิเฒ่า | โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองกลางโคก บ้านดงน้อย หมู่ที่ 4 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,500 ลบ.ม. | มีการกำหนดราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | - แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง และกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 26 | ทต.สมเด็จ | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสันติราษฎร์ หมู่ที่ 2 บ้านสี่แยกสมเด็จ มีพื้นที่ขยายผิวจราจร 1,771 ตารางเมตร ก่อสร้างทางเดินเท้ามีพื้นที่ 668 ตารางเมตร ก่อสร้างบ่อพักและวางท่อ ระบายน้ำและก่อสร้าง GUARD RAIL ยาว 13 ม. | มีการกำหนดราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | - แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง และกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 27 | อบต.สมเด็จ | โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรังบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 4,320 ลบ.ม. | มีการกำหนดราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | - แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง และกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 28 | อบต.หมูม่น | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเม็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร | มีการกำหนดราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | - แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง และกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 29 | ทต.โนนน้ำเกลี้ยง | โครงการขุดลอกลำห้วยบง บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 8 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 43,400 ลบ.ม. | มีการกำหนดราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | - แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง และกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 30 | อบต.สหัสขันธ์ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 เชื่อมตำบลโนนน้ำเกลี้ยง | มีการกำหนดราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากการสอบถาม พบว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าใจว่าต้อง | - แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง และกำหนดราคากลางให้เป็นไป | อบต.สหัสขันธ์ ได้ชี้แจงว่า ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลตามหนังสือ ที่ นร 0506/ ว 185 |
|  |  | กว้าง 5 เมตร ยาว 660 เมตร หนา 0.15 เมตร | กำหนดราคากลางให้ได้เท่ากับวงเงินที่ได้รับการจัดสรร | ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | ลว.30 ธ.ค.57 |
| 31 | ทต.หนองบัว | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 (จากสวนยางพารา ถึงฟาร์มนมวัว หมู่ที่ 8) กว้าง 5 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร | มีการกำหนดราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | - แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง และกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 32 | ทต.หนองหิน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหิน หมู่ที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 562 เมตร หนา 0.15 เมตร | 1. มีการกำหนดราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากการสอบถาม พบว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าใจว่าต้องกำหนดราคากลางให้ได้เท่ากับวงเงินที่ได้รับการจัดสรร | - แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง และกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | รับทราบและถือปฏิบัติ |
|  |  |  | 2. ราคาจ้างแตกต่างจากราคากลาง ร้อยละ 45.03 กรณีนี้หน่วยงานไม่ได้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้สตง.ทราบเนื่องจากราคาผู้เสนอรายที่ทางราชการสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป | - แนะนำส่วนราชการให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ กรณีราคาของผู้เสนอราคารายที่ทางราชการสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 33 | ทต.หนองใหญ่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13 กว้าง 5 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.15 เมตร | 1. มีการกำหนดราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | - แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง และกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | รับทราบและถือปฏิบัติ |
|  |  |  | 2. หน่วยงานไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ สตง.ทราบ | - แนะนำให้หน่วยงานได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 34 | อบต.ทรายทอง | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มหนองบัวบาน ไปบ้านทรายงาม หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 669 เมตร หนา 0.15 เมตร | 1. มีการกำหนดราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | - แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง และกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | รับทราบและถือปฏิบัติ |
|  |  |  | 2. หน่วยงานไม่ได้ส่งสำเนาสัญญาจ้างให้ สตง.และกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญา | - แนะนำให้หน่วยงานได้ส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 35 | อบต.นาดี | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอแดง หมู่ที่ 2 บ้านหลุ่มข้าว หมู่ที่ 7 กว้าง 5 ม. ยาว 475 ม. หนา 0.15 ม. | 1. มีการกำหนดราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | - แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง และกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | รับทราบและถือปฏิบัติ |
|  |  |  | 2.. ราคาจ้างแตกต่างจากราคากลางร้อยละ 37.10 กรณีนี้หน่วยงานไม่ได้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ สตง.ทราบ เนื่องจากราคาผู้เสนอรายที่ทางราชการสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป | - แนะนำส่วนราชการให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ กรณีราคาของผู้เสนอราคารายที่ทางราชการสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 36 | ทต.โนนสูง | โครงการขุดลอกหนองแวง บ้านนางาม หมู่ที่ 6 ขนาดพื้นที่กว้าง 80 เมตร ยาว 180 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 2 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,700 ลบ.ม. | ราคาจ้างแตกต่างจากราคากลางร้อยละ 57 กรณีนี้หน่วยงานไม่ได้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ สตง. ทราบ เนื่องจากราคาผู้เสนอรายที่ทางราชการสมควรแจ้งแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป | - แนะนำส่วนราชการให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ กรณีราคาของผู้เสนอราคารายที่ทางราชการสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 37 | ทต.สมเด็จ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างอารีย์หมู่ที่ 4 บ้านสี่แยก | - | - | - |
| 38 | ทต.ภูสิงห์ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสมบูรณ์-แหลมโนนวิเศษ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 398 เมตร | ราคาจ้างแตกต่างจากราคากลางร้อยละ 57 กรณีนี้หน่วยงานไม่ได้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ สตง. ทราบ เนื่องจากราคาผู้เสนอรายที่ทางราชการสมควรแจ้งแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป | - แนะนำส่วนราชการให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ กรณีราคาของผู้เสนอราคารายที่ทางราชการสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 1 | จังหวัดกำแพงเพชร อบต.ไตรตรึงษ์ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านวังพระธาตุ ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร | 1.รายงานขอซื้อขอจ้างและประกาศไม่ได้ใช้ราคากลางที่ได้รับอนุมัติ (2,082,000 บาท) แต่ใช้วงเงินงบประมาณ 2,000,000 บาท 2.ประกาศสอบราคากำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา โดยกำหนดผลงานการก่อสร้างที่ผ่านมาเกิน 50% 3.ไม่มีรายละเอียดของการคำนวณราคากลางตาม BOQ ไว้ในเอกสารสอบราคาจ้าง | - ควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 20 , หนังสือที่ นร 0202/ว 1 ลว.3 ม.ค.37 และ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลว.22 ส.ค.55 | ผวจ.ได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปรับปรังการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบในการดำเนินงานตามโครงการในโอกาสต่อไปแล้ว ตามหนังสือที่กพ 0017.4/ 7583 ลว 23 มิ.ย.58 |
| 2 | ทต.เทพนคร | โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำประตูสี่ห้อง ม. 18 บ้านเนินสำราญ ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร | ไม่มีรายละเอียดของการคำนวณราคากลางตาม BOQ ไว้ในเอกสารสอบราคาจ้าง | - ให้ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ ว 90 ลว.22 ส.ค.55 | ผวจ.ได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปรับปรังการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบในการดำเนินงานตามโครงการในโอกาสต่อไปแล้ว ตามหนังสือที่กพ 0017.4/ 7583 ลว 23 มิ.ย.58 |
| 3 | ทต.คลองแม่ลาย | โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแม่ลายหลังฝายประดู่ลาย ตัวที่ 2 (ศาลเจ้าพ่อปูดำ) หมู่ที่ 3 ต.คลองแม่ลาย | ไม่มีรายละเอียดของการคำนวณราคากลางตาม BOQ ไว้ในเอกสารสอบราคาจ้าง | - ให้ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ ว 90 ลว.22 ส.ค.55 | ” |
| 4 | อบต.คลองแม่ลาย | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 9 สายทางเขาน้ำเพชร-วงฆ้อง-นาบ่อคำ | รายงานขอจ้าง 1.ไม่ได้ระบุราคากลาง 2.ใช้ราคากลางมาเป็นวงเงินงบประมาณในการจ้าง | - ควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 20 | ” |
| 5 | อบต.วังชะพลู | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดหนองชุมแสง-หงษาราม ม.14 บ้านหนองชุมแสง ต.วังชะพลู อ.ขาณุวร-ลักษบุรี | 1.ไม่ได้ระบุราคากลางในรายงานขอจ้าง 2.เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำไม่ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้ 2.1 ไม่มีรายละเอียดของการคำนวณราคากลางตาม BOQ 2.2 ไม่ได้กำหนดวงเงินเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) | - ควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 20 - ควรปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลว.22 ส.ค.55 - ควรปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กพ(กวพอ) 0421.3/ว 289 ลว.30 ก.ค.55 | ” |
|  |  |  | 2.3 จำนวนเงินหลักประกันซองไม่ถูกต้อง ไม่ได้คำนวณจากวงเงินที่จัดหาโดยคำนวณจากราคากลาง | - ควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 135 |  |
| 6 | อบต.โค้งไผ่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโค้งไผ่-บ้านหลวง ม.2 บ้านหลวง ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี | ไม่มีรายละเอียดของการคำนวณราคากลางตาม BOQ ไว้ในเอกสารสอบราคาจ้าง | - ควรปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ ว 90 ลว.22 ส.ค.55 | ผวจ.ได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปรับปรังการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบในการดำเนินงานตามโครงการในโอกาสต่อไปแล้ว ตามหนังสือที่กพ 0017.4/ 7583 ลว 23 มิ.ย.58 |
| 7 | อบต.แสนตอ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนอก จาก ม.7 ถึงฉางข้าว ม.6 พร้อมทางเชื่อมตามทางแยก (หูช้าง) บ้านหนองเหมือด ต.แสนตอ อ.ขาณุวร-ลักษบุรี | ไม่มีรายละเอียดของการคำนวณราคากลางตาม BOQ ไว้ในเอกสารสอบราคาจ้าง | - ควรปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ ว 90 ลว.22 ส.ค.55 | ” |
| 8 | ทต.วังยาง | โครงการขุดลอกคลองกงจีน บริเวณท้ายปากคลองกงจีนถึงท่อลอดเหลี่ยมชลประทาน | ไม่มีรายละเอียดของการคำนวณราคากลางตาม BOQ ไว้ในเอกสารสอบราคาจ้าง | - ควรปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ ว 90 ลว.22 ส.ค.55 | ” |
| 9 | อบต.แม่ลาด | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านห้วยน้อย ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง | ประกาศสอบราคากำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาโดยกำหนดผลงานการก่อสร้างที่ผ่านมาเกิน 50% | - ควรปฏิบัติตามหนังสือที่ นร 0202/ว 1 ลว.3 ม.ค.37 | ” |
| 10 | ทต.คลองพิไกร | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ 10 ถึง ต.เขาคีริส ม.10 บ้านวังจำปาทอง ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย | 1.รายงานขอจ้างไม่ได้ระบุราคากลาง 2.ประกาศประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาโดยกำหนดผลงานการก่อสร้างที่ผ่านมาเกิน 50% 3.ไม่มีรายละเอียดของการคำนวณราคากลางตาม BOQ ไว้ในเอกสารประมูลฯ | - ควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 20 - ควรปฏิบัติตามหนังสือที่ นร 0202/ว 1 ลว. 3 ม.ค.37 - ควรปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลว.22 ส.ค.55 | ผวจ.ได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปรับปรังการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบในการดำเนินงานตามโครงการในโอกาสต่อไปแล้ว ตามหนังสือที่กพ 0017.4/ 7583 ลว 23 มิ.ย.58 |
| 11 | ทต.บ้านพราน | โครงการขุดลอกคลองห้วยโค้ง หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เขาดงรื่น ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย | 1.รายงานขอจ้าง 1.1 ไม่ได้ระบุราคากลาง 1.2 ใช้ราคากลางมาเป็นวงเงินงบประมาณในการจ้าง 2.ประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำไม่ถูกต้อง ดังนี้ 2.1 กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาโดยกำหนดผลงานการก่อสร้างที่ผ่านมาเกิน 50% 2.2 ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ไว้ในประกาศประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่สำนักงาน ปปช. กำหนด | - ควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 20 - ควรปฏิบัติตามหนังสือที่ นร 0202/ว 1 ลว. 3 ม.ค.37 - ควรปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ปช.0028/ ว 0009 ลว. 23 มี.ค.55 | ” |
| 12 | ทต.พรานกระต่าย | โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถ.ป่าแดงกลาง 1 ม.8 และม.11 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย | 1.ประกาศประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาโดยกำหนดผลงานการก่อสร้างที่ผ่านมาเกิน 50% 2.ไม่มีรายละเอียดของการคำนวณราคากลางตาม BOQ ไว้ในเอกสารประมูลฯ | - ควรปฏิบัติตามหนังสือที่ นร 0202/ว 1 ลว.3 ม.ค.37 - ควรปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลว.22 ส.ค.55 | ผวจ.ได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปรับปรังการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบในการดำเนินงานตามโครงการในโอกาสต่อไปแล้ว ตามหนังสือที่กพ 0017.4/ 7583 ลว 23 มิ.ย.58 |
| 13 | อบต.วังควง | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Cape Seal หมู่ที่ 3 บ้านนานอก ต.วังควง อ.พรานกระต่าย | 1.รายงานขอจ้าง - ไม่ได้ระบุราคากลาง - ใช้ราคากลางมาเป็นวงเงินงบประมาณใน การจ้าง 2.เอกสารประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำไม่ถูกต้อง - จำนวนเงินหลักประกันซองไม่ถูกต้อง ไม่ได้คำนวณจากวงเงินที่จัดหาในครั้งนี้ แต่ได้คำนวณจากราคากลาง - ไม่ได้กำหนดวงเงินเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) | - ควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 20 - ควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 135 - ควรปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กพ(กวพอ) 0421.3/ว 289 ลว.30 ก.ค.55ล | ” |
| 14 | อบต.คุยบ้านโอง | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะเนา ม.2 บ้านไร่ดง ต.คุยบ้านโอ่ง อ.พรานกระต่าย | 1.ไม่ได้ระบุราคากลางไว้ในรายงานขอจ้าง 2.คณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดทำราคากลางก่อนได้รับการแต่งตั้ง | - ควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 20 - ควรปฏิบัติตามหนังสือที่ นร 0202/ว 1 ลว. 3 ม.ค.37 | ” |
|  |  |  | 3.ประกาศสอบราคาจ้างกำหนดผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน แต่ไม่ระบุวงเงิน 4.ไม่มีรายละเอียดของการคำนวณราคากลางตาม BOQ ไว้ในเอกสารสอบราคาจ้าง | - ควรปฏิบัติตามหนังสือที่ นร 0202/ว 1 ลว. 3 ม.ค.37 - ควรปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ ว 90 ลว.22 ส.ค.55 |  |
| 15 | อบต.หนองทอง | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านโคกเจริญ – ม.8 บ้านสี่หลัง ต.หนองทอง อ.ไทรงาม | ไม่ได้ระบุราคากลางไว้ในรายงานขอจ้าง | - ควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 20 | ผวจ.ได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปรับปรังการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบในการดำเนินงานตามโครงการในโอกาสต่อไปแล้ว ตามหนังสือที่กพ 0017.4/ 7583 ลว 23 มิ.ย.58 |
| 16 | อบต.หนองคล้า | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล ม.3 บ้าน แม่บัว | 1.ไม่ได้ระบุราคากลางไว้ในรายงานขอจ้าง 2.ประกาศสอบราคาจ้างกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาโดยกำหนดผลงานการก่อสร้าง ที่ผ่านมาเกิน50% | - ควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 20 - ควรปฏิบัติตามหนังสือที่ นร 0202/ว 1 ลว. 3 ม.ค.37 | ” |
| 17 | อบต.จันทิมา | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านรุ่งโรจน์ ม.5-ม.1 บ.หนอง-จิก ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ | 1.ไม่ได้ระบุราคากลางไว้ในรายงานขอจ้าง 2.เอกสารประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | - ควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 20 | ” |
|  |  |  | จัดทำไม่ถูกต้อง ดังนี้ 2.1 ไม่มีรายละเอียดของการคำนวณราคากลางตาม BOQ ไว้ในเอกสารประมูลฯ 2.2 ไม่ได้กำหนดวงเงินเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) 2.3 จำนวนเงินหลักประกันซองไม่ถูกต้อง ไม่ได้คำนวณจากวงเงินที่จัดหาในครั้งนี้ แต่ได้คำนวณจากราคากลาง | - ควรปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค.55 - ควรปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กพ(กวพอ) 0421.3/ว 289 ลว. 30 ก.ค.55 - ควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 135 |  |
| 18 | ทต.ประชาสุขสันต์ | โครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.11 บ้านบัวทอง ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ | 1.คณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดทำราคากลางก่อนได้รับการแต่งตั้ง 2.แต่งตั้งคณะกรรมการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เป็นไปตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่ได้แต่งตั้งกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 3.เอกสารประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำไม่ถูกต้อง ดังนี้ 3.1 ไม่มีรายละเอียดของการคำนวณราคากลางตาม BOQ ไว้ในเอกสารประมูลฯ | - ควรปฏิบัติตามหนังสือที่ นร 0202/ว 1 ลว.3 ม.ค. 37 - ควรปฏิบัติตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 7 - ควรปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ ว 90 ลว.22 ส.ค.55 | ผวจ.ได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปรับปรังการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบในการดำเนินงานตามโครงการในโอกาสต่อไปแล้ว ตามหนังสือที่กพ 0017.4/ 7583 ลว 23 มิ.ย.58 |
|  |  |  | 3.2 จำนวนเงินหลักประกันซองไม่ถูกต้อง ไม่ได้คำนวณจากวงเงินที่จัดหาในครั้งนี้ แต่ได้คำนวณจากราคากลาง | - ควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 135 |  |
| 19 | อบต.สักงาม | โครงการขุดลอกคลอง ม.8 บ้านทรัพย์เจริญ ต.สักงาม อ.คลองลาน | 1.ประกาศสอบราคาจ้างกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาโดยกำหนดผลงานการก่อสร้าง ที่ผ่านมาเกิน 50% 2.ไม่มีรายละเอียดของการคำนวณราคากลางตาม BOQ ไว้ในเอกสารสอบราคาจ้าง | - ควรปฏิบัติตามหนังสือที่ นร 0202/ว 1 ลว. 3 ม.ค. 37 - ควรปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ ว 90 ลว. 22 ส.ค. 55 | ผวจ.ได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปรับปรังการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบในการดำเนินงานตามโครงการในโอกาสต่อไปแล้ว ตามหนังสือที่กพ 0017.4/ 7583 ลว 23 มิ.ย.58 |
| 20 | อบต.เทพนิมิต | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังบดอัดแน่นสายบ้านกระบวยทอง ม.6 ต.เทพนิมิต ถึง ม.5 ต.ระหาน | 1.ประกาศประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาโดยกำหนดผลงานการก่อสร้างที่ผ่านมาเกิน 50% 2.ไม่มีรายละเอียดของการคำนวณราคากลางตาม BOQ ไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง | - ควรปฏิบัติตามหนังสือที่ นร 0202/ว 1 ลว. 3 ม.ค. 37 - ควรปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลว.22 ส.ค.55 | ” |
| 21 | ทต.ปางดง | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากดง-ท่าขึ้น ม.8 บ้านปากดง ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองฯ | 1.รายงานขอจ้าง ใช้ราคากลางมาเป็นวงเงินงบประมาณในการจ้าง 2. ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ไว้ในประกาศประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่สำนักงาน | - ควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 20 - ควรปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ปช.0028/ ว 0009 ลว. 23 มี.ค.55 | ” |
| 22 | ทต.สลกบาตร | โครงการก่อสร้างอาคารสนามกีฬาเอนกประสงค์ ม.5 บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี | 1.ประกาศประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาโดยกำหนดผลงานการก่อสร้างที่ผ่านมาเกิน 50% 2.ไม่มีรายละเอียดของการคำนวณราคากลางตาม BOQ ไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง | - ควรปฏิบัติตามหนังสือที่ นร 0202/ว 1 ลว. 3 ม.ค. 37 - ควรปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ ว 90 ลว. 22 ส.ค.55 | ผวจ.ได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปรับปรังการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบในการดำเนินงานตามโครงการในโอกาสต่อไปแล้ว ตามหนังสือที่กพ 0017.4/ 7583 ลว 23 มิ.ย.58 |
| 23 | อบต.ดอนแตง | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแค็ปซีล ถ.สายบ้านดงดำ ม.2-บ้านดอนเหียง ม.5 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี | 1.ไม่ได้ระบุราคากลางไว้ในรายงานขอจ้าง 2.เอกสารประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำไม่ถูกต้อง ดังนี้ 2.1 ไม่ได้ระบุราคากลาง 2.2 ไม่มีรายละเอียดของการคำนวณราคากลางตาม BOQ ไว้ในเอกสารประมูลฯ 2.3 จำนวนเงินหลักประกันซองไม่ถูกต้อง ไม่ได้คำนวณจากวงเงินที่จัดหาในครั้งนี้ แต่ได้คำนวณจากราคากลาง | - ควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 20 - ควรปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0205/ ว 12 ลว.13 ม.ค.41 - ควรปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ ว 90 ลว.22 ส.ค.55 - ควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 135 | ” |
| 24 | อบต.ลานกระบือ | โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL เป็นผิวจราจรแบบ ASPHALTICCONCRETE (ตอนที่ 2) ม.7 บ้านหนองข่อย ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ | 1.ไม่ได้ระบุราคากลางไว้ในรายงานขอจ้าง 2.ไม่มีรายละเอียดของการคำนวณราคากลางตาม BOQ ไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | - ควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 20 - ควรปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ ว 90 ลว.22 ส.ค.55 | ” |
| 25 | ทต.ลานกระบือ | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางรอบพื้นที่ 120 ไร่ ชุมชนย่อยโนนทอง ม.2 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ | เอกสารประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำไม่ถูกต้อง ดังนี้ 1.ไม่มีรายละเอียดของการคำนวณราคากลางตาม BOQ ไว้ในเอกสารประมูลฯ 2.จำนวนเงินหลักประกันซองไม่ถูกต้อง ไม่ได้คำนวณจากวงเงินที่จัดหาในครั้งนี้ แต่ได้คำนวณจากราคากลาง | - ควรปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลว.22 ส.ค.55 - ควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 135 | ผวจ.ได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปรับปรังการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบในการดำเนินงานตามโครงการในโอกาสต่อไปแล้ว ตามหนังสือที่กพ 0017.4/ 7583 ลว 23 มิ.ย.58 |
| 26 | อบต.ลานดอกไม้ตก | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 ซ.บ้านผู้ใหญ่บ้าน กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เท คสล.ไม่น้อยกว่า5,000 ตร.ม. | ประกาศประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาโดยกำหนดผลงานการก่อสร้างที่ผ่านมาเกิน 50% | - ควรปฏิบัติตามหนังสือที่ นร 0202/ว 1 ลว. 3 ม.ค.37 | ” |
| 27 | อบต.เพชรชมพู | โครงการขุดลอกคลองปลักแรด ม.8 บ้านแสงตะวัน ต.เพชรชมพู อ.โกสัมพีนคร | ไม่ได้ระบุราคากลางไว้ในรายงานขอจ้าง | - ควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 20 | ” |
| 28 | อบจ.กำแพงเพชร | โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Concrete แบบ Pavement Recycling สาย กพ.ถ.1-0020 บ้านเด่นสะเดา ต.คลองขลุง | เอกสารประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำไม่ถูกต้อง ดังนี้ 1.ไม่มีรายละเอียดของการคำนวณราคากลางตาม BOQ ไว้ในเอกสารประมูลฯ 2.จำนวนเงินหลักประกันซองไม่ถูกต้อง ไม่ได้คำนวณจากวงเงินที่จัดหาในครั้งนี้ แต่ได้คำนวณจากราคากลาง | - ควรปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ ว 90 ลว.22 ส.ค.55 - ควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 135 | ” |
| 29 | อบต.พานทอง | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านพานทองเชื่อม ม.7 บ้านหนองเสือ ต.พานทอง อ.ไทรงาม | 1.ประกาศประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาโดยกำหนดผลงานการก่อสร้างที่ผ่านมาเกิน 50% 2.เอกสารประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีรายละเอียดของการคำนวณราคากลางตาม BOQ | - ควรปฏิบัติตามหนังสือที่ นร 0202/ว 1 ลว.3 ม.ค.37 - ควรปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ ว 90 ลว.22 ส.ค.55 | ผวจ.ได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปรับปรังการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบในการดำเนินงานตามโครงการในโอกาสต่อไปแล้ว ตามหนังสือที่กพ 0017.4/ 7583 ลว 23 มิ.ย.58 |
| 1 | จังหวัดขอนแก่น ทต.เมืองเก่า | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแยกโนนตุ่น-บ้านการเคหะ ต.เมืองเก่า | ก่อนประมูลขาดความพร้อมด้านสถานที่ก่อสร้างเมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ทำให้ต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างไปทางกรม สถ.และยังไม่ได้รับอนุมัติ | - ควรติดตามผลและเร่งรัดไปทางกรม สถ. | อยู่ระหว่างการติดตามผล |
| 2 | ทต.โนนฆ้อง | ปรับปรุงศูนย์ราชการบ้านโนนฆ้อง ต.โนนฆ้อง | เปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างไปทางกรม สถ. และยังไม่ได้รับอนุมัติ | - ควรติดตามผลและเร่งรัดไปทางกรม สถ. | อยู่ระหว่างการติดตามผล |
| 3 | อบต.กุดเค้า | ก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนบ้านม.2 บ้านหนองโน ต.กุดเค้า | เปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างไปทางกรม สถ. และยังไม่ได้รับอนุมัติ | - ควรดำเนินการจัดจ้างไว้ก่อน โดยมีเงื่อนไขไว้ในประกาศประกวด ราคาฯ ว่าจะทำสัญญาจ้างเมื่อได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแบบรูปจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | กำลังดำเนินการประกวดราคาจ้าง |
| 4 | อบต.ภูผาม่าน | ซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีลสายสุขาภิบาลภูผาม่าน-บ้านซำภูทองใต้ ม.2 ต.ภูผาม่าน | มีการแบ่งงวดเงินงวดงานไว้เพียงงวดเดียวตั้งแต่การจัดทำร่าง TOR ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 | - เสนอแนะให้ทุก อปท. เร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้ เร็วขึ้น | อปท. รับทราบข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินงานของ ผู้รับจ้างซึ่งขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินครบทั้งสัญญาแล้ว |
| 5 | อบต.บ้านลาน | ซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย 2301-บ้านดอนนาแพง ม.3 ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ | มีการแบ่งงวดเงินงวดงานไว้เพียงงวดเดียวตั้งแต่การจัดทำร่าง TOR ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 | - เสนอแนะให้ทุก อปท. เร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้ เร็วขึ้น | อปท. รับทราบข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินงานของ ผู้รับจ้างซึ่งขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินครบทั้งสัญญาแล้ว |
| 6 | อบต.บ้านไผ่ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านหนองกุง-บ้านหัวช้าง ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ | มีการแบ่งงวดเงินงวดงานไว้เพียงงวดเดียวตั้งแต่การจัดทำร่าง TOR ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 | - เสนอแนะให้ทุก อปท. เร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จ โดยเร็วเพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้ เร็วขึ้น | อปท. รับทราบข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินงานของ ผู้รับจ้างซึ่งขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินครบทั้งสัญญาแล้ว |
| 7 | อบต.วังแสง | ซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านโซ่ง-บ้านหูลิง ต.วังแสง อ.ชนบท | มีการแบ่งงวดเงินงวดงานไว้เพียงงวดเดียวตั้งแต่การจัดทำร่าง TOR ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 | - เสนอแนะให้ทุก อปท. เร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จ โดยเร็วเพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้ เร็วขึ้น | อปท. รับทราบข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินงานของ ผู้รับจ้างซึ่งขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินครบทั้งสัญญาแล้ว |
| 8 | อบต.หนองแซง | ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก สายบ้านแฮด-บ้านโคกก่อง ต.หนองแซงอ.บ้านแฮด | มีการแบ่งงวดเงินงวดงานไว้เพียงงวดเดียวตั้งแต่การจัดทำร่าง TOR ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 | - เสนอแนะให้ทุก อปท.เร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว เพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้ เร็วขึ้น | อปท. รับทราบข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินงานของ ผู้รับจ้างซึ่งขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินครบทั้งสัญญาแล้ว |
| 9 | อบต.หนองเม็ก | ซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านวังคูณ- บ้านสว่าง ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง | มีการแบ่งงวดเงินงวดงานไว้เพียงงวดเดียวตั้งแต่การจัดทำร่าง TOR ไม่เป็นไปตามมติคณะ- รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 | - เสนอแนะให้ทุก อปท.เร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว เพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้ เร็วขึ้น | อปท. รับทราบข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินงานของ ผู้รับจ้างซึ่งขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินครบทั้งสัญญาแล้ว |
| 10 | อบต.บ้านหัน | ซ่อมแซมถนนลาดยาง บ.หนองไฮน้อย - บ.หนองแวง ม.10 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา | มีการแบ่งงวดเงินงวดงานไว้เพียงงวดเดียวตั้งแต่การจัดทำร่าง TOR ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 | - เสนอแนะให้ทุก อปท.เร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว เพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้ เร็วขึ้น | อปท. รับทราบข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินงานของ ผู้รับจ้างซึ่งขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินครบทั้งสัญญาแล้ว |
| 11 | อบต.คึมชาติ | ซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านหนองชุมพล - บ้านศรีสมบูรณ์ ต.คึมชาติ อ.หนองสองห้อง | มีการแบ่งงวดเงินงวดงานไว้เพียงงวดเดียวตั้งแต่การจัดทำร่าง TOR ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 | - เสนอแนะให้ทุก อปท.เร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว เพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้ เร็วขึ้น | อปท. รับทราบข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินงานของ ผู้รับจ้างซึ่งขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินครบทั้งสัญญาแล้ว |
| 12 | อบต.ท่าพระ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใคร่นุ่น ต.ท่าพระ อ.เมือง | มีการแบ่งงวดเงินงวดงานไว้เพียงงวดเดียวตั้งแต่การจัดทำร่าง TOR ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 | - เสนอแนะให้ทุก อปท.เร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว เพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้ เร็วขึ้น | อปท. รับทราบข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินงานของ ผู้รับจ้างซึ่งขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินครบทั้งสัญญาแล้ว |
| 13 | อบต.ดงเค็ง | ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจรารจร สาย บ.หนองหญ้าขาว ม. 1 ถึง บ.หนองบะยาว ม.2 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง | มีการแบ่งงวดเงินงวดงานไว้เพียงงวดเดียวตั้งแต่การจัดทำร่าง TOR ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 | - เสนอแนะให้ทุก อปท.เร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว เพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้ เร็วขึ้น | อปท. รับทราบข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินงานของ ผู้รับจ้างซึ่งขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินครบทั้งสัญญาแล้ว |
| 14 | อบต.ตะกั่ว | ซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านตะกั่วป่า - บ.ดอนตะแบง ม.8 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง | มีการแบ่งงวดเงินงวดงานไว้เพียงงวดเดียวตั้งแต่การจัดทำร่าง TOR ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 | - เสนอแนะให้ทุก อปท.เร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว เพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้ เร็วขึ้น | อปท. รับทราบข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินงานของ ผู้รับจ้างซึ่งขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินครบทั้งสัญญาแล้ว |
| 15 | อบต.โสกนกเต็น | ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจรารจร สาย บ.หนองบัว ม.3 ต.โสกนกเต็น อ.พล | มีการแบ่งงวดเงินงวดงานไว้เพียงงวดเดียวตั้งแต่การจัดทำร่าง TOR ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 | - เสนอแนะให้ทุก อปท.เร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว เพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้ เร็วขึ้น | อปท. รับทราบข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินงานของ ผู้รับจ้างซึ่งขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินครบทั้งสัญญาแล้ว |
| 16 | อบต.ห้วยแก | ซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านโซ่ง - หนองยายเกลี้ยง ต.ห้วยแก อ.ชนบท | มีการแบ่งงวดเงินงวดงานไว้เพียงงวดเดียวตั้งแต่การจัดทำร่าง TOR ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 | - เสนอแนะให้ทุก อปท.เร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว เพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้ เร็วขึ้น | อปท. รับทราบข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินงานของ ผู้รับจ้างซึ่งขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินครบทั้งสัญญาแล้ว |
| 17 | อบต.แวงน้อย | ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ - ติกคอนกรีต บ.ดอนหันหนองม่วง ม.2 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย | มีการแบ่งงวดเงินงวดงานไว้เพียงงวดเดียวตั้งแต่การจัดทำร่าง TOR ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 | - เสนอแนะให้ทุก อปท.เร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว เพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้ เร็วขึ้น | อปท. รับทราบข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินงานของ ผู้รับจ้างซึ่งขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินครบทั้งสัญญาแล้ว |
| 18 | อบต.เมืองเพีย | ซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนบ้าน ขามเรียน ม.3,12 ไปบ้านโนนข่า ม.4 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ | มีการแบ่งงวดเงินงวดงานไว้เพียงงวดเดียวตั้งแต่การจัดทำร่าง TOR ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 | - เสนอแนะให้ทุก อปท.เร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว เพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้ เร็วขึ้น | อปท. รับทราบข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินงานของ ผู้รับจ้าง ซึ่งขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินครบทั้งสัญญาแล้ว |
| 19 | อบต.ซับสมบูรณ์ | ซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านหินตั้ง ม.3, 11 ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย | มีการแบ่งงวดเงินงวดงานไว้เพียงงวดเดียวตั้งแต่การจัดทำร่าง TOR ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 | - เสนอแนะให้ทุก อปท.เร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว เพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้ เร็วขึ้น | อปท. รับทราบข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินงานของ ผู้รับจ้างซึ่งขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินครบทั้งสัญญาแล้ว |
| 20 | ทต.ก้านเหลือง | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านตลาด ม.8 ทต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย | มีการแบ่งงวดเงินงวดงานไว้เพียงงวดเดียวตั้งแต่การจัดทำร่าง TOR ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 | - เสนอแนะให้ทุก อปท.เร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว เพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้ เร็วขึ้น | อปท. รับทราบข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินงานของ ผู้รับจ้างซึ่งขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินครบทั้งสัญญาแล้ว |
| 21 | ทต.พระยืน | ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนนสายพุทธดำเนิน ต.พระยืน อ.พระยืน | มีการแบ่งงวดเงินงวดงานไว้เพียงงวดเดียวตั้งแต่การจัดทำร่าง TOR ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 | - เสนอแนะให้ทุก อปท.เร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว เพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้เร็วขึ้น | อปท. รับทราบข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินงานของ ผู้รับจ้าง ซึ่งขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินครบทั้งสัญญาแล้ว |
| 22 | ทต.ในเมือง | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย 2228 ต่อเขตเทศบาล | สัญญากำหนดงวดงานไว้หลายงวดงาน แต่ผู้รับจ้างไม่ส่งงานตามงวดงาน โดยส่งงานเพียง | - เสนอแนะให้ อปท.เร่งรัดการส่งมอบงานตามสัญญาจ้างเพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินได้เร็วยิ่งขึ้น | อปท. รับทราบข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินงาน |
|  |  | เมืองบ้านไผ่ ทต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ | ครั้งเดียวทั้งสัญญา จึงทำให้การเบิกจ่ายเงิน ล่าช้า |  | ของผู้รับจ้าง ซึ่งขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินครบทั้งสัญญาแล้ว |
| 23 | ทต.พระลับ | ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาล ตำบลพระลับ ต.พระลับ อ.เมือง | สัญญากำหนดงวดงานไว้หลายงวดงาน แต่ผู้รับจ้างไม่ส่งงานตามงวดงาน โดยส่งงานเพียงครั้งเดียว ทั้งสัญญา จึงทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า | - เสนอแนะให้ อปท.เร่งรัดการส่งมอบงานตามสัญญาจ้างเพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินได้เร็วยิ่งขึ้น | อปท. รับทราบข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ซึ่งขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินครบทั้งสัญญาแล้ว |
| 24 | อบต.หนองแวง | ขุดลอกหนองแวง บ้านหนองแวง ม.1 ต.หนองแวง อ.พระยืน | สัญญากำหนดงวดงานไว้หลายงวดงาน แต่ผู้รับจ้างไม่ส่งงานตามงวดงาน โดยส่งงานเพียงครั้งเดียว ทั้งสัญญา จึงทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า | - เสนอแนะให้ อปท.เร่งรัดการส่งมอบงานตามสัญญาจ้างเพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินได้เร็วยิ่งขึ้น | อปท. รับทราบข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ซึ่งขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินครบทั้งสัญญาแล้ว |
| 25 | อบต.ท่าศาลา | ซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย ขก 2063 บ.โนนตุ่น ม.3 - บ.โนนคูณ ม.4 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี | สัญญากำหนดงวดงานไว้หลายงวดงาน แต่ผู้รับจ้างไม่ส่งงานตามงวดงาน โดยส่งงานเพียงครั้งเดียว ทั้งสัญญา จึงทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า | - เสนอแนะให้ อปท.เร่งรัดการส่งมอบงานตามสัญญาจ้างเพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินได้เร็วยิ่งขึ้น | อปท. รับทราบข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ซึ่งขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินครบทั้งสัญญาแล้ว |
| 26 | อบต.ท่าวัด | ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโคกล่าม ม. 1 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย | สัญญากำหนดงวดงานไว้หลายงวดงาน แต่ผู้รับจ้างไม่ส่งงานตามงวดงาน โดยส่งงานเพียงครั้งเดียว ทั้งสัญญา จึงทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า | - เสนอแนะให้ อปท.เร่งรัดการส่งมอบงานตามสัญญาจ้างเพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินได้เร็วยิ่งขึ้น | อปท. รับทราบข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ซึ่งขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินครบทั้งสัญญาแล้ว |
| 27 | อบต.โพนเพ็ก | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วย ฮวก - บ้านบูรณะ ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี | สัญญากำหนดงวดงานไว้หลายงวดงาน แต่ผู้รับจ้างไม่ส่งงานตามงวดงาน โดยส่งงานเพียงครั้งเดียว ทั้งสัญญา จึงทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า | - เสนอแนะให้ อปท.เร่งรัดการส่งมอบงานตามสัญญาจ้างเพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินได้เร็วยิ่งขึ้น | อปท. รับทราบข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ซึ่งขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินครบทั้งสัญญาแล้ว |
| 28 | ทต.ท่าพระ | ก่อสร้างลานกีฬา บ.หนองบัวดีหมี ม.18 ต.ท่าพระ อ.เมือง | สัญญากำหนดงวดงานไว้หลายงวดงาน แต่ผู้รับจ้างไม่ส่งงานตามงวดงาน โดยส่งงานเพียงครั้งเดียว ทั้งสัญญา จึงทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า | - เสนอแนะให้ อปท.เร่งรัดการส่งมอบงานตามสัญญาจ้างเพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินได้เร็วยิ่งขึ้น | อปท. รับทราบข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้างซึ่งขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินครบทั้งสัญญาแล้ว |
| 29 | ทต.หนองตูม | ก่อสร้างงานวางท่อส่งน้ำดิบบ้านหนองงูเหลือม ม.3 , 4 ต.หนองตูม อ.เมือง | สัญญากำหนดงวดงานไว้หลายงวดงาน แต่ผู้รับจ้างไม่ส่งงานตามงวดงาน โดยส่งงานเพียงครั้งเดียว ทั้งสัญญา จึงทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า | - เสนอแนะให้ อปท.เร่งรัดการส่งมอบงานตามสัญญาจ้างเพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินได้เร็วยิ่งขึ้น | อปท. รับทราบข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ซึ่งขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินครบทั้งสัญญาแล้ว |
| 30 | ทต.โคกสำราญ | ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยลัด มข.2527 บ.โคกสำราญ ม.1 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด | สัญญากำหนดงวดงานไว้หลายงวดงาน แต่ผู้รับจ้างไม่ส่งงานตามงวดงาน โดยส่งงานเพียงครั้งเดียว ทั้งสัญญา จึงทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า | - เสนอแนะให้ อปท.เร่งรัดการส่งมอบงานตามสัญญาจ้างเพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินได้เร็วยิ่งขึ้น | อปท. รับทราบข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ซึ่งขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินครบทั้งสัญญาแล้ว |
| 31 | อบต.ป่าหวายนั่ง | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 ม. ยาว 2,950 เมตร ม.2 บ.ป่าหวายนั่ง ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง | มีการยกเลิกสัญญาหลังจากที่ทำสัญญาจ้างแล้วเนื่องจากตรวจสอบพบว่ามีการยื่นเอกสารประกวดราคาอันเป็นเท็จ และการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งที่ 2 มีวงเงินตามสัญญาจ้างสูงกว่าครั้งแรก จำนวนเงิน 120,000 บาท | - หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าเสนอราคายื่นเอกสาร อันเป็นเท็จให้ดำเนินการตามกฎหมาย และถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 138/3 กรณีพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 32 | ทต.โนนทอง | ก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านม.2 บ้านโนนทอง ต.โนนทอง | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปไปทางกรมสถ. และยังไม่ได้รับอนุมัติ | - ควรดำเนินการจัดจ้างไว้ก่อน โดยมีเงื่อนไขไว้ในประกาศประกวดราคาฯ ว่าจะทำสัญญาจ้างเมื่อได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแบบรูปจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | กำลังดำเนินการประกวดราคาจ้าง |
| 33 | อบต.โนนท้น | ก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา ม.1 บ้านโนนทัน | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปไปทางกรมสถ. และยังไม่ได้รับอนุมัติ | - ควรดำเนินการจัดจ้างไว้ก่อน โดยมีเงื่อนไขไว้ ในประกาศประกวดราคาฯ ว่าจะทำสัญญาจ้างเมื่อได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแบบรูปจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | กำลังดำเนินการประกวดราคาจ้าง |
| 1 | จังหวัดชลบุรี อบต.พลวงทอง | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสนามกีฬาตำบลพลวงทอง บ้านหลุมมะนาวหมู่ที่ 7 ตำบลพลวงทอง | ไม่ได้บันทึกรายการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) | - ควรปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่นร 0506/ว๗๘ ลงวันที่ 12 เมษายน 2553เรื่อง การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0421.4/ว 50 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา103/7 | หน่วยงานรายงานว่า 1.บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบ e-GP รวมทั้งบางโอกาสความเสถียรของสัญญาณอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ทำให้การปฏิบัติงานบนหน้าเว็บไซต์ไม่สำเร็จ ซึ่งผู้ปฏิบัติมิได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงปกปิด หรือไม่ปฏิบัติตาม 2.หน่วยรับตรวจ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อไป 3. มีการเบิกจ่ายเงินตามโครงการให้ผู้รับจ้างเสร็จสิ้นแล้ว |
| 1 | จังหวัดชัยนาท ทต.ดอนกำ | โครงการขุดลอกบ่อยืม(บ่อหลา) หมู่ ๑-๘ บ้านโพธิ์งาม-บ้านหอมกระจุย ตำบลดอนกำ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า | ๑.การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามกฎหมาย ปปช.ในระบบe-GP ลงข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่มีการจัดทำรายละเอียดไฟล์ค่าใช้จ่ายราคากลางตามแบบฟอร์ม ปปช. | 1.ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแนบไฟล์ราคากลางให้ครบถ้วน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด | นายกเทศมนตรีตำบลดอนกำ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วย |
|  |  | ๕๒,๕๐๐ลูกบาศก์เมตร |  |  | ตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไประเบียบและประกาศที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด |
|  |  |  | ๒. ไม่มีการจัดส่งสัญญาให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และสรรพากรจังหวัด ภายในกำหนดเวลา | 2.ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดระบบการส่งสัญญาหรือข้อตกลงที่มีมูลค่าเกิน หนึ่งล้านบาทให้ สตง.และสรรพากรจังหวัดโดยถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด | ได้ดำเนินการจัดส่งสัญญาจ้างให้ ส.ต.ง.เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว |
|  |  |  | ๓. ไม่มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๕๗ นำส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งไม่มีรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน | 3.ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด | ได้ดำเนินการจัดส่งรายงาน แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ สตง. เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว |
| 2 | ทต.หนองน้อย | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคันคลองส่งน้ำพลเทพ(ฝั่งซ้าย) หมู่ ๑ ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท | ๑.รายงานขอซื้อขอจ้าง (นอกระบบ) จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างกับอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างในขั้นตอนเดียวกัน | 1.ขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างให้หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบก่อนและเมื่อได้ตัวผู้รับจ้างแล้วจึงเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพี่อลงนามสั่งจ้างอีกครั้ง | นายกเทศมนตรีได้ดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างให้ส่วนราชการเห็นชอบก่อน เมื่อได้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างแล้วจึงเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อลงนามสั่งซื้อสั่งจ้าง อีกครั้งโดยเคร่งครัด |
|  |  |  | ๒. ไม่มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๕๗ นำส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งไม่มีรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน | 2.ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด | กำลังดำเนินการจัดทำแผน ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๗ และรายงานผลการปฏิบัติตามแผน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อจัดส่งให้ ส.ต.ง. เพิ่มเติม |
| 3 | อบต.วัดโคก | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape seal สายสุขาภิบาลคุ้งสำเภา ตำบลวัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท | ๑.การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามกฎหมาย ปปช.ในระบบ e-GPลงข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่มีการจัดทำรายละเอียดไฟล์ค่าใช้จ่ายราคากลางตามแบบฟอร์ม ปปช. | 1.ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแนบไฟล์ราคากลางให้ครบถ้วน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |
|  |  |  | ๒. โครงการที่ตรวจสอบไม่มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๕๗ นำส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งไม่มีรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน | 2.ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด | ได้ดำเนินการจัดส่งรายงาน แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ สตง. เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว |
| 4 | อบต.เที่ยงแท้ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมแม่น้ำน้อย หมู่ ๗ ช่วงที่ ๒ ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท | ไม่มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๕๗ นำส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งไม่มีรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน | - ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด | อบต.เที่ยงแท้ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม นำส่ง สตง.แล้ว |
| 5 | ทต.บางขุด | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไลน์นิ่ง หมู่ ๑๒ บ้านหอระฆัง ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท | การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามกฎหมาย ปปช.ในระบบ e-GP ลงข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่มีการจัดทำรายละเอียดไฟล์ค่าใช้จ่ายราคากลางตามแบบฟอร์ม ปปช. | - ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแนบไฟล์ราคากลางให้ครบถ้วน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด | นายกเทศมนตรีตำบลบางขุด ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนุญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ฉบับที่ ๒) |
|  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๑.๔ /ว ๑๗๔ โดยเคร่งครัด |
| 6 | ทต.เจ้าพระยา | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากวัดกำแพง ถึง วัดสะแก หมู่ ๑ บ้านวัดกำแพง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท กว้าง ๕ เมตร | ไม่มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๕๗ นำส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งไม่มีรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน | - ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด | ได้จัดส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๗ เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว |
| 7 | ทต.สรรพยา | โครงการปรับปรุงผนังกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมหลังคาเอนกประสงค์ผนังกั้นน้ำ หมู่ ๓ ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท สูง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หลังคาอเนก ประสงค์ ขนาด ๒๐*๓๐*๖ เมตร | การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามกฎหมาย ปปช.ในระบบ e-GP ลงข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่มีการจัดทำรายละเอียดไฟล์ค่าใช้จ่ายราคากลางตามแบบฟอร์ม ปปช. | - ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแนบไฟล์ราคากลางให้ครบถ้วน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด | ** กำลังรอรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ |
| 8 | ทต.โพธิ์พิทักษ์ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมว่างท่อระบายน้ำบริเวณทางเข้าสถานีขนถ่ายขยะเทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ หมู่ ๒ ตำบลโพนางดำตก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๘๔ตารางเมตร | 1.การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามกฎหมาย ปปช.ในระบบ e-GP ลงข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่มีการจัดทำรายละเอียดไฟล์ค่าใช้จ่ายราคากลางตามแบบฟอร์ม ปปช. | 1.ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแนบไฟล์ราคากลางให้ครบถ้วน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด | **อยู่ระหว่างการออกรายงานให้ผวจ.ให้ความเห็นชอบ |
|  |  |  | ๒. มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๕๗ แต่ไม่ได้นำส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และไม่ได้รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน | 2.ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด |  |
| 1 | จังหวัดชัยภูมิ อบต.โนนคูณ | โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายโนนคูณ – บ้านจิก | 1.การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ไม่ได้ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอก่อนดำเนินการจัดจ้าง 2.การเปิดเผยราคากลางในระบบ e-gp ไม่ครบถ้วน มีเพียงแบบ ปร ๔, ปร ๕ ไม่ได้จัดทำตามแบบ ปปช.๑ ประเภทงานก่อสร้างเพิ่ม | ๑.หน่วยงานควรขออนุมัติผู้ว่า-ราชการจังหวัด หรือนายอำเภอ ก่อนดำเนินการ 2.การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างครั้งต่อไป ต้องปฏิบัติตามหนังสือ ปปช. ที่ ปช ๐๐๐๑.๒๖/ว ๐๐๒๕ ลว ๔ กย. ๕๖ | หน่วยงานได้ชี้แจงกรณีใช้วิธีพิเศษว่าเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน เข้าข่ายยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอ ตามหนังสือ อบต. โนนคูณ ที่ ชย ๗๘๕๐๒/๓๒ลว ๑ ม.ค. ๕๘ |
| 2 | อบต.ท่าใหญ่ | แยกท่อส่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๘ | 1.ในเอกสารประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่อง ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการแยกท่อส่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร ไม่ได้หมายเหตุการณ์เสนอราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) | 1.ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๑๘ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ตามตัวอย่างเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดไว้ในหมายเหตุ การเสนอราคาขั้นต่ำ (MinimumBid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุคำนวณวงเงินการเสนอราคาขั้นต่ำแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์... | 1.ให้หน่วยงานจัดทำเอกสารประมูลจ้าง ให้ถูกต้องตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย อย่างเคร่งครัด เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ผู้มาขอ/ซื้อเอกสาร จะต้องศึกษา และทำความเข้าใจ ก่อนที่จะยื่นเอกสารการประมูล |
|  |  |  | 2.รายงานขอจ้างมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ๗ ข้อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙ ) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๐ | 2.ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอผู้สั่งจ้าง ให้ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด | 2.ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอผู้สั่งจ้าง ให้ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด |
| 3 | อบต.สามสวน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๘ - บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๒ | ไม่ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้างใช้แบบ ปปช. ๑) ในระบบ e-GP แต่มีการเผยแพร่ รายละเอียดแบบ ปร ๔ ปร ๕ ในระบบ e-GP | - ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-GP ตามหนังสือ สำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๑.๒๖/ว ๐๐๒๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง | ในครั้งต่อไปจะดำเนินการให้ถูกต้อง |
| 4 | อบต.บุ้งคล้า | ปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นบ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๘ | ไม่ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง(งานก่อสร้างใช้แบบ ปปช. ๑) ในระบบ e-GPแต่มีการเผยแพร่ รายละเอียดแบบ ปร ๔ ปร ๕ ในระบบ e-GP | - ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-GP ตามหนังสือ สำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๑.๒๖/ ว ๐๐๒๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ | ในครั้งต่อไปจะดำเนินการให้ถูกต้อง |
|  |  |  |  | จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง |  |
| 5 | อบต.ช่องสาม-หมอ | ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัสท์- ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวงแผ่นดิน ๒๐๑ ไป บ.หนองไฮ ม.๓ | ไม่ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้างใช้แบบ ปปช. ๑) ในระบบ e-GP แต่มีการเผยแพร่ รายละเอียดแบบ ปร ๔ ปร ๕ ในระบบ e-GP | - ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-GP ตามหนังสือ สำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๑.๒๖/ ว ๐๐๒๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง | ในครั้งต่อไปจะดำเนินการให้ถูกต้อง |
| 6 | อบต.บ้านแท่น | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักหลอด หมู่ที่ ๙ | ปริมาณที่ปรากฏในสัญญาจ้าง นั้นมีจำนวนที่ มากกว่าในใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแต่ไม่เสียหายต่อทางราชการ | 1.เนื่องปริมาณที่ปรากฏในสัญญาจ้าง นั้นมีจำนวนที่ มากกว่าในใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ และปริมาณงานดังกล่าวได้ประกาศตั้งแต่กระบวนการจัดหา และผู้รับจ้างก็ตกลงก่อสร้างตามประกาศ และในวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ซึ่งทางราชการได้ประโยชน์ 2.ในครั้งต่อไปให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณงานว่าถูกต้อง และเป็นความต้องการ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน | ในครั้งต่อไปจะดำเนินการให้ถูกต้อง |
| 7 | อบต.บ้านดอน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนไก่เถื่อน (คุ้มน้อย สปก.) หมู่ที่ ๑ | ไม่ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้างใช้แบบ ปปช. ๑) ในระบบ e-GP แต่มีการเผยแพร่ รายละเอียดแบบ ปร ๔ ปร ๕ ในระบบ e-GP | - ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-GP ตามหนังสือ สำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๑.๒๖/ว ๐๐๒๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง | ในครั้งต่อไปจะดำเนินการให้ถูกต้อง |
| 8 | อบต.หลุบคา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๔ | ไม่ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้างใช้แบบ ปปช. ๑) ในระบบ e-GP แต่มีการเผยแพร่ รายละเอียดแบบ ปร ๔ ปร ๕ ในระบบ e-GP | - ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-GP ตามหนังสือ สำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๑.๒๖/ว ๐๐๒๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง | ในครั้งต่อไปจะดำเนินการให้ถูกต้อง |
| 1 | จังหวัดตรัง ทต. นาโยงเหนือ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนหลังโรงเรียนบ้านหนองไทรมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,800 ตาราง เมตร | 1.ไม่มีรายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ ไว้ในเอกสารสอบราคาจ้าง | 1. การจ้างก่อสร้างให้นำรายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ กำหนดไว้ในตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างในส่วนของเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 | 1.ข้อสังเกตที่พบไม่สามารถ แก้ไขได้แล้ว 2.อยู่ระหว่างรวบรวมรายงาน เพื่อแจ้งสำนักงานปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง ให้แจ้งเวียนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรับทราบข้อเสนอแนะ |
|  |  |  | 2. กำหนดเวลาเริ่มทำงานที่รับจ้างวันเดี่ยวกับวันที่ลงนามในสัญญา | 2. การนับวันเริ่มต้นทำงานจ้างต้องนับถัดจากวันลงนามในสัญญา |  |
|  |  |  | 3. กำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.20 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน | 3. การจ้างงานก่อสร้างที่ต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01 – 0.10 ของราคางานจ้าง |  |
| 2 | อบต.นาหมื่นศรี | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไสโพธิ์ – บ้านไสบ่อลึก หมู่ที่ 3 – 7 ต.นาหมื่นศรี กว้าง 4 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร | 1.แบบฟอร์มรายงานขอซื้อขอจ้างไม่ใช่หนังสือราชการ | 1.รายงานขอซื้อขอจ้างควรจัดทำในรูปแบบของหนังสือราชการตามระเบียบสารบรรณ | 1.ข้อสังเกตที่พบไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว 2.อยู่ระหว่างรวบรวมรายงาน เพื่อแจ้งสำนักงานปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง ให้แจ้งเวียนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรับทราบข้อเสนอแนะ |
|  |  |  | 2.ไม่มีรายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ ไว้ในเอกสารสอบราคาจ้าง | 2.การจ้างก่อสร้างให้นำรายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ กำหนดไว้ในตัวอย่างเอกสาร |  |
|  |  |  |  | ประกวดราคาจ้างในส่วนของเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา (ตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 |  |
|  |  |  | 3. ไม่ได้เผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคาผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | 3. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาจะต้อง นำประกาศและเอกสารสอบราคาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน |  |
| 3 | อบต.นาชุมเห็ด | โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองเป็ด–กรุงไหน หมู่ที่ 8 ต.นาชุมเห็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.05 เมตร | รายงานขอจ้างไม่ระบุราคากลาง | - ควรระบุราคากลางไว้ในรายงานขอซื้อขอจ้าง | 1.ข้อสังเกตที่พบไม่สามารถ แก้ไขได้แล้ว 2.อยู่ระหว่างรวบรวมรายงาน เพื่อแจ้งสำนักงานปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง ให้แจ้งเวียนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรับทราบข้อเสนอแนะ |
| 4 | อบต.ในเตา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยส้ม หมู่ที่ 4 ต.ในเตากว้าง 5 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 0.15 เมตร | 1. แบบฟอร์มรายงานขอซื้อขอจ้างไม่ใช่รูปแบบหนังสือราชการ | 1. รายงานขอซื้อขอจ้างควรจัดทำในรูปแบบของหนังสือราชการตามระเบียบสารบรรณ | 1.ข้อสังเกตที่พบไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว 2.อยู่ระหว่างรวบรวมรายงาน เพื่อแจ้งสำนักงานปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง ให้แจ้งเวียนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรับทราบข้อเสนอแนะ |
|  |  |  | 2.ไม่มีรายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ ไว้ในเอกสารสอบราคาจ้าง | 2.การจ้างก่อสร้างให้นำรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ตาม BOQ กำหนดไว้ในตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างในส่วนของเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 |  |
| 5 | อบต.นาวง | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาปินะ –หารไม้มัด หมู่ที่ 7 ต.นาวง กว้าง 4 เมตร ยาว 466 เมตร หนา 0.15 เมตร | 1. ไม่มีรายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ ไว้ในเอกสาร สอบราคาจ้าง | 1.การจ้างก่อสร้างให้นำรายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ กำหนดไว้ในตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างในส่วนของเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 | 1.ข้อสังเกตที่พบไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว 2.อยู่ระหว่างรวบรวมรายงาน เพื่อแจ้งสำนักงานปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง ให้แจ้งเวียนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรับทราบข้อเสนอแนะ |
|  |  |  | 2. ในสัญญากำหนดค่าปรับเป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 0.25 % | 2. การกำหนดค่าปรับในสัญญาควรระบุเป็นจำนวนเงินที่ชัดเจน |  |
| 6 | อบต. บางดี | โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็กสายพรุกง หมู่ที่ 7 ต.บางดี กว้าง 4 เมตร ยาว 446 เมตร หนา 0.15 เมตร | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยไม่มีวิศวกรหรือนายช่างร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย | 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางควรแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้านช่างเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย | 1.ข้อสังเกตที่พบไม่สามารถ แก้ไขได้แล้ว 2. อยู่ระหว่างรวบรวมรายงาน เพื่อแจ้งสำนักงานปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง ให้แจ้งเวียนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรับทราบข้อเสนอแนะ |
|  |  |  | 2. ไม่มีหนังสือเชิญและหนังสือตอบรับของตัวแทนประชาคมหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจการจ้างจำนวน 4 ราย | 2. การแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ควรมีหนังสือแจ้งและตอบรับด้วยทุกครั้ง |  |
|  |  |  | 3. ไม่มีรายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ ไว้ในเอกสารสอบราคาจ้าง | 3. การจ้างก่อสร้างให้นำรายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ กำหนดไว้ในตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างในส่วนของเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 |  |
| 7 | ทม. กันตัง | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสกลสถานพิทักษ์มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า8,400 ตรม. งบประมาณ 3,755,000 บาท | ไม่มีรายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ ไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | - การจ้างก่อสร้างให้นำรายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ กำหนดไว้ในตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างในส่วนของเอกสาร แนบท้ายเอกสารประกวดราคา (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 | 1.ข้อสังเกตที่พบไม่สามารถ แก้ไขได้แล้ว 2.อยู่ระหว่างรวบรวมรายงาน เพื่อแจ้งสำนักงานปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง ให้แจ้งเวียนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรับทราบข้อเสนอแนะ |
| 8 | อบต.ควนธานี | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายบุญเหลือ–กำแพงมอ หมู่ที่ 2 ต.ควนธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.15 เมตร | ไม่ระบุชื่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานจ้างไว้ในรายงานขอจ้าง | - ควรระบุชื่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจการจ้างไว้ในรายงานขอจ้าง | 1.ข้อสังเกตที่พบไม่สามารถ แก้ไขได้แล้ว 2.อยู่ระหว่างรวบรวมรายงาน เพื่อแจ้งสำนักงานปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง ให้แจ้งเวียนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรับทราบข้อเสนอแนะ |
| 9 | อบต.บางหมาก | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งทับไทย หมู่ที่ 2 ต.บางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.15 เมตร | คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้แต่งตั้งตัวแทนประชาคมหมู่บ้านเข้าร่วมด้วย | - ควรแต่งตั้งผู้แทนชุมชนหรือประชาคมหมู่บ้านที่มีความรู้และมีประสบการณ์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจการจ้าง(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ข้อ 28) | 1.ข้อสังเกตที่พบไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว 2.อยู่ระหว่างรวบรวมรายงาน เพื่อแจ้งสำนักงานปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง ให้แจ้งเวียนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรับทราบข้อเสนอแนะ |
| 10 | อบต.วังวน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าโตบ หมู่ที่ 4 บ้านปาเต ต.วังวน 36121กว้าง 4 เมตร ยาว 448 เมตร หนา 0.15 เมตร | 1. ไม่มีรายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ ไว้ในเอกสารสอบราคาจ้าง 2.ไม่มีหลักฐานการประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน | - การจ้างก่อสร้างให้นำรายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ กำหนดไว้ในตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างในส่วนของเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 | 1.ข้อสังเกตที่พบไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว 2.อยู่ระหว่างรวบรวมรายงาน เพื่อแจ้งสำนักงานปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง ให้แจ้งเวียนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรับทราบข้อเสนอแนะ |
| 1 | จังหวัดนครนายก ทต.นครนายก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนชลประสิทธิ์ ซอย 10 | 1.ขณะที่เข้าสุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า ผู้ว่าจ้างสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน เนื่องจากขุดพบท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค 2.สัญญาจ้างใกล้สิ้นสุด แต่ยังไม่ได้ดำเนินการตามโครงการแต่อย่างใด | - ให้หน่วยรับตรวจดำเนินการเร่งรัดการประปาส่วนภูมิภาคเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเข้าแก้ไขปัญหา อุปสรรคโดยเร่งด่วน | หน่วยรับตรวจได้ทำหนังสือแจ้งการประปาส่วนภูมิภาคแล้วจำนวน 5 ครั้งการประปาฯ ตอบว่าอยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าวขณะนี้อยู่ระหว่างรอการประปาฯ เข้ามาดำเนินการ |
| 2 | อบต.ทรายมูล | โครงการเสริมขยายถนนผิวจราจรลูกรังสายปฏิรูป ซอย 2 (บ้านนายวิษณุ บุญชู)หมู่ 2 ต.ทรายมูล | จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า ในสัญญาจ้างระบุการรับประกันความชำรุดบกพร่อง 2 ปี แต่หนังสือค้ำประกันสัญญา ระบุ 1 ปี | - ให้หน่วยรับตรวจดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างเพื่อแก้ไขหนังสือค้ำประกันสัญญาให้ถูกต้องตรงกับสัญญาจ้างเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการต่อไป | ขณะนี้อยู่ระหว่างหน่วยรับตรวจแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข |
| 1 | จังหวัดนครปฐม ทต.โพรงมะเดื่อ | ปรับปรุงผิวจราจร (โอเวอร์เลย์) ถนนสายโพรงมะเดื่อ-บ้านไร่ ม. 1 ต.โพรงมะเดื่อ | - ไม่ระบุว่า"ต้องเป็นนิติบุคคล" - ไม่ระบุค่า k | - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ | เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะดำเนิน การแก้ไขให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป |
| 2 | ทต.ดอนยายหอม | ก่อสร้างผิวจราจร AC ชุมชนชายคลองพัฒนา,ชุมชนสันคู, ชุมชนโพธิ์ทอง ม. 3 ต.ดอนยายหอม | - กำหนดค่าปรับ 0.2 % - ไม่ระบุว่า"ต้องเป็นนิติบุคคล" - ไม่ระบุค่า k | - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ | เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะดำเนิน การแก้ไขให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป |
| 3 | อบต.ถนนขาด | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งซอยระเบียบ ม. 3 ต. ถนนขาด | - ไม่ระบุค่า k | - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ | เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะดำเนิน การแก้ไขให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป |
| 4 | อบต.บางแขม | ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก สายเลียบคลองท่าผา - บางแก้ว ม. 7 ต.บางแขม | - ไม่ระบุว่า"ต้องเป็นนิติบุคคล" - ไม่ระบุค่า k | - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ | เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะดำเนิน การแก้ไขให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป |
| 5 | อบต.ตาก้อง | ก่อสร้างถนนลาดยาง AC ม. 9 ต.ตาก้อง | - ไม่ระบุค่า k | - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ | เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะดำเนิน การแก้ไขให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป |
| 6 | ทต.ดอนยายหอม | ก่อสร้างถนนลาดยาง AC ซอยเสมาธรรมจักร 1 ชุมชนกลางบ้านร่วมใจพัฒนา, ชุมชนสันคู และชุมชนโพธิ์ทอง ม. 3 ต.ดอนยายหอม | - ไม่ระบุว่า"ต้องเป็นนิติบุคคล" - ไม่ระบุค่า k | - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ | เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป |
| 7 | อบต.บ้านยาง | ก่อสร้างถนน คสล. ม. 6 บ้านคอวังเชื่อมต่อ ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี | - ประกาศกำหนดผลงานระบุว่าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของราคากลาง - กำหนดค่าปรับ 0.1% - ไม่ระบุว่า"ต้องเป็นนิติบุคคล" - ไม่ระบุค่า k | - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ | เเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป |
| 8 | อบต.สระกระเทียม | ก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองระบายน้ำ ม. 9 ต.สระกระเทียม | - ไม่ระบุค่า k - ไม่ได้จัดทำตารางราคากลาง - ไม่ระบุว่า"ต้องเป็นนิติบุคคล" | - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ | เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป |
| 9 | อบต.ทุ่งบัว | ก่อสร้างผิวทางลาดยาง AC ม. 8 ต.ทุ่งบัว | - กำหนดค่าปรับ 0.1% - ไม่ระบุว่า"ต้องเป็นนิติบุคคล" - ไม่ระบุค่า k | - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ | เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป |
| 10 | ทต.กำแพงแสน | โครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสุขาภิบาล 3 ซอย 3 ม.1 ต.ทุ่งกระพังโหม | - ไม่ระบุค่า k | - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ | เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป |
| 11 | อบต.ท่าข้าม | ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาะรณะ ม. 4, 5 และ ม. 6 ต.ท่าข้าม ริมถนนสายราษฎร์สามัคคีฯ | - ไม่ได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง | - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ | เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป |
| 12 | อบต.นิลเพชร | ก่อสร้างถนนลาดยาง AC ม.2 ต.นิลเพชร | - ประกาศ ปปช.ไม่ครบ 3 ข้อ - กำหนดค่าปรับ 0.1% | - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ | เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป |
| 13 | อบต.ท่าพระยา | ซ่อมแซมถนนลาดยาง AC สายบ้านสวนตาล ม. 1 ต.ท่าพระยา | - กำหนดรับประกันความชำรุดไม่น้อยกว่า 6 เดือน - ไม่ระบุค่า k | - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ | เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป |
| 14 | อบต.นครชัยศรี | ก่อสร้างผนังกันดิน คสล.(เขื่อน) บริเวณถนนเลียบ คลองกำนันเกิด ม. 3 ต.นครชัยศรี | - ไม่ระบุค่า k | - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ | เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป |
| 15 | อบต.บางพระ | ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียลคลองตาผัน ม. 2 บ้านอ่าวใหญ่ ต.บางพระ | - ไม่ระบุค่า k | - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ | เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป |
| 16 | อบต.บางระกำ | ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบบึง ม. 1 ต.บางระกำ | - ไม่ระบุค่า k - กำหนดค่าปรับ 0.1% | - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ | เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป |
| 17 | อบต.เพนียด | ซ่อมแซมถนน คสล.สายเลียบคลองบางแก้ว (ฝั่งขวา) ม. 4 บ้านเกาะมะขาม | - ไม่ระบุค่า k - กำหนดค่าปรับ 0.1% | - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ | เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป |
| 18 | อบต.วัดแค | ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเลียบคลองสัมปทวน ม.4 ต.วัดแค (ประกาศ ลว. 16 ต.ค. 57) | - ไม่ได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง - ไม่ระบุค่า k | - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ | เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะดำเนิน การแก้ไขให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป |
| 19 | อบต.ห้วยพลู | ก่อสร้างขยายถนน คสล.สายบ้านไร่เจ๊กม. 2 ต.ห้วยพลู (ประกาศ 10 ต.ค. 57) | - กำหนดค่าปรับ 0.1% | - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ | เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะดำเนิน การแก้ไขให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป |
| 20 | อบต.ดอนพุทรา | ก่อสร้างถนน คสล.ม. 2 ต.ดอนพุทรา | - กำหนดค่าปรับในประกาศ 0.1 % ในสัญญาไม่กำหนดค่าปรับเป็นจำนวนเงิน - ไม่ระบุค่า k | - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ | เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะดำเนิน การแก้ไขให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป |
| 1 | จังหวัดน่าน อบต.เรือง | ก่อสร้างถนนดินลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรฯ พื้นที่ 16,000 ตร.ม.บ้านดอนเฟือง ต.เรือง อ.เมืองน่าน | 1.รายงานขอความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้างขาดข้อความหรือรายการที่เป็นสาระสำคัญตามนัยระเบียบกำหนด | 1.ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง โดยให้มีรายการตามข้อ 20 (1) - (7) และให้หัวหน้าหน่วยงานสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญก่อนพิจารณาอนุมัติรายงานฯ ทุกครั้ง | 1.กำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดน่าน เรียบร้อยแล้ว |
|  |  |  | 2. ไม่จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและรายละเอียด หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ | 2.เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน เกินกว่า 100,000 บาท จึงต้องจัดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบ e-GP บนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและหน่วยงาน ตามนัยกฎหมายกำหนดส่วนวิธีการคำนวณราคากลางให้ถือปฏิบัติ ตาม มติครม. 13 มี.ค.2555 | 2.กำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดน่าน เรียบร้อยแล้ว (แจ้งรายงานผลการปฏิบัติฯ ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอ เมืองน่านที่ นน 0018.1/ 1537 ลว. 22 มิถุนายน 2558) |
| 2 | อบต.บ่อสวก | ปรับปรุงถนนลาดยาง (งานฉาบผิวAsphaltic Concrete) สายบ้าน - หนองโต่ม - บ้านเชียงยืน - ดอนอุดม ต.บ่อสวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน พื้นที่ ทั้งหมดไม่น้อยกว่า3,336 ตร.ม. | ไม่ได้ใช้ราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศของ สนง.พาณิชย์จังหวัด แต่ใช้ราคาที่ สืบจากแหล่งจำหน่ายในกรุงเทพฯ โดยให้เหตุผลว่าเป็นราคาที่ต่ำกว่า | - การคำนวณราคากลาง แม้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่สามารถกระทำได้โดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงาน แต่ควรตรวจสอบกับราคามาตรฐานวัสดุฯ ของคณะกรรมการฯที่อำเภอแต่งตั้ง ตามหนังสือแจ้งเวียน ว 884 ก่อนและควรใช้กับวัสดุก่อสร้างบางรายการที่ต้องซื้อจำนวนมากเท่านั้น | แจ้งว่าคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง ได้คำนวณราคาโดยใช้วัสดุและราคาวัสดุของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ราคาเงินสด ไม่รวม VAT และค่าขนส่ง) ตามประกาศเผยแพร่ของ สนง.พาณิชย์ |
|  |  |  |  |  | จังหวัดน่าน (แจ้งรายงานผลการปฏิบัติฯ ตามหนังสืออบต.บ่อสวก ที่ นน 76801/ 405 ลว. 19 มิถุนายน 2558) |
| 3 | ทต.ยอด | ซ่อมแซมถนนลาดยาง นน 2042 สายบ้านผาหลัก –บ้านปางส้าน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,100 ตร.ม. | 1.การจัดหาไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GPทำให้ไม่ปรากฎเลขที่โครงการในระบบเป็นการไม่ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กรมบัญชี กลางกำหนด แต่พบว่าเจ้าหน้าที่ได้ประสานขอคำแนะนำจากกรมบัญชีกลางแล้ว | 1.ให้แก้ไขโดยประกาศในระบบe-GP ย้อนหลังบนเว็บไซต์โดยลงวันที่ปัจจุบัน แต่ให้หมายเหตุในประกาศว่าได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว แต่เป็นการประกาศย้อนหลัง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกำหนดเท่านั้น | 1.ได้ดำเนินการแก้ไขประกาศและจัดทำประกาศเพิ่มเติม ตามข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดน่านแล้ว |
|  |  |  | 2. กำหนดระยะเวลาการประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างต่ำกว่ามติคณะรัฐมนตรีกำหนด | 2. งานก่อสร้างต้องประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี เว้นแต่งานถนนลูกรัง ถนนดินและงานขุดลอกคูคลอง สระหรือหนอง ซึ่งเป็นงานดินที่ไม่มีดาดคอนกรีต ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงให้หน่วยรับตรวจถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในโอกาสต่อไป | 2.ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญา โดยจัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญากำหนดระยะเวลาการประกันความชำรุดบกพร่องจากภายใน 1 ปี เป็น 2 ปีและแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว (แจ้งรายงานผลการปฏิบัติฯ ตามหนังสือเทศบาลตำบลยอด ที่ นน 52802/290 ลงวันที่ 25 มิถุนายน2558 และหนังสือที่ว่าการอำเภออำเภอสองแคว ที่ นน 0023.19/1535 ลว 30 มิถุนายน 2558) |
|  | จังหวัดปทุมธานี |  |  |  |  |
| 1 | ทต.สามโคก | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านตองเปอะ หมู่ที่ 1 ตำบลสามโคก กว้าง 12 เมตร ยาว 1,070 เมตร หนา 0.05 เมตร | 1.ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาและกำหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติ | 1.ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ปปช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ | 1.เจ้าหน้าที่แจ้งว่าในการดำเนินการครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามที่หน่วยตรวจสอบภายในเสนอแนะ |
|  |  |  | 2.ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 12 (4) ให้แจ้งผู้ค้าที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชน... | 2.ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานครั้งต่อไปให้แจ้งผู้ค้าที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชน โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศกรมฯ ข้อ 12(4) และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้ง ที่ มท 0808.2/ว 2518 ลงวันที่ 20 กันยายน 2555 | 2.เจ้าหน้าที่แจ้งว่าในการดำเนินการครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามที่หน่วยตรวจสอบภายในเสนอแนะ |
| 2 | อบต.ลาดหลุม-แก้ว | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบางสะแกฝั่งใต้ หมู่ที่ 4 บ้านบางสะแก ตำบลลาดหลุมแก้ว กว้าง 6 เมตร ยาว 660 เมตร หนา 0.20 เมตร | 1.ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 12 (4) ให้แจ้งผู้ค้าที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชน | 1.ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานครั้งต่อไปให้แจ้งผู้ค้าที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชน โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศกรมฯ ข้อ 12(4) และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้ง ที่ มท 0808.2/ว 2518 ลงวันที่ 20 กันยายน 2555 | 1. เจ้าหน้าที่แจ้งว่าในการดำเนินการครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามที่หน่วยตรวจสอบภายในเสนอแนะ |
|  |  |  | 2. การกำหนดค่าปรับในสัญญาไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง(ค่าปรับในสัญญากำหนดไว้ต่ำกว่าเอกสารประกวดราคา) ตามเอกสารประกวดราคากำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตามสัญญา ต่อวัน แต่ตามสัญญากำหนดค่าปรับวันละ 3,518 บาท | 2. เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ควรกำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน และจัดให้มีการสอบทานการทำงาน ของเจ้าหน้าที่เพื่อลดข้อผิดพลาด | 2.ในการดำเนินการในครั้งต่อไปจะดำเนินการตามที่หน่วยตรวจสอบภายในแนะนำโดยเคร่งครัดและจะระมัดระวังไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีก |
| 1 | จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อบต.ปากน้ำ-ปราณ | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์-ติกคอนกรีตสายบ้านหมอเบี้ย -บ้านปรือน้อย ม.5,3 ต.ปาก- น้ำปราณ น้ำตกห้วยยาง ต.ห้วยยาง | 1.กำหนดหลักประกันซองไม่ถูกต้องตามระเบียบ ไม่กำหนดมูลค่าเป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละ ๕ ของวงเงินที่จัดหา | 1.ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการให้ชัดเจนและถูกต้องก่อนดำเนินการจัดทำประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทุกครั้งเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ | รอผลการดำเนินการ |
|  |  |  | 2.เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการฯด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หักเงินประกันผลงาน กำหนดว่า“ในการจ่ายเงินแต่ละงวด อบต.ปากน้ำปราณ จะหักเงินจำนวนร้อยละ 10 ของวงเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน..” แต่ใน สัญญาจ้างไม่ได้กำหนดเรื่องหลักประกันผลงานดังกล่าวไว้ | 2.การกำหนดเงื่อนไขในประกาศหรือเอกสารประกวดราคา ส่วนราชการจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว |  |
|  |  |  | 3.ราคาขั้นต่ำในการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(Minimum Bid) ประกาศราคาขั้นต่ำในการเสนอราคาไม่ถูกต้อง“การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุคำนวณวงเงินการเสนอราคาขั้นต่ำแต่ละครั่งในอัตราร้อยละ0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาหากคำนวณแล้วมีเศษให้ปัดเศษ | 3.แนะนำให้ปฏิบัติตามหนังสือกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2353 ลว. 8 พ.ย.56 |  |
|  |  |  | ดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้นโดยไม่ต้องมีเศษของหน่วยนับ...” |  |  |
| 2 | อบต.ห้วยยาง | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์-ติกคอนกรีตสายน้ำตกสาย 1-อุทยานฯ | 1.ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าk)ในประกาศสอบราคา | 1.ได้แนะนำให้ปฏิบัติตามมติครม.เมื่อวันที่ 22 ส.ค.32 เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง | รอผลการดำเนินการ |
|  |  |  | 2 สัญญาจ้าง ซึ่งคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง) ลงนามข้อความไม่สอดคล้องกับสัญญาจัดทำในระบบ e-GP | 2.ในการทำสัญญาฉบับที่คู่สัญญา (ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง)ลงนามกับสัญญาจ้างที่จัดทำในระบบ e-GP ต้องมีข้อความถูกต้องตรงกันเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง |  |
| 3 | อบต.ศาลาลัย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตาบุญ ม.3 บ้านหนองเป่าปี่ ต.ศาลาลัย | การกำหนดราคากลางไม่มีการจัดทำรายงานขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการในการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | - ในคราวต่อไปขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.5/14655 ลว. 22 ส.ค.55 เรื่องแนวทางในการเปิดเผยราคากลาง | รอผลการดำเนินการ |
| 4 | อบต.หนองพลับ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินตะเคียน-คอกช้าง ม.7ต.หนองพลับ | การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอราคาไม่ผ่านเนื่องจากไม่ได้กรอกรายละเอียด แสดงรายการในบัญชีรายการก่อสร้าง (ใบแจ้งปริมาณงาน) คือผู้เสนอราคากรอกเฉพาะรายละเอียดปริมาณงานแต่ไม่ได้กรอกรายละเอียดราคาต่อหน่วย | - ในโอกาสต่อไปขอให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายได้ | 1.แจ้งให้คณะกรรมการประกวดราคาทราบและถือปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารต่างๆในการเสนอราคาและลงนามในเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน 2.ได้กำชับให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง |
| 5 | อบต.บึงนคร | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายทางหลัก ม.12 บ้านทรายทอง | 1.คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับแต่งตั้งไม่ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคาลางที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด | 1.ในการดำเนินการในการจัดจ้างคราวต่อไปขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้รับการแต่งตั้งดำเนินการให้เป็นไปตามมติ ครม.และแนวทางที่ ป.ป.ช.กำหนด | รอผลการดำเนินการ |
|  |  |  | 2.คัดเลือกตลาดกลางภายหลังจากได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาแล้ว | 2.ในการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางจะต้องดำเนินการก่อนประกาศจัดจ้างฯเนื่องจากต้องประสานเรื่องการกำหนดวันที่มีผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาซึ่งจะต้องกำหนดวันเสนอราคาในประกาศจัดจ้างฯ |  |
|  |  |  | 3.ไม่ปรากฏหลักฐานการเผยแพร่ประกาศประกวดราคาทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และอบต.บึงนคร | 3.ในการเผยแพร่ประกาศประกวดราคาทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องพิมพ์หน้าเว็บไซต์ไว้เป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง |  |
|  |  |  | 4.เมื่อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้วคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ได้นำแบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา (แบบ บก.008) ผู้ให้บริการตลาดกลางฯพิมพ์จากระบบไปให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาอีก 3 ราย ลงนามคงให้เฉพาะผู้เสนอราคาต่ำสุดลงนามเท่านั้น | 4.เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ นร 0408.3/ ว 302 ลว. 21 ก.ค. 2549ข้อ 14.4 ในการดำเนินการประกวดราคาซื้อหรือจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คราวต่อไป ขอให้คณะกรรมการฯมอบหมายให้กรรมการฯนำใบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา(แบบ บก.008) ไปให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายลงนาม |  |
| 6 | ทต.ทับสะแก | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์- ติกคอนกรีตถนนเทศบาลหมู่ที่ 4,6,9,10และ11 ต.ทับสะแก | 1.ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาและกำหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติ | 1.ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ปปช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ | ได้กำชับให้ จนท.พัสดุดำเนินการตามข้อเสนอแนะโดยเคร่งครัดและให้เป็นไป ตามระเบียบฯ |
|  |  |  | 2.ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk) ในประกาศสอบราคา | 2.ได้แนะนำให้ปฏิบัติตามมติครม.เมื่อวันที่ 22 ส.ค.32 เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการ อาชีพงานก่อสร้าง |  |
|  |  |  | 3.แบบแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น บก 004-1 ต้องให้ประธานกรรมการดำเนินการประมูลเป็นผู้ลงนามมิใช่นายกเทศมนตรีเป็นผู้ลงนาม | 3.ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯโดยเคร่งครัด |  |
| 7 | อบต.ทับสะแก | - | 1.เห็นชอบราคากลางก่อนที่จะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | 1.ในการดำเนินการจัดจ้างคราวต่อไป ขอให้ อบต.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางให้สอดคล้องถูกต้องตามความเป็นจริงเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ | ได้กำชับให้ จนท.พัสดุดำเนินการตามข้อเสนอแนะโดยเคร่งครัดและให้เป็นไป ตามระเบียบฯ |
|  |  |  | 2..ไม่ปรากฏหลักฐานการเผยแพร่ประกาศประกวดราคาทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน | 2.ในการเผยแพร่ประกาศประกวดราคาทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องพิมพ์หน้าเว็บไซต์ไว้เป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง | 2.ได้นำประกาศลงเว็บไซต์และพิมพ์หน้าเว็บไซต์ไว้เป็นหลักฐานแล้ว |
|  |  |  | 3.ก่อนการเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า 10 วัน สำหรับการสอบราคาในประเทศ..ให้ จนท.พัสดุส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่จากการตรวจสอบเอกสารปรากฏว่าไม่มีเอกสารหลักฐานการส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้น | 3.ในคราวต่อไปขอให้ จนท.ผู้รับผิดชอบจัดส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุดที่จะทำได้ ตามระเบียบฯเพื่อให้เกิดการแข่งขันราคาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ | 3.ได้นำเอกสารการจัดส่งมาแนบแล้ว |
| 8 | อบต.สามร้อยยอด | ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนอในทุ่ง-บ้านหัวตาลแถว | 1.ไม่มีการจัดทำรายงานขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการในการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | 1.ในคราวต่อไปขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการขอความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดเพื่อขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | 1.ดำเนินการจัดทำรายงานขอความเห็นชอบจากนายก อบต.ในการแต่งตั้งคณะ- กรรมการกำหนดราคากลาง |
|  |  |  | 2.ในประกาศ อบต.สามร้อยยอดและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้กำหนดวันเสนอราคาไว้ประกาศฯ | 2.ในการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในคราวต่อไปขอให้แจ้งคณะกรรมการฯว่าต้องกำหนดวันเสนอราคาไว้ในประกาศฯและเอกสารการ ประมูลจ้างฯ | 2.ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้ถูกต้องในครั้งต่อไป |
| 9 | ทต.บาสะพานน้อย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดบาสะพานน้อย-เขาลักษณ์จันทร์ม.4 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย | ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาและกำหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติ | - ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ปปช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ | ได้กำชับให้ จนท.พัสดุดำเนินการตามข้อเสนอแนะโดยเคร่งครัดและให้เป็นไปตามระเบียบฯ |
| 10 | อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยแร้ง-โคนมพัฒนา บ้านฟ้าประทานม.2 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ | 1. ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่08/58 ลว.18 ธ.ค.57 ข้อ 1 เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา ข้อ 1.5 สูตรากรปรับราคา และข้อ 11 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาแต่ในการจัดทำสัญญาจ้างเลขที่ 8/58 ลว.8 ม.ค.58ไม่ได้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ซึ่งไม่เป็นไปตามมติครม. เมื่อ 22 ส.ค.32 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้มีอาชีพก่อสร้าง | - ในการทำสัญญาจ้างถ้าประกาศสอบราคาระบุเรื่องการปรับราคาค่างานก่อสร้างไว้ อบต.ต้องทำสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติครม.ดังกล่าวเพื่อมิให้เกิดการร้องเรียนในกรณีผู้รับจ้างต้องขอค่างานเพิ่มขึ้นและทางราชการได้รับความเสียหายกรณีค่างานลดลง | จะดำเนินการให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป |
|  |  |  | 2. ตามสัญญาจ้าง ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาระบุเพียงว่าผู้รับจ้างได้นำหนังสือค้ำประกันของธนาคารเป็นจำนวนเงิน 89,500 บาท มามอบแก่ผู้รับจ้าง... |  |  |
| 1 | จังหวัดปราจีนบุรี อบต.บางเตย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโยทะกา-บางหอย ม.7-9 ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง | 1.ไม่ได้จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง | 1.การเปิดเผยราคากลาง ให้ปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด โดยประกาศผ่านระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง(ระบบ e-GP) และในเว็บไซต์ของหน่วยงาน | หน่วยงานยังไม่รายงานผลการดำเนินการมาให้จังหวัด อยู่ระหว่างติดตามผลฯ |
| 2 | อบต.ทุ่งโพธิ์ | ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางคลองตาหมื่นน้อย บ้านคลองปลาดุกลายม.6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี | 1.ไม่ได้จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง | 1.การเปิดเผยราคากลาง ให้ปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด โดยประกาศผ่านระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) และในเว็บไซต์ของหน่วยงาน | ได้กำกับและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง |
|  |  |  | 2.ไม่ได้ส่งประกาศเชิญชวนไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด | 2.หัวหน้าหน่วยงานควรกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง |  |
|  |  |  | 3.ไม่ได้กำหนดสูตรการปรับราคาไว้ในเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | 3.สัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภทให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 รวมทั้งต้องกำหนดเงื่อนไขสูตรการปรับราคาได้ในเอกสารประกวดราคาด้วย |  |
|  |  |  | 4.ไม่ได้เจรจาต่อรองราคาค่างานกับผู้เสนอราคารายต่ำสุดตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ | 4.กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 |  |
| 3 | ทต.ศรีมหาโพธิ | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ | 1.ไม่ได้จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง | 1.การเปิดเผยราคากลาง ให้ปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด โดยประกาศผ่านระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) และในเว็บไซต์ของหน่วยงาน | ได้กำกับและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง |
|  |  |  | 2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประมูลมีบุคคลภายนอกเกิน 2 คน | 2.หัวหน้าหน่วยงานควรกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง |  |
|  |  |  | 3.ไม่ได้เจรจาต่อรองราคาค่างานกับผู้เสนอราคารายต่ำสุดตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ | 3.กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 |  |
|  |  |  | 4.กำหนดค่าปรับในสัญญาในอัตราร้อยละ 0.1 มิได้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัว | 4.หัวหน้าหน่วยงานควรกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง |  |
| 4 | อบต.สำพันตา | ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ม.2 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี | 1.จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างส่งให้ สตง.แต่รูปแบบรายงานฯ ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน | 1.การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน | หน่วยงานยังไม่รายงานผลการดำเนินการมาให้จังหวัด อยู่ระหว่างติดตามผลฯ |
|  |  |  | 2.ไม่ได้จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง | 2.การเปิดเผยราคากลาง ให้ปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด โดยประกาศผ่านระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) และในเว็บไซต์ของหน่วยงาน |  |
|  |  |  | 3.กำหนดหลักประกันซองโดยคำนวณจากร้อยละ 5 ของราคากลาง ไม่ได้คำนวณในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินที่จัดหา รวมทั้งไม่ได้ส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน | 3.หัวหน้าหน่วยงานควรกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง |  |
|  |  |  | 4.ไม่ได้กำหนดสูตรการปรับราคาไว้ในเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | 4.สัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภทให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 รวมทั้งต้องกำหนดเงื่อนไขสูตรการปรับราคาได้ในเอกสารประกวดราคาด้วย |  |
|  |  |  | 5.มีการแก้ไขสัญญา เนื่องจากคำนวณค่างานก่อสร้างระบบกรองน้ำไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการ ทำให้ต้องปรับลดค่างานลง แต่มิได้รายงานเหตุผลความจำเป็นเพื่อขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด | 5.หัวหน้าหน่วยงานควรกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง |  |
| 1 | จังหวัดปัตตานี ทม.ปัตตานี | ปรับปรุงผิวจราจรถนน หนองจิก(ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงพยาบาลปัตตานีถึงบริเวณวงเวียนหอนาฬิกา) | 1.ราคากลาง 10,468,500 บาท แต่ประกาศ เท่ากับวงเงิน 2.จัดทำรายงานขอจ้างโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 3.รายงานไม่ได้ระบุวงเงิน 4.เชิญผู้มีอาชีพรายเดียว 5.ประกันชำรุดบกพร่อง 1 ปี | - ได้แนะนำให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบฯ | ได้ประสานการปฏิบัติตามระเบียบฯ กับ เทศบาลแล้ว |
| 2 | ทม.ปัตตานี | ปรับปรุงผิวจราจรถนนสามัคคี สาย ก(เริ่มจากสะพานถนนสามัคคีถึงแยกหน้ากูโบร์ลางา) และถนนสามัคคี สาย ข (เริ่มจากสะพานรัตนโกสินทร์ถึงสุดเขตเทศบาล | 1.ราคากลาง 7,578,000 บาทแต่ประกาศเท่ากับวงเงิน 2.จัดทำรายงานขอจ้างโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 3.รายงานไม่ได้ระบุวงเงิน 4.เชิญผู้มีอาชีพรายเดียว | - ได้แนะนำให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ฯ | ได้ประสานการปฏิบัติตามระเบียบฯ กับ เทศบาลแล้ว |
| 3 | ทต.บ่อทอง | ก่อสร้างถนนหินคลุกบริเวณซอยบ่อทอง 15 ม.4 บ.ควนดิน ต.บ่อทองอ.หนองจิก จ.ปัตตานี | 1.การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้างเข้าร่วมเป็นกรรมการ | - ได้แนะนำให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ฯ | ได้ประสานการปฏิบัติตามระเบียบฯ กับ เทศบาลแล้ว |
|  |  |  | 2.เชิญผู้มีอาชีพรายเดียว 3.ประกันความชำรุดบกพร่อง 1 ปี |  |  |
| 4 | อบต.ลุโบะยีไร | โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ | ไม่ได้ส่งสำเนาสัญญาไปให้ สตง.ภูมิภาค/กรมสรรพากร | - ได้แนะนำให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ฯ | ได้ประสานการปฏิบัติตามระเบียบฯ กับ อบต.แล้ว |
| 5 | ทต.ปะนาเระ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดปะนาเระ (ก่อสร้างสระน้ำพุ) | การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่ได้แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้างเข้าร่วมเป็นกรรมการ | - ได้แนะนำให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ฯ | ได้ประสานการปฏิบัติตามระเบียบฯ กับ เทศบาลแล้ว |
| 6 | ทต.เตราะบอน | ปรับปรุงถนนสายบ้านป่าสัย-เหมืองบ้านกะลูแป ม.1และม.9 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี | 1.คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้าง 2.กระกันความชำรุดบกพร่อง 2 ปี | - ได้แนะนำให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ฯ | ได้ประสานการปฏิบัติตามระเบียบฯ กับ เทศบาลแล้ว |
| 7 | ทต.บางปู | ขุดลอกร่องน้ำเพื่อการเดินเรือและป้องกันน้ำท่วมอ่าวบางปู ม.1-3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง | 1.คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้าง 2.ประกันความชำรุดบกพร่อง 6 เดือน | - ได้แนะนำให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ฯ | ได้ประสานการปฏิบัติตามระเบียบฯ กับ เทศบาลแล้ว |
| 8 | อบต.ปากู | โครงการก่อสร้างปูถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 ต.ปากู | 1.จัดทำรายงานขอจ้างไม่ได้ระบุวงเงินงบประมาณ 2.การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้างเข้าร่วมเป็นกรรมการ 3.ไม่ได้จัดส่งสำเนาสัญญาให้กรมสรรพากร | - ได้แนะนำให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ฯ | ยังไม่ได้รับรายงานผล |
| 9 | อบต.มะนังดาลำ | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิด-บ้านกือบงออก ม.3 ต.มะนังดาลำ | 1.จัดทำรายงานขอจ้างไม่ได้ระบุวงเงินงบประมาณและวันเวลาแล้วเสร็จ 2.การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่ได้แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับงานจ้างเข้าร่วมเป็นกรรมการ 3.ไมได้จัดส่งสำเนาสัญญาให้กรมสรรพากร/ สตง. | - ได้แนะนำให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ฯ | ได้ประสานการปฏิบัติตามระเบียบฯ กับ เทศบาลแล้ว |
| 10 | อบต.ปูยุด | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ปูยุด อ.เมืองปัตตานี | 1. คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้าง 2.นายกฯ อบต.เชิญผู้มีอาชีพ 1 ราย มาเสนอราคา ต่อรองราคา 3.คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ไม่ได้รายงานผลการจัดจ้าง ลงลายมือชื่อเพียงบันทึกหลักฐานการต่อรองราคาเท่านั้น นายกฯพิจารณาแล้ว อนุมัติในบันทึกฯนี้ | - ได้แนะนำให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ฯ | 1.อบต.แจ้งว่ามีช่างคนเดียวได้แต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานแล้ว 2.ได้แนะนำการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแล้ว |
| 11 | อบต.ปล่องหอย | ถมที่เพื่อสร้างสนามกีฬาประจำหมู่บ้านใน ต.ปล่องหอย ม.6 บ้านโลหู ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ | คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้าง | - ได้แนะนำให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ฯ | 1.แจ้งว่า มีช่างคนเดียวแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานแล้ว 2.ปัจจุบันมี จนท.กองคลังเพียงคนเดียว ทำหน้าที่ จนท.พัสดุและผอ.กองคลัง |
| 12 | อบต.ปะกาฮะรัง | โครงการติดตั้งดวงไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน เสาไฟฟ้า Post top ม.1-8 ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง | 1.คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้างเข้าร่วมเป็นกรรมการ 2.กำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ซึ่งตามมติครม.ให้กำหนดผลงานไม่สูงกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินจ้าง 3.การจัดทำสัญญา ไม่ได้ระบุการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ขาดใบต่อรองราคา | - ได้แนะนำให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ฯ | 1.อบต.แจ้งว่ามีช่าง 1 คน ได้แต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานแล้ว 2.ได้แนะนำเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามมติ ครม.และแบบตัวอย่างสัญญาจ้างแล้ว |
| 13 | ทต.ตะลุบัน | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนอุเมะ-ตะพาบน-ตะพาล่าง ต.ตะลุบัน | 1.เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้รายงานขอจ้างตามระเบียบ ข้อ 20 ได้แยกรายงานเป็น 2 รายงาน โดยผู้ช่วย จพง.พัสดุขออนุมัติจ้าง เมื่อนายกฯ อนุมัติ ผู้ช่วย จนท.ธุรการ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ 2.ผู้มีอำนาจไม่ได้สั่งจ้างตามระเบียบ ข้อ 59 | - ได้ประสานการปฏิบัติตามระเบียบฯ กับ ทต. แล้ว | ครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามที่แนะนำ |
| 14 | อบต.ตะโละกาโปร์ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงชนบท-บ้านจูบา อ.ยะหริ่ง | การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษไม่ได้แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้าง | - ได้ประสานการปฏิบัติตามระเบียบฯ กับ อบต.แล้ว | ครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามที่แนะนำ |
| 15 | อบต.ท่ากำชำ | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านผู้ใหญ่ม.2 บ้านปรัง ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี | 1.คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้างเข้าร่วมเป็นกรรมการ | - ได้ประสานการปฏิบัติตามระเบียบฯ กับ อบต.แล้ว | ครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามที่แนะนำ |
|  |  |  | 2.ไม่ได้จัดส่งสำเนาสัญญาให้กรมสรรพากร/สตง. |  |  |
| 16 | อบต.ปะโด | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายปานัน ม.2 ต.ปานัน อ.มายอ จ.ปัตตานี | 1.คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้างเข้าร่วมเป็นกรรมการ 2.ไม่ได้จัดส่งสำเนาสัญญาให้กรมสรรพากร/สตง. | - ได้ประสานการปฏิบัติตามระเบียบฯ กับ อบต.แล้ว | ครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามที่แนะนำ |
| 17 | อบจ.ยะรัง | โครงการบุกเบิกถนนลูกรังและลงหินคลุก สายริมคลองพงสตา (สะพานพงสตา-สะพานกาแลจีนอ) ม.5 อ.ยะรัง | 1.คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้างเข้าร่วมเป็นกรรมการ 2.ไม่ได้จัดส่งสำเนาสัญญาให้กรมสรรพากร/สตง. 3.ประกันความชำรุดบกพร่อง 1 ปี | - ได้ประสานการปฏิบัติตามระเบียบฯ กับ อบต.แล้ว | ครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามที่แนะนำ |
| 18 | ทต.หนองจิก | โครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ คสล.ถนนสุขาภิบาล อ.หนองจิก | คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้างเข้าร่วมเป็นกรรมการ | - ได้แนะนำให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ | จนท. ชี้แจงว่า อบต.มีเจ้าหน้าที่จำกัดและมีช่างโยธาเพียงคนเดียว ซึ่งได้แต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานแล้ว |
| 19 | อบต.ป่าไร่ | โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด Post Top | คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้างเข้าร่วมเป็นกรรมการ | - ได้แนะนำให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ | จนท. ชี้แจงว่า อบต.มีเจ้าหน้าที่จำกัดและมีช่างโยธาเพียงคนเดียว ซึ่งได้แต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานแล้ว |
| 20 | อบต.ปากล่อ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสากิ่งเดี่ยว บริเวณถนนสายบ้านชมพู่-บ้านพระยา ม.๑,๓ และถนนสายบ้านปากล่อ-น้ำตกโผงโผง ม.๗, ๘ ต.ปากล่อ | คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้างเข้าร่วมเป็นกรรมการ | - ได้แนะนำให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ | จนท. ชี้แจงว่า อบต.มีเจ้าหน้าที่จำกัดและมีช่างโยธาเพียงคนเดียว ซึ่งได้แต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานแล้ว |
| 21 | อบต.นาประดู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ.พรุจงเปือย ต.นาประดู่ | คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้างเข้าร่วมเป็นกรรมการ | - ได้แนะนำให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ | จนท. ชี้แจงว่า อบต.มีเจ้าหน้าที่จำกัดและมีช่างโยธาเพียงคนเดียว ซึ่งได้แต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานแล้ว |
| 22 | อบต.บางเขา | โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านบางทัน ม.3 ต.บางเขา อ.หนองจิก | 1.คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้างเข้าร่วมเป็นกรรมการ | - ได้ประสานการปฏิบัติตามระเบียบฯ กับ อบต.แล้ว | ครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามที่แนะนำ |
|  |  |  | 2.ไม่ได้จัดส่งสำเนาสัญญาให้กรมสรรพากร/สตง. |  |  |
| 23 | อบต.ปิตูมุดี | โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรังพร้อมลงหินคลุกสายปิตูมิตดี-ทุ่งนา ม.1 ต.ปิตุมุดี อ.ยะรัง | 1.คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้างเข้าร่วมเป็นกรรมการ 2.ไม่ได้จัดส่งสำเนาสัญญาให้กรมสรรพากร/สตง. | - ได้ประสานการปฏิบัติตามระเบียบฯ กับ อบต.แล้ว | ครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามที่แนะนำ |
| 24 | อบต.แหลมโพธิ์ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกะแวดาวอ ม.3 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง | 1.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายงานราคากลางวันที่ 22 กค.57 แต่ จนท.พัสดุรายงานขอจ้างวันที่ 14 สค.57 2.คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้างเข้าร่วมเป็นกรรมการ 3.ไม่ได้จัดส่งสำเนาสัญญาให้กรมสรรพากร/สตง. | - ได้แนะนำให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ | 1.จนท.พัสดุชี้แจงว่าเพิ่งบรรจุ ต้องศึกษาระเบียบ ซึ่งได้แนะนำให้ปฏิบัติให้ถูกต้องในคราวต่อไปแล้ว 2.อบต.แจ้งว่าไม่มีช่าง ได้ขอช่างจาก อบต.อื่น มาเป็นผู้ควบคุมงาน 3.จนท.คิดว่าส่งให้ สตง. ที่เดียว |
| 25 | อบต.กะรูปี | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจาะกะพ้อ ม.7 – เขาน้อย ม.1 ต.กรูปี อ.กะพ้อ | คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้างเข้าร่วมเป็นกรรมการ | - ได้แนะนำให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ | จนท.ชี้แจงว่าอบต.มีเจ้าหน้าที่จำกัดและมีช่างโยธาเพียงคนเดียว ซึ่งได้แต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานแล้ว |
| 26 | ทต. ตะลุบัน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนจืองา-บลูกาบายะห์ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี | 1.ราคากลางไม่ได้เสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ/เห็นชอบ 2.คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้างเข้าร่วมเป็นกรรมการ | - ได้แนะนำให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ | 1.ได้แนะนำเจ้าหน้าที่แล้ว 2.อบต.แจ้งว่า ได้แต่งตั้งช่างเป็นผู้ควบคุมงานแล้ว |
| 27 | อบต.ปะกาฮะรัง | โครงการติดตั้งดวงไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน เสาไฟฟ้า Post top | 1.คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้างเข้าร่วมเป็นกรรมการ | - ได้แนะนำให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ | 1.อบต.แจ้งว่ามีช่าง 1 คน ได้แต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานแล้ว |
|  |  |  | 2.กำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ซึ่งตามมติครม.ให้กำหนดผลงานไม่สูงกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินจ้าง |  | 2.ได้แนะนำเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามมติ ครม.และแบบตัวอย่างสัญญาจ้างแล้ว |
|  |  |  | 3.การจัดทำสัญญา ไม่ได้ระบุการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ขาดใบต่อรองราคา |  |  |
| 28 | อบต.คอลอตัน หยง | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างชนิด Post Top ม.1,2, 3,4,5,8 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก | คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้างเข้าร่วมเป็นกรรมการ | - ได้แนะนำให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ | อบต.แจ้งว่ามีช่าง 1 คน ได้แต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานแล้ว |
| 1 | จังหวัดพิจิตร ทต.วังตะกู | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 ต.วังตะกู ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 275 ม. | 1. เอกสารสอบราคาจ้าง ไม่ระบุสูตรการปรับราคา | 1.การทำประกาศและสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภทต้องมีเงื่อนไขให้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (มีค่า k) ตามมติครม. หนังสือของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2532 | 1. หน่วยรับตรวจได้จัดทำค่า k มาให้ดูก่อนการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว |
|  |  |  | 2. การจัดทำสัญญาจ้างระบุข้อกรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญา | 2.ได้แนะนำให้ตัดข้อกรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการออกตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว155ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 เรื่อง การทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน ให้ถือปฏิบัติ | 2. การทำสัญญาจ้างหน่วยรับตรวจได้ตัดข้อกรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการออกตามคำแนะนำแล้ว |
|  |  |  | 3. ไม่จัดทำหลักฐานการตรวจสอบความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้เกี่ยวกับ "ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" และ "การขัดขวาการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" และคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ไว้เป็นหลักฐานการจัดจ้างครั้งนี้ | 3. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสอบราคาหรือไม่ และมีหน้าที่ตรวจสอบผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้หรือไม่ แล้วให้จัดทำเอกสารการตรวจสอบดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน | 3. หน่วยรับตรวจได้จัดทำหลักฐานการตรวจสอบฯของโครงการนี้ มาให้ดูระหว่างการตรวจสอบแล้ว |
| 2 | ทต.บางไผ่ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 กว้าง 2.50 – 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. | 1. การจัดทำสัญญาจ้างระบุข้อกรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญา | 1.ได้แนะนำให้ตัดข้อกรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการออกตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว155ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 เรื่อง การทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐ ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน ให้ถือปฏิบัติ | 1. การทำสัญญาจ้างหน่วยรับตรวจได้ตัดข้อกรณีพิพาทและอนุญาโต-ตุลาการออกตามคำแนะนำแล้ว |
|  |  |  | 2. ไม่จัดทำหลักฐานการตรวจสอบความโปร่งใสเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้เกี่ยวกับ"ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" และ "การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" และคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ไว้เป็นหลักฐานการจัดจ้างครั้งนี้ | 2.คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสอบราคาหรือไม่ และมีหน้าที่ตรวจสอบผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้หรือไม่ แล้วให้จัดทำเอกสารการตรวจสอบดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติ | 2.หน่วยรับตรวจได้จัดทำหลักฐานการตรวจสอบฯของโครงการนี้ มาให้ดูระหว่างการตรวจสอบแล้ว |
| 3 | อบต.ลำประดา | โครงการปรับปรุงถนลูกรัง หมู่ 6 สายลำคลองห้วยหลัว ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,920 ลบ.ม. | ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ระบุสูตรการปรับราคา | ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้างซึ่งกำหนดให้การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง | การปรับปรุงถนนลูกรังไม่ต้องคำนวณค่า k แต่จะปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในการจัดจ้างครั้งต่อไป |
|  |  |  |  | ทุกประเภทต้องมีเงื่อนไขให้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยเคร่งครัด |  |
| 4 | อบต.ทับคล้อ | โครงการขุดอ่างเก็บน้ำ หมู่ ๒ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ | 1.การจัดทำสัญญาจ้างไม่ได้ใช้แบบสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ | 1.การทำสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภทต้องมีเงื่อนไขให้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (มีค่า k)ตามมติ ครม. หนังสือของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2532 | 1.หน่วยรับตรวจได้จัดทำค่า k มาให้ดูก่อนการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว |
|  |  |  | 2.ไม่จัดทำหลักฐานการตรวจสอบความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้เกี่ยวกับ "ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" และ "การขัดขวาการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" และคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ไว้เป็นหลักฐานการจัดจ้างครั้งนี้ | 2.คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสอบราคาหรือไม่ และมีหน้าที่ตรวจสอบผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้หรือไม่ แล้วให้จัดทำเอกสารการตรวจสอบดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน | 2.หน่วยรับตรวจได้จัดทำหลักฐานการตรวจสอบฯของโครงการนี้มาให้ดูระหว่างการตรวจสอบแล้ว |
| 5 | ทต.ทุ่งน้อย | โครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓ ม. ยาว ๘๕๐ ม. หนา๐.๑๕ ม. | 1.เอกสารสอบราคาจ้างกำหนดอัตราค่าปรับน้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง 2.ไม่จัดทำหลักฐานการตรวจสอบความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้เกี่ยวกับ "ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" และ "การขัดขวาการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" และคุณสมบัติ | 1.กรณีงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจรให้กำหนดค่าปรับในการทำสัญญาจ้างในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างครั้งนั้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๒๗ 2.คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสอบราคาหรือไม่ และมีหน้าที่ตรวจสอบผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน | 1.หน่วยรับตรวจได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสัญญาจ้าง กำหนดอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างแล้ว 2. หน่วยรับตรวจได้จัดทำหลักฐานการตรวจสอบฯของโครงการนี้มาให้ดูระหว่างการตรวจสอบแล้ว |
|  |  |  | ของผู้เสนอราคา ไว้เป็นหลักฐานการจัดจ้างครั้งนี้ | และขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้หรือไม่แล้วให้จัดทำเอกสารการตรวจสอบดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน |  |
| 6 | อบต.โพทะเล | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติคคอนกรีตสายบ้านโพทะเล -บ้านตาล หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๖ | 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา มีข้อความไม่ครบถ้วน ดังนี้ * ไม่ได้ใส่สูตรการปรับราคา 2. ไม่จัดทำหลักฐานการตรวจสอบความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้เกี่ยวกับ "ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" และ "การขัดขวาการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" และคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ไว้เป็นหลักฐานการจัดจ้างครั้งนี้ 3. การจัดทำสัญญาจ้างระบุข้อกรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญา | 1. การทำประกาศ และสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภทต้องมีเงื่อนไขให้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้(มีค่า k)ตามมติ ครม. หนังสือของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2532 2. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสอบราคาหรือไม่ และมีหน้าที่ตรวจสอบผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้หรือไม่แล้วให้จัดทำเอกสารการตรวจสอบดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน 3.ได้แนะนำให้ตัดข้อกรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการออกตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่นร 0506/ว155ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 เรื่องการทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน ให้ถือปฏิบัติ | 1.หน่วยรับตรวจได้จัดทำค่า k มาให้ดูก่อนการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว 2.หน่วยรับตรวจได้จัดทำหลักฐานการตรวจสอบฯของโครงการนี้มาให้ดูระหว่างการตรวจสอบแล้ว 3.การทำสัญญาจ้างหน่วยรับตรวจได้ตัดข้อกรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการออกตามคำแนะนำแล้ว |
| 7 | ทต.ดงป่าคำ | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓-๘ กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. | 1.เอกสารสอบราคาจ้างข้อ ๑ เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาไม่มีข้อความดังนี้ * สูตรการปรับราคา | 1.ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาให้ความ | 1. หน่วยรับตรวจได้จัดทำ ค่า k มาให้ดูก่อนการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว |
|  |  |  | 2. ไม่จัดทำหลักฐานการตรวจสอบความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้เกี่ยวกับ"ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" และ "การขัดขวาการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" และคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ไว้เป็นหลักฐานการจัดจ้างครั้งนี้ 3. การจัดทำสัญญาจ้างระบุข้อกรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญา | ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้การทำสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภทต้องมีเงื่อนไขให้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ 2. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสอบราคาหรือไม่ และมีหน้าที่ตรวจสอบผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้หรือไม่แล้วให้จัดทำเอกสารการตรวจสอบดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน 3.ได้แนะนำให้ตัดข้อกรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการออกตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว155 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 เรื่อง การทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนให้ถือปฏิบัติ | 2. หน่วยรับตรวจได้จัดทำหลักฐานการตรวจสอบฯของโครงการนี้มาให้ดูระหว่างการตรวจสอบแล้ว 3. การทำสัญญาจ้างหน่วยรับตรวจได้ตัดข้อกรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการออกตามคำแนะนำแล้ว |
| 8 | อบต.ท่าขมิ้น | ซ่อมถนนลาดยางสาย ม. ๑๐บ้านห้วยยาว-หมู่ ๑ บ้านท่าเสา | 1. ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ระบุสูตรการปรับราคา 2.การจัดทำสัญญาจ้างระบุข้อกรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญา | 1.ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้างซึ่งกำหนดให้การทำสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภทต้องมีเงื่อนไขให้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยเคร่งครัด 2. ได้แนะนำให้ตัดข้อกรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการออกตามหนังสือสำนักเลขาธิการ | 1. หน่วยรับตรวจได้จัดทำค่า k มาให้ดูก่อนการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว 2. การทำสัญญาจ้างหน่วยรับตรวจได้ตัดข้อกรณีพิพาท |
|  |  |  |  | คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว155ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 เรื่อง การทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐ ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน ให้ถือปฏิบัติ | และอนุญาโตตุลาการออกตามคำแนะนำแล้ว |
| 9 | อบต.บึงบัว | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ | 1. ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ระบุสูตรการปรับราคา | 1. ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้างซึ่งกำหนดให้การทำสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภทต้องมีเงื่อนไขให้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยเคร่งครัด | 1. หน่วยรับตรวจได้ จัดทำค่า k มาให้ดูก่อนการ จ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว |
|  |  |  | 2. การจัดทำสัญญาจ้างไม่ควรเขียนผูกมัด ให้มอบข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้ชี้ขาด 3. ไม่จัดทำหลักฐานการตรวจสอบความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้เกี่ยวกับ "ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" และ "การขัดขวาการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" และคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ไว้เป็นหลักฐานการจัดจ้างครั้งนี้ | 2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว155 ลงวันที่7 สิงหาคม 2552 เรื่อง การทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน ให้ถือปฏิบัติ 3. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสอบราคาหรือไม่ และมีหน้าที่ตรวจสอบผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้หรือไม่ แล้วให้จัดทำเอกสารการตรวจสอบดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน | 2. หน่วยรับตรวจได้ตัดข้อกรณีพิพาทและอนุญา- โตตุลาการออกแล้ว 3. หน่วยรับตรวจได้จัดทำหลักฐานการตรวจสอบฯของโครงการนี้ มาให้ดูระหว่างการตรวจสอบแล้ว |
| 10 | อบต.ท่าเสา | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑ บ้านท่าเสา กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๐๐ ม.หนา๐.๑๕ ม. | 1.เอกสารสอบราคาจ้าง ข้อ ๑ เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาไม่มีข้อความดังนี้ * สูตรการปรับราคา | 1. ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ | 1. หน่วยรับตรวจได้จัดทำ ค่า k มาให้ดูก่อนการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว |
|  |  |  |  | ผู้ประกอบอาชีพก่อสร้างซึ่งกำหนดให้การทำสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภทต้องมีเงื่อนไขให้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยเคร่งครัด |  |
|  |  |  | 2. ไม่จัดทำหลักฐานการตรวจสอบความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้เกี่ยวกับ "ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" และ "การขัดขวาการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" และคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ไว้เป็นหลักฐานการจัดจ้างครั้งนี้ | 2. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสอบราคาหรือไม่ และมีหน้าที่ตรวจสอบผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้หรือไม่ แล้วให้จัดทำเอกสารการตรวจสอบดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน | 2. หน่วยรับตรวจได้จัดทำหลักฐานการตรวจสอบฯของโครงการนี้ มาให้ดูระหว่างการตรวจสอบแล้ว |
| 11 | อบต.วังหลุม | ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง (โดยวิธีPavement In-Place Recycling) หมู่ 4 บ้านวังหลุม ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน | 1. เอกสารสอบราคาจ้างกำหนดอัตราค่าปรับน้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง | 1. กรณีงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจรให้กำหนดค่าปรับในการทำสัญญาจ้างในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างครั้งนั้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๒๗ | 1. หน่วยรับตรวจได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสัญญาจ้าง กำหนดอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างแล้ว |
|  |  |  | 2. เอกสารสอบราคาจ้างข้อ ๑ เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาไม่มีข้อความดังนี้ * สูตรการปรับราคา | 2. ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้างซึ่งกำหนดให้การทำสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภทต้องมีเงื่อนไขให้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยเคร่งครัด | 2. หน่วยรับตรวจได้จัดทำค่า k มาให้ดูก่อนการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว |
|  |  |  | 3. การจัดทำสัญญาจ้างระบุข้อกรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญา | 3. ได้แนะนำให้ตัดข้อกรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการออก ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว155ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 เรื่อง การทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน ให้ถือปฏิบัติ | 3. การทำสัญญาจ้างหน่วยรับตรวจได้ตัดข้อกรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการออกตามคำแนะนำแล้ว |
| 12 | อบต.เขาทราย | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 บ้านวังแดง ต.เขาทราย กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. | 1.เอกสารสอบราคาจ้างข้อ ๑ เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาไม่มีข้อความดังนี้ * สูตรการปรับราคา | ๑. ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้การทำสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภทต้องมีเงื่อนไขให้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ | 1. หน่วยรับตรวจได้จัดทำค่า k มาให้ดูก่อนการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว |
|  |  |  | 2. ไม่จัดทำหลักฐานการตรวจสอบความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้เกี่ยวกับ "ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" และ "การขัดขวาการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" และคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ไว้เป็นหลักฐานการจัดจ้างครั้งนี้ | 2. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสอบราคาหรือไม่ และมีหน้าที่ตรวจสอบผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้หรือไม่แล้วให้จัดทำเอกสารการตรวจสอบดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน | 2. หน่วยรับตรวจได้จัดทำหลักฐานการตรวจสอบฯของโครงการนี้มาให้ดูระหว่างการตรวจสอบแล้ว |
| 13 | อบต.ป่ามะคาบ | ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายหมายเลข พจ.ถ.๐๑-๐๐๐๒ บ้านท่าฬ่อ-บ้านสระสาลี ต.ป่ามะคาบ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๘๐๐ ตร.ม. | 1. ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างไม่ระบุสูตรการปรับราคา | 1. การทำประกาศ และสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภทต้องมีเงื่อนไขให้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (มีค่า k)ตามมติ ครม. หนังสือของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2532 | 1. หน่วยรับตรวจได้จัดทำค่า k มาให้ดูก่อนการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว |
|  |  |  | 2. เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างรายการตีเส้นจราจร ๖๒๓ ตร.ม.ในใบเสนราคาแต่ในแบบแปลนระบุตีเส้นจราจร๖๓๙ ตร.ม.ไม่ตรงกัน | 2. ให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างข้อ ๒ วรรคท้ายกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ต้องรายงานข้อเท็จจริงของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นว่าเพราะเหตุใดและต้องแสดงความคิดเห็นว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรและช่างควบคุมงานต้องรายงานผลการปฏิบัติงานจริงของผู้รับจ้างให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเช่นกันซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างทุกคนต้องลงไปดูผลการดำเนินงานจริงว่าเป็นเช่นไรและเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนร่วมประชุมเพื่อสรุปผลความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วรายงานเพื่อขอความเห็นชอบต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ว่าจ้างต่อไป หากความขัดแย้งดังกล่าวตรวจพบก่อนส่งมอบงานเมื่อผู้ว่าจ้างได้วินิจฉัยสั่งการแล้วให้จัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าแก้ไขความขัดแย้งดังกล่าวให้ถูกต้องต่อไป | 2. หน่วยรับตรวจได้จัดทำหลักฐานการตรวจสอบฯของโครงการนี้ มาให้ดูระหว่างการตรวจสอบแล้ว |
|  |  |  | 3. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่ได้จัดทำหลักฐานการตรวจสอบการขัดขวางการแข่งขันราคา ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน และหลักฐานคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายทุกราย | 3. เพื่อให้การจัดจ้างเป็นไปตามประกาศการสอบราคาถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและเกิดความโปร่งใสเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาทุกรายว่ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามประกาศสอบราคาหรือไม่และต้องตรวจสอบผู้เสนอราคาทุกรายว่ามีผลประโยชน์ | 3. หน่วยรับตรวจได้จัดทำหลักฐานการตรวจสอบฯของโครงการนี้มาให้ดูระหว่างการตรวจสอบแล้ว |
|  |  |  |  | ร่วมกันขัดขวางการแข่งขันราคาหรือไม่แล้วจัดทำหลักไว้ประกอบการตรวจสอบด้วย |  |
| 14 | อบต.หอไกร | ขุดลอกลำคลองหนองตับสะแกหมู่ 3 , 7 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 53,856 ลบ.ม. | 1. เอกสารสอบราคาจ้าง ข้อ ๑ เอกสารแนบ- ท้ายเอกสารสอบราคาไม่มีข้อความดังนี้ * สูตรการปรับราคา | ๑. ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้การทำสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภทต้องมีเงื่อนไขให้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ | 1. หน่วยรับตรวจได้จัดทำค่า k มาให้ดูก่อนการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว |
|  |  |  | 2. ไม่จัดทำหลักฐานการตรวจสอบความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้เกี่ยวกับ "ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" และ "การขัดขวาการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" และคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ไว้เป็นหลักฐานการจัดจ้างครั้งนี้ | 2. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสอบราคาหรือไม่ และมีหน้าที่ตรวจสอบผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้หรือไม่ แล้วให้จัดทำเอกสารการตรวจสอบดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน | 2. หน่วยรับตรวจได้จัดทำหลักฐานการตรวจสอบฯของโครงการนี้ มาให้ดูระหว่างการตรวจสอบแล้ว |
| 15 | ทต.วังกรด | ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1,5 และ 23 ต.บ้านบุ่ง | 1. เอกสารสอบราคาจ้าง ข้อ ๑ เอกสารแนบ- ท้ายเอกสารสอบราคาไม่มีข้อความ * สูตรการปรับราคา | 1. ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้การทำสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภทต้องมีเงื่อนไขให้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ | 1. หน่วยรับตรวจได้จัดทำค่า k มาให้ดูก่อนการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว |
|  |  |  | 2. ไม่จัดทำหลักฐานการตรวจสอบความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้เกี่ยวกับ "ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" และ "การขัดขวาการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" และคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ไว้เป็นหลักฐานการจัดจ้างครั้งนี้ | 2. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสอบราคาหรือไม่ และมีหน้าที่ตรวจสอบผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้หรือไม่ แล้วให้จัดทำเอกสารการตรวจสอบดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน | 2. หน่วยรับตรวจได้จัดทำหลักฐานการตรวจสอบฯของโครงการนี้ มาให้ดูระหว่างการตรวจสอบแล้ว |
|  |  |  | 3. เอกสารสอบราคาจ้างกำหนดอัตราค่าปรับน้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง | 3. เนื่องจากการจัดจ้างครั้งนี้ ผู้รับจ้างส่งมอบงานเลยระยะเวลาที่สัญญากำหนดแนะนำให้ทำบันทึกให้ผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้าง และการดำเนินการจัดจ้างครั้งต่อไปกรณีงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจรให้กำหนดค่าปรับในการทำสัญญาจ้างในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างครั้งนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๒๗ | 3. หน่วยรับตรวจได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสัญญาจ้าง กำหนดอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างแล้ว |
| 16 | ทต.หนองปล้อง | ก่อสร้างถนน คสล. สายบ.คลองคตหมู่ 6 บ้านคลองคต กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. ยาว 550 ม. | 1. เอกสารสอบราคาจ้าง ข้อ ๑ เอกสารแนบ- ท้ายเอกสารสอบราคาไม่มีข้อความ * สูตรการปรับราคา | 1. ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้การทำสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภทต้องมีเงื่อนไขให้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ | 1. หน่วยรับตรวจได้จัดทำค่า k มาให้ดูก่อนการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว |
|  |  |  | 2. ไม่จัดทำหลักฐานการตรวจสอบความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้เกี่ยวกับ "ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" และ "การขัดขวาการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" และคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ไว้เป็นหลักฐานการจัดจ้างครั้งนี้ | 2. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสอบราคาหรือไม่ และมีหน้าที่ตรวจสอบผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้หรือไม่ แล้วให้จัดทำเอกสารการตรวจสอบดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน | 2. หน่วยรับตรวจได้จัดทำหลักฐานการตรวจสอบฯของโครงการนี้ มาให้ดูระหว่างการตรวจสอบแล้ว |
| 17 | ทต.หนองปล้อง | ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองกระทุ่ม - บ้านคลองคต หมู่ 6 บ้านคลองคตต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน | 1. เอกสารสอบราคาจ้าง ข้อ ๑ เอกสารแนบ- ท้ายเอกสารสอบราคาไม่มีข้อความ * สูตรการปรับราคา | 1. ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้การทำสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภทต้องมีเงื่อนไขให้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ | 1. หน่วยรับตรวจได้จัดทำ ค่า k มาให้ดูก่อนการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว |
|  |  |  | 2. ไม่จัดทำหลักฐานการตรวจสอบความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้เกี่ยวกับ "ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" และ "การขัดขวาการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" และคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ไว้เป็นหลักฐานการจัดจ้างครั้งนี้ | 2. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสอบราคาหรือไม่ และมีหน้าที่ตรวจสอบผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น | 2. หน่วยรับตรวจได้จัดทำหลักฐานการตรวจสอบฯของโครงการนี้ มาให้ดูระหว่างการตรวจสอบแล้ว |
| 18 | อบต.ไผ่หลวง | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ กว้าง 4 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร | 1. เอกสารสอบราคาจ้าง ข้อ ๑ เอกสารแนบ- ท้ายเอกสารสอบราคาไม่มีข้อความ * สูตรการปรับราคา | 1. ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้ | 1. หน่วยรับตรวจได้จัดทำ ค่า k มาให้ดูก่อนการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว |
|  |  |  |  | การทำสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภทต้องมีเงื่อนไขให้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ |  |
|  |  |  | 2. ไม่จัดทำหลักฐานการตรวจสอบความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้เกี่ยวกับ "ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" และ "การขัดขวาการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" และคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ไว้เป็นหลักฐานการจัดจ้างครั้งนี้ | 2. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสอบราคาหรือไม่ และมีหน้าที่ตรวจสอบผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น | 2. หน่วยรับตรวจได้จัดทำหลักฐานการตรวจสอบฯของโครงการนี้ มาให้ดูระหว่างการตรวจสอบแล้ว |
| 19 | อบต.หนองพระ | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต.หนองพระ และก่อสร้างห้องน้ำสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 2ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน | 1. เอกสารสอบราคาจ้าง ข้อ ๑ เอกสารแนบ- ท้ายเอกสารสอบราคาไม่มีข้อความ * สูตรการปรับราคา | 1. ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้การทำสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภทต้องมีเงื่อนไขให้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ | 1. หน่วยรับตรวจได้จัดทำค่า k มาให้ดูก่อนการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว |
|  |  |  | 2. ไม่จัดทำหลักฐานการตรวจสอบความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้เกี่ยวกับ "ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" และ "การขัดขวาการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" และคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ไว้เป็นหลักฐานการจัดจ้างครั้งนี้ | 2. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสอบราคาหรือไม่ และมีหน้าที่ตรวจสอบผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น | 2. หน่วยรับตรวจได้จัดทำหลักฐานการตรวจสอบฯของโครงการนี้ มาให้ดูระหว่างการตรวจสอบแล้ว |
| 20 | อบต.บ้านนา | ซ่อมแซมปรับปรุงผิวทางลาดยางหมู่ 7 | 1. ไม่จัดทำหลักฐานการตรวจสอบความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้เกี่ยวกับ "ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" และ | 1. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสอบราคาหรือไม่ และมี | 1. หน่วยรับตรวจได้จัดทำหลักฐานการตรวจสอบฯของโครงการนี้มาให้ดู |
|  |  |  | "การขัดขวาการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" และคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ไว้เป็นหลักฐานการจัดจ้างครั้งนี้ | หน้าที่ตรวจสอบผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้หรือไม่ แล้วให้จัดทำเอกสารการตรวจสอบดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน | ระหว่างการตรวจสอบแล้ว |
|  |  |  | 2. การจัดทำสัญญาจ้างระบุข้อกรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญา | 2. ได้แนะนำให้ตัดข้อกรณีพิพาทและอนุญาโต- ตุลาการออก ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว155ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 เรื่อง การทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน ให้ถือปฏิบัติ | 2. การทำสัญญาจ้างหน่วยรับตรวจได้ตัดข้อกรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการออกตามคำแนะนำแล้ว |
| 21 | ทต.เนินมะกอก | ขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านเนินมะกอก จำนวน 2ช่วงมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า | 1. ไม่จัดทำหลักฐานการตรวจสอบความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้เกี่ยวกับ "ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" และ "การขัดขวาการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" และคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ไว้เป็นหลักฐานการจัดจ้างครั้งนี้ | 1. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสอบราคาหรือไม่ และมีหน้าที่ตรวจสอบผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้หรือไม่ แล้วให้จัดทำเอกสารการตรวจสอบดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน | 1. หน่วยรับตรวจได้จัดทำหลักฐานการตรวจสอบฯของโครงการนี้มาให้ดูระหว่างการตรวจสอบแล้ว |
| 22 | อบต.ท้ายน้ำ | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางโดยวิธี Pavement In - Place Recycing สาย บ.พญาวัง ม.๑๐ กว้าง 6 ม. ยาว 2,700 ม. | ไม่จัดทำหลักฐานการตรวจสอบความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้เกี่ยวกับ "ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" และ "การขัดขวาการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" และคุณสมบัติ ของผู้เสนอราคา ไว้เป็นหลักฐานการจัดจ้างครั้งนี้ | คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสอบราคาหรือไม่ และมีหน้าที่ตรวจสอบผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ | หน่วยรับตรวจได้จัดทำหลักฐานการตรวจสอบฯของโครงการนี้ มาให้ดูระหว่างการตรวจสอบแล้ว |
|  |  |  |  | จัดจ้างครั้งนี้หรือไม่ แล้วให้จัดทำเอกสารการตรวจสอบดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน |  |
| 23 | อบต.ย่านยาว | จัดซื้อรถแทรกเตอร์ ขนาด ๓๖ แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล | คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่ได้จัดทำหลักฐานการตรวจสอบกาขัดขวางการแข่งขันราคาผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน และหลักฐานคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายทุกราย | เพื่อให้การจัดจ้างเป็นไปตามประกาศการสอบราคาถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและเกิดความโปร่งใสเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาทุกรายว่ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามประกาศสอบราคาหรือไม่และต้องตรวจสอบผู้เสนอราคาทุกรายว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันขัดขวางการแข่งขันราคาหรือไม่แล้วจัดทำหลักไว้ประกอบการตรวจสอบด้วย | หน่วยรับตรวจได้จัดทำหลักฐานการตรวจสอบฯของโครงการนี้ มาให้ดูระหว่างการตรวจสอบแล้ว |
| 24 | อบต.หนองปลา ไหล | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายภายในหมู่บ้าน ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2)หมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์ทองต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน | 1. เอกสารสอบราคาจ้าง ข้อ ๑ เอกสารแนบ- ท้ายเอกสารสอบราคาไม่มีข้อความ * สูตรการปรับราคาได้ | 1. ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้การทำสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภทต้องมีเงื่อนไข ให้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ | 1. หน่วยรับตรวจได้จัดทำค่า k มาให้ดูก่อนการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว |
|  |  |  | 2. ไม่จัดทำหลักฐานการตรวจสอบความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้เกี่ยวกับ "ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" และ "การขัดขวาการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" และคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ไว้เป็นหลักฐานการจัดจ้างครั้งนี้ | 2. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสอบราคาหรือไม่ และมีหน้าที่ตรวจสอบผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้หรือไม่แล้วให้ | 2. หน่วยรับตรวจได้จัดทำหลักฐานการตรวจสอบฯของโครงการนี้ มาให้ดูระหว่างการตรวจสอบแล้ว |
|  |  |  |  | จัดทำเอกสารการตรวจสอบดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน |  |
|  |  |  | 3. เอกสารสอบราคาจ้างกำหนดอัตราค่าปรับน้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง | 3. เนื่องจากการจัดจ้างครั้งนี้ ผู้รับจ้างส่งมอบงานเลยระยะเวลาที่สัญญากำหนดแนะนำให้ทำบันทึกให้ผู้รับจ้างยินยอมเสีย | 3. หน่วยรับตรวจได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสัญญาจ้าง กำหนดอัตราร้อยละ 0.25 แล้ว |
| 25 | อบต.หนองปลา- ไหล | โครงการวางท่อเมนต์ประปาหมู่บ้านระยะทางยาว 3,105 ม.หมู่ที่ 11 ต.หนองปลาไหลอ.วังทรายพูน | 1. เอกสารสอบราคาจ้าง ข้อ ๑ เอกสารแนบ- ท้ายเอกสารสอบราคาไม่มีข้อความ * สูตรการปรับราคา | 1. ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้การทำสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภทต้องมีเงื่อนไขให้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ | 1. หน่วยรับตรวจได้จัดทำค่า k มาให้ดูก่อนการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว |
|  |  |  | 2. ไม่จัดทำหลักฐานการตรวจสอบความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้เกี่ยวกับ "ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" และ "การขัดขวาการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" และคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ไว้เป็นหลักฐานการจัดจ้างครั้งนี้ | 2. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสอบราคาหรือไม่ และมีหน้าที่ตรวจสอบผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือไม่ | 2. หน่วยรับตรวจได้จัดทำหลักฐานการตรวจสอบฯของโครงการนี้ มาให้ดูระหว่างการตรวจสอบแล้ว |
| 26 | ทม.พิจิตร | โครงการตีเส้นจราจรถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองพิจิตรกำหนด | ไม่จัดทำหลักฐานการตรวจสอบความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้เกี่ยวกับ "ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" และ "การขัดขวาการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" และคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ไว้เป็นหลักฐานการจัดจ้างครั้งนี้ | - คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสอบราคาหรือไม่ และมีหน้าที่ตรวจสอบผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น | หน่วยรับตรวจได้จัดทำหลักฐานการตรวจสอบฯของโครงการนี้ มาให้ดูระหว่างการตรวจสอบแล้ว |
| 27 | อบต.ห้วยเกตุ | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต (โดยวิธี pavement in-place recycling) หมู่ 7 บ้านห้วงสลิดมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,016 ตร.ม. | 1. เอกสารสอบราคาจ้าง ข้อ ๑ เอกสารแนบ- ท้ายเอกสารสอบราคาไม่มีข้อความ * สูตรการปรับราคา | 1. ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้การทำสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภทต้องมีเงื่อนไขให้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ | 1. หน่วยรับตรวจได้จัดทำค่า k มาให้ดูก่อนการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว |
|  |  |  | 2. ไม่จัดทำหลักฐานการตรวจสอบความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้เกี่ยวกับ "ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" และ "การขัดขวาการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" และคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ไว้เป็นหลักฐานการจัดจ้างครั้งนี้ | 2. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสอบราคาหรือไม่ และมีหน้าที่ตรวจสอบผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น | 2. หน่วยรับตรวจได้จัดทำหลักฐานการตรวจสอบฯของโครงการนี้ มาให้ดูระหว่างการตรวจสอบแล้ว |
| 28 | อบต.หัวดง | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 บ้านน้ำโจนเหนือ กว้าง 3 ม.ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. | ไม่จัดทำหลักฐานการตรวจสอบความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้เกี่ยวกับ "ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" และ "การขัดขวาการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" และคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ไว้เป็นหลักฐานการจัดจ้างครั้งนี้ | - คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสอบราคาหรือไม่ และมีหน้าที่ตรวจสอบผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น | หน่วยรับตรวจได้จัดทำหลักฐานการตรวจสอบฯของโครงการนี้ มาให้ดูระหว่างการตรวจสอบแล้ว |
| 29 | อบต.หัวดง | ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน อบต.หัวดง หมู่ที่ 4 | ไม่จัดทำหลักฐานการตรวจสอบความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้เกี่ยวกับ "ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" และ "การขัดขวาการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" และคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ไว้เป็นหลักฐานการจัดจ้างครั้งนี้ | - คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสอบราคาหรือไม่ และมีหน้าที่ตรวจสอบผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น | หน่วยรับตรวจได้จัดทำหลักฐานการตรวจสอบฯของโครงการนี้ มาให้ดูระหว่างการตรวจสอบแล้ว |
| 30 | ทต.ไผ่รอบ | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 17บ้านเนินตะคล้อ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | 1. เอกสารสอบราคาจ้าง ข้อ ๑ เอกสารแนบ- ท้ายเอกสารสอบราคาไม่มีข้อความ * สูตรการปรับราคาได้ | 1. ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้การทำสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภทต้องมีเงื่อนไขให้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ | 1. หน่วยรับตรวจได้จัดทำค่า k มาให้ดูก่อนการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว |
|  |  |  | 2. ไม่จัดทำหลักฐานการตรวจสอบความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้เกี่ยวกับ "ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" และ "การขัดขวาการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" และคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ไว้เป็นหลักฐานการจัดจ้างครั้งนี้ | 2. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสอบราคาหรือไม่ และมีหน้าที่ตรวจสอบผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น | 2. หน่วยรับตรวจได้จัดทำหลักฐานการตรวจสอบฯของโครงการนี้ มาให้ดูระหว่างการตรวจสอบแล้ว |
| 31 | ทต.เขาทราย | โครงการปรับปรุงเรียงหินกันตลิ่งพังสระน้ำหน้าศาลเจ้า หมู่ 1 บ้านพัฒนา | 1. เอกสารสอบราคาจ้าง ข้อ ๑ เอกสารแนบ- ท้ายเอกสารสอบราคาไม่มีข้อความ * สูตรการปรับราคาได้ | 1. ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้การทำสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภทต้องมีเงื่อนไขให้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ | 1. หน่วยรับตรวจได้จัดทำค่า k มาให้ดูก่อนการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว |
|  |  |  | 2. ไม่จัดทำหลักฐานการตรวจสอบความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้เกี่ยวกับ "ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" และ "การขัดขวาการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" และคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ไว้เป็นหลักฐานการจัดจ้างครั้งนี้ | 2. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสอบราคาหรือไม่ และมีหน้าที่ตรวจสอบผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือไม่ | 2. หน่วยรับตรวจได้จัดทำหลักฐานการตรวจสอบฯของโครงการนี้ มาให้ดูระหว่างการตรวจสอบแล้ว |
| 1 | จังหวัดเพชรบุรี อบจ.เพชรบุรี | ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตสายโพธิ์ลอย -มะขามโพรง หมู่ 3 ต.หนองกระปุ ถึง หมู่ที่ 6 ต.ห้วยลึก | 1.แบบแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น (แบบ บก.004-1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมิได้ลงนามและตามระเบียบฯ กำหนดให้ประธานกรรมการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ลงนามแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น 2. แบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา (แบบ บก.005) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี มิได้ลงนามในแบบแจ้งฯ 3.แบบแจ้งข้อมูลให้ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ (แบบ บก.021) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี มิได้ลงนามในแบบแจ้ง 4. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างซึ่งพิมพ์มาจากระบบ e-GP นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี มิได้ลงนามอนุมัติให้สั่งจ้างผู้รับจ้างที่ชนะการเสนอราคา | - ให้หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำกับ ดูแล และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพื่อให้การจัดทำเอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ ประกาศที่กำหนด | เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดจ้างและดำเนินการในระบบ e-GP เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ในโอกาสต่อไปถ้ามี การจัดซื้อจัดจ้างโครงการลักษณะเดียวกันนี้หรือโครงการอื่นจะดำเนินการตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดต่อไป |
|  |  |  | 5.องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่าน/ไม่ผ่านคุณสมบัติในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์ การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 12 (4) กำหนดให้แจ้งผู้ค้าที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชน |  |  |
|  |  |  | 6. ไม่มีการจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดการสืบราคาและเหตุผลความจำเป็นในการกำหนดราคากลาง |  |  |
| 2 | อบต.มาบปลาเค้า | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลมาบปลาเค้า จำนวน 2 สาย | 1.คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่มีการรายงานผลการคำนวณราคากลางและแสดงรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลาง การสืบราคา และเหตุผลความจำเป็นในการใช้ราคาดังกล่าวในการคำนวณราคากลางให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้าทราบ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0506/6579 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ | - ให้หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำกับ ดูแล และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพื่อให้การจัดทำเอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ ประกาศที่กำหนด | เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดจ้างและดำเนินการในระบบ e-GP เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง |
|  |  |  | 2.การเปิดเผยราคากลางตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้าระบุวันที่ในการคำนวณราคากลางตามแบบของ ป.ป.ช. วันที่ 14 ตุลาคม 2557 ซึ่งไม่สอดคล้องกับวันที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางวันที่ 15 ตุลาคม 2557 และวันประชุมพิจารณาการกำหนดราคากลางวันที่ 16 ตุลาคม 2557 |  | เสร็จสิ้นแล้ว ในโอกาสต่อไปถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลักษณะเดียวกันนี้หรือโครงการอื่น จะดำเนินการตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดต่อไป |
| 3 | อบต.หนองปลาไหล | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาเจ็ก หมู่ 4 หนองปลาไหล | การคำนวณราคากลางไม่มีการจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดการสืบราคา และเหตุผลความจำเป็น | - ให้หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำกับ ดูแล และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดจ้างและดำเนินการในระบบ |
|  |  |  |  | โดยเคร่งครัด เพื่อให้การจัดทำเอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ ประกาศที่กำหนด | e-GP เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ในโอกาสต่อไปถ้ามี การจัดซื้อจัดจ้างโครงการลักษณะเดียวกันนี้หรือโครงการอื่นจะดำเนินการตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดต่อไป |
| 4 | อบต.ท่าช้าง | ยกระดับถนนลูกรังพร้อมขยายเขตสายทุ่งทอง บ้านไร่มะตุ่ม หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง | ไม่มีบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ไม่มีการรายงานผลการคำนวณราคากลางของคณะกรรมการและไม่มีการแสดงรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลาง การสืบราคา เหตุผลความจำเป็นในการใช้ราคาดังกล่าวในการคำนวณราคากลาง ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างทราบ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0506/6579 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ | - ให้หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำกับ ดูแล และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพื่อให้การจัดทำเอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ ประกาศที่กำหนด | เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดจ้างและดำเนินการในระบบ e-GP เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ในโอกาสต่อไปถ้ามี การจัดซื้อจัดจ้างโครงการลักษณะเดียวกันนี้หรือโครงการอื่นจะดำเนินการตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดต่อไป |
| 5 | ทต.ท่ายาง | ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อบ้านไร่ต้นโพธิ์-บ้านมะรุมชุมชนบ้านโค้งข่อย ม.4 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง | 1. ไม่มีการแสดงรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลาง การสืบราคา เหตุผลความจำเป็นในการใช้ราคาดังกล่าวในการคำนวณราคากลาง และไม่มีการขออนุมัติใช้ราคากลางจาก | - ให้หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำกับ ดูแล และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพื่อให้การจัดทำเอกสารมีความถูกต้อง | เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดจ้างและดำเนินการในระบบ e-GP เสร็จเรียบร้อยแล้ว |
|  |  |  | นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0506/6579 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 2. ไม่มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรีทราบ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 | ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ ประกาศที่กำหนด | พร้อมทั้งดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ในโอกาสต่อไปถ้ามี การจัดซื้อจัดจ้างโครงการลักษณะเดียวกันนี้หรือโครงการอื่นจะดำเนินการตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดต่อไป |
| 6 | ทต.บางเก่า | ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัสติกคอนกรีตสายบ้านม่วง - คันกั้นน้ำเค็ม ม.8 ต.บางเก่า | 1. ไม่มีการเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช. ในระบบ e-GP ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 2. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2558 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุมิได้ลงนามในเอกสารประกวดราคาฯ ไม่เป็นไปตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2 ) | - ให้หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำกับ ดูแล และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพื่อให้การจัดทำเอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ ประกาศที่กำหนด | เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดจ้างและดำเนินการในระบบ e-GP เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการ เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ในโอกาสต่อไป ถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลักษณะเดียวกันนี้ หรือโครงการอื่นจะดำเนินการตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดต่อไป |
|  |  |  | 3. ไม่มีการแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบตามแบบ (บก.004-1 ) |  |  |
|  |  |  | 4. ไม่มีการจัดทำแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามแบบ (บก.005) |  |  |
|  |  |  | 5. ไม่มีการจัดทำแบบแจ้งข้อมูลให้ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ เพื่อเตรียมระบบการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ (บก.021) |  |  |
| 7 | อบต.วังจันทร์ | ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสติก คอนกรีต หมู่ที่ 6 ต.วังจันทร์ | 1. ไม่มีการจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดการสืบราคาและเหตุผลความจำเป็นในการกำหนดราคากลาง 2. คณะกรรมการกำหนดราคากลางมิได้ลงนามในแบบฟอร์มสรุปราคากลาง | - ให้หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำกับ ดูแล และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพื่อให้การจัดทำเอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ ประกาศที่กำหนด | เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดจ้างและดำเนินการในระบบ e-GP เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการ เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ในโอกาสต่อไป ถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลักษณะเดียวกันนี้ หรือโครงการอื่นจะดำเนินการตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดต่อไป |
| 8 | อบต.ท่าตะคร้อ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านหมู่ 3 บ้านหนองรี ต.ท่าตะคร้อ | 1. ไม่มีการจัดทำบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่มีการแสดงรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลาง การสืบราคา และเหตุผลความจำเป็นในการใช้ราคาดังกล่าวในการคำนวณราคากลาง ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อทราบตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0506/6579 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่าน/ไม่ผ่านคุณสมบัติในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 12 (4) กำหนดให้แจ้งผู้ค้าที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชน 4. ไม่มีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรีทราบ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน | - ให้หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำกับ ดูแล และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพื่อให้การจัดทำเอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ ประกาศที่กำหนด | เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดจ้างและดำเนินการในระบบ e-GP เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการ เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ในโอกาสต่อไป ถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลักษณะเดียวกันนี้ หรือโครงการอื่นจะดำเนินการตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดต่อไป |
|  |  |  | เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 |  |  |
| 9 | อบจ.เพชรบุรี | ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบPavementin Place recycling ถนนสายโพธิ์ลอย - หัวนา หมู่ที่ 3,4 ตำบลไร่โคก อำเภอ บ้านลาด | 1. แบบแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น (แบบ บก.004- 1) ตามระเบียบฯ กำหนดให้ประธานกรรมการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ลงนามแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นซึ่งไม่ใช่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2. แบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา (แบบ บก.005) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี มิได้ลงนามในแบบแจ้งฯ 3. แบบแจ้งข้อมูลให้ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ (แบบ บก.021) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี มิได้ลงนามในแบบแจ้งฯ | - ให้หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำกับ ดูแล และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพื่อให้การจัดทำเอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ ประกาศที่กำหนด | เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดจ้างและดำเนินการในระบบ e-GP เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการ เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ในโอกาสต่อไป ถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลักษณะเดียวกันนี้ หรือโครงการอื่นจะดำเนินการตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดต่อไป |
|  |  |  | 4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี มีการประกาศรายชื่อผู้ผ่าน/ไม่ผ่านคุณสมบัติในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 12 (4) กำหนดให้แจ้งผู้ค้าที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชน |  |  |
|  |  |  | 5. ไม่มีการจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดการสืบราคาและเหตุผลความจำเป็นในการกำหนดราคากลาง |  |  |
| 10 | ทต.นายาง | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล- ติกคอนกรีตสายกลาง ซอย 1 - ซอย 2ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ | คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่มีการแสดงรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลาง การสืบราคา และเหตุผลความจำเป็นในการใช้ราคาดังกล่าวในการคำนวณราคากลาง ให้นายก- เทศมนตรีตำบลนายางทราบ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0506/6579 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ | - ให้หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำกับ ดูแล และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพื่อให้การจัดทำเอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ ประกาศที่กำหนด | เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดจ้างและดำเนินการในระบบ e-GP เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการ เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ในโอกาสต่อไป ถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลักษณะเดียวกันนี้ หรือโครงการอื่นจะดำเนินการตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดต่อไป |
| 11 | ทต.บ้านแหลม | ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปี57 | 1. เทศบาลตำบลบ้านแหลมไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แต่มีการจัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง ซึ่งไม่ถูกต้องตามแบบที่ ปปช. กำหนดเนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านแหลมได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย ต้องดำเนินการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งาน | - ให้หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำกับ ดูแล และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพื่อให้การจัดทำเอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ ประกาศที่กำหนด | เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดจ้างและดำเนินการในระบบ e-GP เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการ เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ในโอกาสต่อไป ถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลักษณะเดียวกันนี้ หรือ |
|  |  |  | ก่อสร้าง และการระบุรายละเอียดในตารางไม่ครบถ้วนตามที่ ปปช.กำหนด |  | โครงการอื่นจะดำเนินการตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดต่อไป |
|  |  |  | 2. ไม่มีการชี้แจงของคณะกรรมการกำหนดราคากลางให้ สตง.ทราบ ในกรณีผลการประกวดราคาปรากฏว่าราคาที่เสนอต่ำกว่าหรือสูงกว่าราคากลาง 15% เนื่องจากไม่มีการกำหนดราคากลาง |  |  |
| 12 | ทต.ท่าไม้รวก | ก่อสร้างถนนลาดยางสายท่าไม้รวก-แก่งกระจาน ม.1 ซอย 9 ห้วยต้นพลับ | 1. ไม่มีการจัดทำบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่มีการรายงานผลการกำหนดราคากลาง แสดงรายละเอียดการสืบราคา และเหตุผลความจำเป็น ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวกทราบ | - ให้หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำกับ ดูแล และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพื่อให้การจัดทำเอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ ประกาศที่กำหนด | เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดจ้างและดำเนินการในระบบ e-GP เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการ เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ในโอกาสต่อไป ถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลักษณะเดียวกันนี้ หรือโครงการอื่นจะดำเนินการตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดต่อไป |
| 13 | ทต.บางตะบูน | ก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ | 1. เทศบาลตำบลบางตะบูนไม่มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรีทราบ | - ให้หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำกับ ดูแล และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพื่อให้การจัดทำเอกสารมีความ | เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดจ้างและดำเนินการในระบบ e-GP เสร็จเรียบร้อย |
|  |  |  | 2. คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่มีการรายงานผลการกำหนดราคากลาง แสดงรายละเอียดการสืบราคา และเหตุผลความจำเป็นให้นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูนทราบ 3. ไม่มีการขออนุมัติใช้ราคากลาง และราคากลางไม่ได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน | ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ ประกาศที่กำหนด | แล้ว พร้อมทั้งดำเนินการ เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ในโอกาสต่อไป ถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลักษณะเดียวกันนี้ หรือโครงการอื่นจะดำเนินการตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดต่อไป |
| 14 | อบต.ป่าเด็ง | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(กลบหลุมบ่อ) ม.1 บ้านป่าเด็งเหนือ - ม.10 บ้านป่าผาก | ไม่มีการแสดงรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลาง การสืบราคา เหตุผลความจำเป็นในการใช้ราคาดังกล่าวในการคำนวณราคากลาง ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง ทราบ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0506/6579 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ | - ให้หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำกับ ดูแล และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพื่อให้การจัดทำเอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ ประกาศที่กำหนด | เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดจ้างและดำเนินการในระบบ e-GP เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการ เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ในโอกาสต่อไป ถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลักษณะเดียวกันนี้ หรือโครงการอื่นจะดำเนินการตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดต่อไป |
| 15 | อบต.วังไคร้ | ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัส-ติกคอนกรีต หมู่ 7 บ้านหนองหว้า | คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่มีการแสดงรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลาการสืบราคา และเหตุผลความจำเป็นในการใช้ราคาดังกล่าวในการคำนวณราคากลางให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ทราบ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางมิได้ลงนามในแบบฟอร์มสรุปราคากลาง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0506/6579 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ | - ให้หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำกับ ดูแล และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพื่อให้การจัดทำเอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ ประกาศที่กำหนด | เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดจ้างและดำเนินการในระบบ e-GP เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการ เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ในโอกาสต่อไป ถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลักษณะเดียวกันนี้ หรือโครงการอื่นจะดำเนินการตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดต่อไป |
| 16 | อบต.ต้นมะม่วง | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ 3,4 จากทางแยกบ้านทนายดำรง เดชสำราญ ขึ้นทางเหนือ จำนวน 20 ต้น | 1. คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่มีการรายงานผลการกำหนดราคากลาง แสดงรายละเอียดการสืบราคา และเหตุผลความจำเป็น ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงทราบ 2. ไม่มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรีทราบ | - ให้หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำกับ ดูแล และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพื่อให้การจัดทำเอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ ประกาศที่กำหนด | เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดจ้างและดำเนินการในระบบ e-GP เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการ เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ในโอกาสต่อไป ถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลักษณะเดียวกันนี้ หรือโครงการอื่นจะดำเนินการตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดต่อไป |
| 1 | จังหวัดเพชรบูรณ์ อบต.นาป่า | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 10 สายบ้านปากน้ำ – บ้านห้วยอีเหน | ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | - ปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือ ที่ นร 0203/ว 109 ลว. 24 ส.ค. 2532 | หน่วยงานจะถือเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป เนื่องจากผลการดำเนินการแล้วเสร็จ 100% |
| 2 | ทต.บ่อไทย | ก่อสร้างสะพานคอนกรึตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านวังเจริญรัตน์ | ผลการดำเนินงานมีความล่าช้ากว่ากำหนดตามสัญญาจ้าง, การดำเนินงานในระบบ e-GP แสดงข้อมูลไม่ครบถ้วน | - เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง, จัดระบบการตรวจสอบ/ควบคุมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ให้เป็นไปตามระเบียบ | ได้เร่งรัดการดำเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว โดยผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ 100% |
| 3 | ทต.บัววัฒนา | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านเนินมะค่า หมู่ที่ 3 | มีการเลือกใช้ข้อความตามสัญญา ข้อ 19 กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ,ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | - ปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 155 ลว. 7 ส.ค. 2552, หนังสือ ที่ นร 0203/ว 109 ลว. 24 ส.ค. 2532 | ได้จัดทำบันทึกตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง กำหนดเงื่อนไขสัญญาแบบปรับราคาได้แล้ว โดยผลการดำเนินการแล้วเสร็จ 100% |
| 4 | อบต.หนองไผ่ | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองยาง หมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12 บ้านพรประเสริฐพัฒนา | มีการเลือกใช้ข้อความตามสัญญา ข้อ19 กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ,ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | - ปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 155 ลว. 7 ส.ค. 2552, หนังสือ ที่ นร 0203/ว 109 ลว. 24 ส.ค. 2532 | หน่วยงานจะถือเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป เนื่องจากผลการดำเนินการแล้วเสร็จ 100% |
| 5 | อบต.ห้วยสะแก | โครงการขุดลอกขยายคลองหัวควาย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ | ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | - ปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือ ที่ นร 0203/ว 109 ลว. 24 ส.ค. 2532 | หน่วยงานจะถือเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป เนื่องจากผลการดำเนินการแล้วเสร็จ 100% |
| 6 | อบต.ปากช่อง | โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงหมายเลข พช. 2008 หมู่ที่ 1 , 14 และหมู่ที่ 15 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก | มีการเลือกใช้ข้อความตามสัญญา ข้อ 19 กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ, ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | - ปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 155 ลว. 7 ส.ค. 2552, หนังสือ ที่ นร 0203/ว 109 ลว. 24 ส.ค. 2532 | ได้จัดทำบันทึกตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง กำหนดเงื่อนไขสัญญาแบบปรับราคาได้แล้ว โดยผลการดำเนินการแล้วเสร็จ 100% |
| 7 | อบต.น้ำก้อ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 13 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ | ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K ) | - ปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือ ที่ นร 0203/ว 109 ลว. 24 ส.ค. 2532 | หน่วยงานจะถือเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป เนื่องจากผลการดำเนินการแล้วเสร็จ 100% |
| 8 | ทต.ตาลเดี่ยว | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสะอาด – บ้านขวัญโยน หมู่ที่ 2 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก | กำหนดค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ กรณีการจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน, ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K ) | - ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ข้อ 127, หนังสือ ที่ นร 0203/ว 109 ลว. 24 ส.ค. 2532 | หน่วยงานจะถือเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป เนื่องจากผลการดำเนินการแล้วเสร็จ 100% |
| 9 | อบต.วังโบสถ์ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกสง่า (ถนนสายโคกสง่า – บ่อไทย) ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ | ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K ) | - ปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือ ที่ นร 0203/ว 109 ลว. 24 ส.ค. 2532 | หน่วยงานจะถือเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป เนื่องจากผลการดำเนินการแล้วเสร็จ 100% |
| 10 | อบต.วังท่าดี | โครงการวางท่อเมนระบบน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ | กำหนดค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ กรณีการจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ,มีการเลือกใช้ข้อความตามสัญญา ข้อ 19 กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ | - ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ข้อ 127 , หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ ว 155 ลว. 7 ส.ค. 2552 | หน่วยงานจะถือเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป เนื่องจากผลการดำเนินการแล้วเสร็จ 100% |
| 1 | จังหวัดแม่ฮ่องสอน อบต.ถ้ำลอด | โครงการจ้างเหมาขุดลอก ลำน้ำแพม บ้านเมืองแพม หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำลอด อำเภอปาง- มะผ้า | หนังสือรับรองผลงานของผู้ชนะการเสนอราคา ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่วลมการก่อสร้าง ที่รับรองโดยที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2552 ซึ่งไม่สอดคล้องตามประกาศสอบราคาจ้างฯ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2558 | - ขอให้ชี้แจงเหตุผลหนังสือรับรองผลงานของผู้ชนะการเสนอราคาที่ไม่สอดคล้องตามประกาศสอบราคาจ้างฯ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 | หน่วยรับตรวจได้ประสานผู้รับจ้างให้นำเอกสารมาประกอบเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้รอบคอบในการตรวจสอบเอกสารในคราวต่อไป |
| 2 | ทต.ปาย | โครงการเสริมผิว Asphaltic Concrete บ้านเมืองพร้าว หมู่ที่ 1 บ้านเมืองแพร่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยปู หมู่ที่ | เทศบาลตำบลปายไม่ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มาทำสัญญาจ้าง เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ดำเนินการให้กับผู้รับจ้างได้ | - ขอให้ชี้แจงเหตุผลการที่ไม่แจ้งให้ผู้ชนะการประมูลงานจ้างฯ มาลงนามในสัญญาจ้าง | หน่วยรับตรวจได้ชี้แจงว่า เนื่องจากเชื่อว่าการประปาส่วนภูมิภาคจะสามารถส่งมอบพื้นที่ถนนในสภาพเดิมได้ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งบัดนี้การประปาส่วนภูมิภาคได้ส่งคืนพื้นที่ดังกล่าวและหน่วยรับตรวจได้เรียกให้ผู้ชนะการประมูลมาทำสัญญาจ้างตามโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว |
| 1 | จังหวัดยะลา อบต.เกะรอ | บุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านตะเนาะปูโย๊ะ-ฮูแตบาโงย | 1.การจัดทำรายงานขอจ้าง ไม่ระบุจำนวนเงินราคากลาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | - ตามข้อ 1 – 6 ควรสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหน่วยงานยังไม่จัดทำเอกสารที่ถูกต้องตามประกาศที่ กวพ กำหนด แต่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด | หน่วยงานยังไม่จัดทำเอกสารที่ถูกต้องตามประกาศที่ กวพ กำหนด แต่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด |
|  |  |  | 2.การจัดทำเอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอราคายังไม่เป็นไปตามตัวอย่างเอกสารประกวดราคา ที่ กวพ กำหนด ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ ว 470 ลงวันที่ 27 ธ.ค.2556 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้าง |  | หน่วยงานยังไม่จัดทำเอกสารที่ถูกต้องตามประกาศที่ กวพ กำหนด แต่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด |
|  |  |  | 3.การประกาศราคากลาง/เปิดเผยราคากลางหน่วยงานนำยอดเงินตามวงเงินงบประมาณการจัดจ้างมาเปิดเผยซึ่งยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศที่ กวพ กำหนด 4.การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคากรณีแสดงผลงานก่อสร้างปรากฏว่า ไม่มีการกำหนดวงเงินของผลงาน แต่กำหนดเป็นวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานจ้างครั้งนั้นๆ ซึ่งยังไม่ถูกต้องตามประกาศที่ กวพ กำหนด 5.สัญญาจ้างไม่จัดทำตามแบบสัญญาแบบปรับราคาได้ซึ่งจะต้องถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 ส.ค.2532 เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง |  | ” ” องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอไม่เคยจัดทำสัญญาแบบปรับราคาได้ เนื่องจากทางอบต.ไม่มีผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรือหรืองานจ้างนั้นๆ |
|  |  |  | 6.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุ หรือการจ้างนั้นๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ |  |  |
|  |  |  | (ไม่มีช่างเข้าร่วม) ทั้งนี้จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 28 |  |  |
| 1 | จังหวัดระนอง อบต.บางพระเหนือ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางใหญ่ หมู่ที่ ๔ ต.บางพระเหนือ | ๑.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างฯแต่ไม่ได้นำคำสั่งดังกล่าว ไปลงไว้ในระบบ e-GP ๒.มีการเสนอขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ทั้งที่ยังไม่ได้นำไปเผยแพร่ในระบบ e-GP เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงนำไปเผยแพร่พร้อมกับประกาศประกวด ราคาจ้าง ๓. ไม่ใช้แบบเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เช่น แบบ บก.๐๒๑ แบบบก.๐๐๔-๑ บก. ๐๐๕ บก.๐๐๘ บก.๐๑๐-๑ | ๑.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุให้นำไปบันทึกลงไว้ในระบบ e-GP เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถ เข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างทั่วถึง ๒.เมื่อจัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง เรียบร้อยแล้ว จะขออนุมัติใช้เพื่อการประกวดราคา นั้น ต้องนำไปเผยแพร่ให้สาธารณชนวิจารณ์ หรือแสดงความเห็นไม่น้อยกว่า ๓ วัน จึงจะเสนอขออนุมัติใช้งานได้ ๓. ในโอกาสต่อไป หากดำเนินการประกวดราคาจ้างให้ใช้แบบเอกสารการประมูลที่กระทรวงการคลังกำหนด | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
|  |  |  | ๔. แจ้งผู้เสนอราคาทุกรายทราบผลการประมูลหลังจากประมูลเสร็จสิ้นแล้ว ล่าช้าเกิน ๓ วัน ทำการ ใช้ระยะเวลา๑๐ วันทำการ จึงแจ้งผลการประมูล ๕.ไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ให้สำนักงาน | ๔.เมื่อเสร็จสิ้นการประมูลให้รีบรายงานสรุปผลการประมูลและแจ้งผู้เสนอราคาทุกรายทราบภายใน ๓ วันทำการ ๕.หน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน |  |
|  |  |  | ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนองทราบ | ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่งให้ สตง. เพื่อประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง |  |
| 2 | อบต. น้ำจืด | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแพรกขวา หมู่ที่ ๙ ต.น้ำจืด อ.กระบุรี | ๑. ไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานเป็นผู้จัดทำเอกสารเอง และเมื่อนำร่างเอกสารดังกล่าวไปเผยแพร่ในเว็บไซต์แล้วผลของการเผยแพร่เป็นเช่นไร ไม่มีการนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบ นำร่างดังกล่าวไปใช้ในการประกวดราคาจ้าง ทันที ๒. หน่วยงานไม่ได้จัดส่งเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างให้กรมประชาสัมพันธ์และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย | ๑. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา และเมื่อนำร่าง ฯ ไปเผยแพร่แล้ว ผลการเผยแพร่เป็นเช่นไรให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบก่อน นำไปใช้ในการประกวดราคา ๒. การจัดส่งเอกสารประกวดราคา ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๘ |  |
|  |  |  | ๓.แบบหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และแบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน และแบบหนังสือ ฯที่ใช้นั้น ถูกยกเลิกไปแล้ว ๔.ไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้ สตง. ทราบ | ๓.ให้ใช้แบบหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างและแบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้าง ฯ ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ฉบับที่๒) ลงวันที่ ๒๐ ก.ย.๕๕ ข้อ ๒ ๔.หน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคา |  |
|  |  |  |  | เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่งให้ สตง. เพื่อประกอบการตรวจสอบ |  |
| 3 | ทต.น้ำจืด | โครงการปรับปรุงโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนสุดสาครถึงท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลน้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนองวงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐บ. | ๑.ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตาม โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนจรพาณิชย์ฝั่งซ้ายหมู่ที่ ๓ ไม่มีการแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับพัสดุหรืองานจ้างนั้น เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้าง | ๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุ หรืองานจ้างนั้นๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๘ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
|  |  |  | ๒.ในประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคา ฯ ของโครงการฯ มีการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาว่า“เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลน้ำจืด” แต่จากการตรวจสอบ ทางหน่วยงานไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นฯ เอาไว้ | ๒.ให้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเนื้อหาและ ข้อมูลในประกาศและเอกสารสอบราคา อย่างละเอียดรอบคอบ หากมีข้อมูลใดที่หน่วยงานไม่ได้จัดทำหรือ ไม่มี ไม่ควรนำมากำหนดไว้ในประกาศและเอกสารสอบราคา เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ ทางราชการ |  |
| 4 | ทต.น้ำจืด | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนจรพาณิชย์ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๓ ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนองวงเงิน ๑,๐๘๙,๑๔๔บ. | ๑.ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนจรพาณิชย์ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๓ ไม่มีการแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจ้างนั้น เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้าง | ๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุ หรืองานจ้างนั้นๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย โดยถือปฏิบัติตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๘ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
|  |  |  | ๒.ในประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคา ฯ ของโครงการฯ มีการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาว่า “เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลน้ำจืด” แต่จากการตรวจสอบทางหน่วยงานไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น ฯ เอาไว้ | ๒.ให้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเนื้อหาและ ข้อมูลในประกาศและเอกสารสอบราคาอย่างละเอียดรอบคอบ หากมีข้อมูลใดที่หน่วยงานไม่ได้จัดทำหรือไม่มี ไม่ควรนำมากำหนดไว้ในประกาศและเอกสารสอบราคา เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ ทางราชการ |  |
| 5 | อบต. กะเปอร์ | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางบ้านบางปรุล่างหมู่ที่ ๗ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วงเงิน ๑,๗๘๖,๐๐๐ บาท | ๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางบ้านบางปรุล่าง หมู่ที่ ๗ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างล่าช้ากว่าระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาและหนังสือแจ้งให้มาทำสัญญาจ้าง ทั้งนี้ หน่วยงานได้ส่งหนังสือแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างถึง ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ หนังสือแจ้งให้มาทำสัญญาจ้างลงวันที่ ๑๖ ก.พ.๕๘ ลงรับหนังสือวันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๘ ครั้งที่ ๒ หนังสือแจ้งให้มาทำสัญญาจ้างลงวันที่ ๖ มี.ค.๕๘ ลงรับหนังสือวันที่ ๑๐ มี.ค.๕๘ ครั้งที่ ๓ หนังสือแจ้งให้มาทำสัญญาจ้างลงวันที่ ๒๖ มี.ค. ๕๘ ลงรับหนังสือวันที่ ๒๗ มี.ค. ๕๘ ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาวันที่ ๗ เม.ย. ๕๘การ | ๑. การจัดทำสัญญาจ้างนั้นหากเกิดกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด ไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ในระยะเวลาที่กำหนดตามเอกสารสอบราคาหรือหนังสือแจ้งให้มาทำสัญญาจ้าง ให้คณะกรรมการสอบราคาพิจารณา จากผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไปตามลำดับ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๕ (๓) | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
|  |  |  | ทำสัญญาจ้างล่าช้าไป ๔๙ วัน (นับจากวันที่ ๑๘ ก.พ.๕๘ ถึงวันที่ ๗ เม.ย.๔๘) |  |  |
|  |  |  | ๒.ยังไม่ได้จัดส่งสำเนาสัญญาจ้างให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนอง และ สรรพากรพื้นที่ระนอง | ๒.ให้จัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนอง และสรรพากรพื้นที่ระนอง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง |  |
| 6 | อบต.กะเปอร์ | โครงการซ่อมแซมเสริมผิวยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกงษีถึงบ้านหินขาว ม. ๖-๙ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ. ระนอง วงเงิน ๑,๐๔๓,๑๗๘ บาท | ๑.ไม่ได้นำเรื่องการจัดหาพัสดุของโครงการฯ เข้าไปบันทึกในระบบ e-GP และไม่ได้คำนวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ | ๑.การจัดหาพัสดุทุกโครงการต้องนำเรื่องไปบันทึกไว้ในระบบ e-GP เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและให้คำนวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
|  |  |  | ๒. โครงการซ่อมแซมเสริมผิวยางแอสฟัสท์ติก คอน กรีตถนนสายบ้านกงษี ถึงบ้านหินขาว หมู่ที่ ๖-๙ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาและหนังสือแจ้งให้มาทำสัญญาจ้าง ทั้งนี้หน่วยงานได้ส่งหนังสือแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๒๒ ธ.ค.๕๗ ผู้รับจ้างมาลงนามวันที่ ๓ มี. ค. ๕๘ การทำสัญญาจ้างล่าช้าไป ๗๐ วัน(นับจากวันที่ ๒๔ ธ.ค.๕๗ ถึงวันที่ ๓ มี.ค.๔๘) | ๒. การจัดทำสัญญาจ้างนั้น หากเกิดกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด ไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ในระยะเวลาที่กำหนดตามเอกสารสอบราคาหรือหนังสือแจ้งให้มาทำสัญญาจ้าง ให้คณะกรรมการสอบราคาพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไปตามลำดับ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๕ (๓) |  |
|  |  |  | ๓.จัดทำสัญญาจ้างแล้วเสร็จวันที่ ๓ มี.ค. ๕๘ แต่ จัดส่งล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไปสำเนาสัญญาจ้างให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนองและสรรพากรพื้นที่ระนอง เมื่อวันที่ ๗ เม.ย. ๕๘ จัดส่งล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไป ๕ วัน | ๓.ให้จัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนอง และสรรพากรพื้นที่ระนอง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง |  |
| 7 | อบต.ม่วงกลวง | โครงการก่อสร้างพื้น ลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนก- ประสงค์พร้อมมุงหลังคาหน้ามัสยิดเราะห์มะห์ บ้านสำนัก หมู่ที่ ๓ ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วงเงิน ๑,๐๓๕,๔๓๗ บาท | ๑. ในประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคา ฯ ของโครงการฯ มีการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาว่า “เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง ” แต่จากการตรวจสอบทางหน่วยงานไม่ได้ มีการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น เอาไว้ ทั้งนี้ จนท.พัสดุ แจ้งว่าจัดทำประกาศและเอกสารสอบราคาตามรูปแบบเอกสารที่อยู่ในระบบ e-GP ไม่ได้มีการตรวจทานเนื้อหาหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลของเอกสารแต่อย่างใด เอกสารจึงมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง | ๑.ให้กำชับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเนื้อหา และข้อมูลในประกาศและเอกสารสอบราคา อย่างละเอียดรอบคอบ หากมีข้อมูลใดที่หน่วยงานไม่ได้จัดทำหรือไม่มีไม่ควรนำมากำหนดไว้ในประกาศและเอกสารสอบราคา เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานของทางราชการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
|  |  |  | ๒.ไม่ได้มีการคำนวณปรับลดราคาค่างานก่อสร้าง(ราคากลาง) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ธ.ค.๕๗ | ๒.เห็นควรให้ อบต.ม่วงกลวงคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการ ฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ และรายงานผลการคำนวณราคากลางให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล |  |
|  |  |  |  | ม่วงกลวงทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป |  |
| 1 | จังหวัดลำปาง ทต.สบปราบ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก จากหัวสะพานถึงสามแยกตลาดสด (บ้านหล่าย) หมู่ 1 ต.สบปราบ | 1.เอกสารสอบราคาในระบบ ไม่ตรงกับเอกสารสอบราคาที่จัด ทำด้วยมือ เช่น หัวข้อคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา | - ให้ระบุและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจ้างในระบบและจัดทำด้วยมือให้ถูกต้องตรงกัน และให้ช่างควบคุมงานทำการคำนวณราคาค่าก่อสร้าง (ค่าK) หากต้องเรียกคืนให้ทำการเรียกคืนเงิน ต่อไป | หน่วยรับตรวจ รับจะนำไป ถือปฏิบัติ และจะดำเนินการปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบในการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป |
|  |  |  | 2.เอกสารสอบราคา และสัญญาจ้างระบุ เงื่อนไข การปรับราคาค่าก่อสร้าง แต่ไม่ปรากฏหลักฐานการ คำนวณราคาค่า ก่อสร้าง (ค่า K) ตามเงื่อนไขที่ กำหนด เมื่อมีการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาจ้าง |  |  |
| 2 | อบต.สมัย | โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง บ้านสมัยเหนือ หมู่ 1 ตำบลสมัย | เอกสารสอบราคาใน ระบบไม่ตรงกับเอกสารสอบราคาที่จัดทำด้วยมือ เช่น หัวข้อคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา | - ให้ระบุและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจ้างในระบบและจัดทำด้วยมือให้ถูกต้องตรงกัน | หน่วยรับตรวจ รับจะนำไป ถือปฏิบัติ และจะดำเนินการปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบในการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป |
| 3 | อบต.สมัย | โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ช่วงที่ 3 ต่อจากสายศาลเจ้าบ้านป่า-แขถึงสี่แยกตลาดสดบ้านนาแก้ว | สัญญาจ้างและเอกสารสอบราคา กำหนดค่าปรับในอัตรา ร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน วงเงินจ้างตามสัญญาจ้างการทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน | - ให้มีการกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | หน่วยรับตรวจ รับจะนำไป ถือปฏิบัติ และจะดำเนินการปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบในการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป |
|  |  |  | ในอัตรา... สำหรับการก่อสร้างสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อการจราจรให้กำหนด ค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างนั้น |  |  |
| 4 | เทศบาลตำบลวังเหนือ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมระบบระบายน้ำ ลอดผ่านถนน หมู่ 9 บ้านขันหอม ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ | 1) เอกสารสอบราคาและสัญญาจ้างกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาทำงาน 5 เดือน (150 วัน) แต่ผู้รับจ้างใช้เวลาทำงานจริงเพียง 1 เดือน (30 วัน) ซึ่งการกำหนดระยะเวลาทำงานอาจมากเกินไป และหากผู้รับจ้างทำงานล่าช้า อาจทำให้ราชการได้ ใช้ประโยชน์จากงานจ้างล่าช้าตามไปด้วย | 1.การประมาณการระยะเวลาทำงานให้เหมาะสมกับเนื้องานที่ทำ | หน่วยรับตรวจ รับจะนำไปถือปฏิบัติ และจะดำเนินการปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบในการปฏิบัติงานในคราวต่อไป |
|  |  |  | 2) ไม่ได้มีการปรับค่างานในบัญชีปริมาณงาน (BOQ) ให้ตรงกับจำนวนเงินที่ตกลงจ้าง | 2.ให้ทำการปรับค่างาน ในบัญชีปริมาณงาน (BOQ) ให้ตรงกับจำนวนเงินที่ตกลงจ้าง |  |
| 1 | จังหวัดเลย อบต.ปากชม | ขุดลอกลำห้วยหงษ์ ม.8 บ้านนาหงษ์ ต.ปากชม | สัญญาจ้างมิได้ระบุรายละเอียดที่จ้าง แต่ระบุว่า ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งไม่มีเอกสารแนบท้ายสัญญา | 1.ควรจะต้องกำหนดรายละเอียดที่จะดำเนินการให้ชัดเจน เพื่อจะได้ไม่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง 2.เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทางราชการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ และหนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด | หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
| 2 | อบต.ศรีฐาน | ขุดลอกลำห้วยร่องฮวก ม.6 บ้านนาโก ต.ศรีฐาน | 1. เอกสารสอบราคาและสัญญาจ้าง ข้อ 15 กำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.20 ซึ่งสูงกว่าที่ระเบียบกำหนด อัตราค่าปรับดังกล่าวใช้ในกรณีการจัดซื้อ | 1. ตามระเบียบฯ กรณีการจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01 - 0.10 ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่า วันละ 100 บาท | หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
|  |  |  | 2. หน่วยงานมิได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ | 2. หากหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้ เงินอุดหนุน สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,00,000 บาท ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 |  |
| 3 | อบต.ปากตม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกานเหลือง หมูที่ 3 ต.ปากตม | 1. มิได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางในเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลางและของส่วนราชการ | 1. ต้องประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางในเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของศูนย์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ตามแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามมติครม. |  |
|  |  |  | 2. เอกสารสอบราคากำหนดต้องมีผลงานฯ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ | 2. การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการสามารถกำหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินประมาณการ |  |
|  |  |  | 3. ผู้เสนอราคาต่ำสุด ได้เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง ร้อยละ ๔๑.๖๕ ซึ่งผู้เสนอราคาต่ำสุดจะต้องยืนยันว่า จะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและพร้อมที่เข้าทำสัญญาทันทีที่ได้รับแจ้งแต่กรณีดังกล่าวผู้เสนอราคาต่ำสุดมิได้ยืนยันเป็นหนังสือ | 3. การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ และหนังสือสั่งการ มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด |  |
| 4 | ทต.เชียงกลม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยกลมใต้ หมู่ที่ 6 บ้านปางคอม ต.เชียงกลม กว้าง 4 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.15 เมตร | 1. คณะกรรมการฯ มิได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 2. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจงานจ้าง แต่ยังมิได้ลงรายมือชื่อในใบตรวจรับงานจ้าง 3. มิได้จัดส่งสำเนาสัญญาจ้างให้สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดเลย | 1. ตามระเบียบฯ จะต้องมีการตรวจคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ จะต้องมีการตรวจสอบก่อนการเปิดซองสอบราคา 2. ตามระเบียบฯ ให้ส่งสำเนาสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี และกรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง 3. เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทางราชการ การดำเนินการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ และหนังสือ สั่งการ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด | หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
|  |  |  | 4. มิได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 4. ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ |  |
| 1 | จังหวัดศรีสะเกษ ทต.บุสูง | โครงการก่อสร้างผิวทางพารา- เคพซีล สายบ้านหนองนารีหมู่ 8 – บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน | 1.หน่วยงานเริ่มกระบวนการจัดหาพัสดุไว้ก่อนได้รับจัดสรรงบประมาณแต่ทำสัญญาเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว 2.จัดทำรายงานขอจ้าง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 3.การจัดทำประกาศและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานยังจัดทำไม่ถูกต้อง 4.การจัดทำสัญญาจ้างไม่เป็นไปตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532, กำหนดค่าปรับไม่ถูกต้อง 5.การเบิกจ่ายเงินล่าช้า | - เห็นสมควรกำชับผู้ปฏิบัติงาน และในการจัดหาพัสดุในคราวต่อไป ขอให้หน่วยงานนำข้อตรวจพบ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ไปแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เรียบร้อย และถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการอย่างเคร่งครัด | ได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ- งานให้แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายทางราชการอย่างเคร่งครัดตามหนังสือเทศบาลตำบลบุสูง ที่ ศก 7250/226 ลว. 17 เมษายน 2558 |
| 2 | อบต.ตาโกน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแม๊ะ หมู่ที่ 3 – บ้านหนองปลาคูณ หมู่ที่ 12 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ | 1.ไม่ได้จัดทำบันทึกรายงานผล เพื่ออ้างอิงวันที่กำหนดราคากลาง วันที่รายงานราคากลาง รวมทั้ง วันที่เห็นชอบราคากลาง 2.จัดทำรายงานขอจ้าง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 3.การจัดทำประกาศและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานยังจัดทำไม่ถูกต้อง | - เห็นสมควรกำชับผู้ปฏิบัติงาน และในการจัดหาพัสดุในคราวต่อไป ขอให้หน่วยงานนำข้อตรวจพบ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ไปแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เรียบร้อย และถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการอย่างเคร่งครัด | ได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ- งานให้แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายทางราชการอย่างเคร่งครัดตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน ที่ ศก 88601/ 321 ลว.16 เม.ย 58 |
|  |  |  | 4.การจัดทำสัญญาจ้างไม่เป็นไปตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง แลไม่ได้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 5.สัญญากำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างไม่ถูกต้อง 6.การจัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้าง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน |  |  |
| 3 | ทต.บุสูง | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนดวน หมู่ที่4 ตำบลบุสูง อำเภอ วังหิน | 1.จัดทำรายงานขอจ้าง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 2.การจัดทำประกาศและเอกสารประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานยังจัดทำไม่ถูกต้อง 3.การจัดทำสัญญาจ้างไม่เป็นไปตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532, กำหนดค่าปรับไม่ถูกต้อง และกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างไม่ถูกต้อง | - เห็นสมควรกำชับผู้ปฏิบัติงาน และในการจัดหาพัสดุในคราวต่อไป ขอให้หน่วยงานนำข้อตรวจพบ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ไปแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เรียบร้อย และถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการอย่างเคร่งครัด | ได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ- งานให้แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายทางราชการอย่างเคร่งครัดตามหนังสือเทศบาลตำบลบุสูง ที่ ศก 7250/234 ลว. 21 เมษายน 2558 |
| 4 | อบต.ทุ่งไชย | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุง หมู่ที่ 6 – บ้านหนองแต้ ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพร | 1.เริ่มกระบวนการในการจัดหาพัสดุ โดยจัดหาผู้รับจ้างไว้ก่อนได้รับแจ้งอนุมัติโครงการ แต่ทำสัญญาหลังได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ | - กรณีกำหนดราคากลางไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการตรวจสอบราคากลาง หากวงเงินจ้างตามสัญญาสูงกว่าราคามาตรฐานที่ทางราชการกำหนดให้เรียกเงินคืนกับผู้เกี่ยวข้อง | ได้ตรวจสอบราคากลางแล้วพบว่าวงเงินจ้างตามสัญญาต่ำกว่าราคามาตรฐานที่กำหนด รัฐไม่เสียประโยชน์ |
|  |  |  | 2.การกำหนดราคากลาง ไม่ได้อ้างอิงระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคากลางไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน 3.การเปิดเผยราคากลาง ไม่ได้จัดทำตารางตามแบบฟอร์มที่ ป.ป.ช. กำหนด 3.จัดทำรายงานขอจ้าง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน |  |  |
|  |  |  | 4.การจัดทำประกาศและเอกสารสอบราคา หน่วยงานจัดทำเอกสารด้วยมือและในระบบ ไม่ตรงกัน และจัดทำยังไม่ถูกต้อง 5.ไม่ได้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 6.การจัดทำสัญญาจ้างไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด ไม่กำหนดเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 7.การจัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างไม่ครบถ้วน |  |  |
| 5 | ทต.ห้วยทับทัน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนหนองสิมน้อย–ทางหลวงแผ่นดิน 226 บ้านหนองสิมน้อย หมู่ ๖ ตำบลห้วยทับทัน | 1.หน่วยงานเริ่มกระบวนการจัดหาพัสดุล่าช้า กว่า 3 เดือน เนื่องจากต้องรอผลการตรวจสอบการกำหนดราคากลางจากจังหวัดเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือนและปรับลดราคากลางตามมติ-คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 2.จัดทำรายงานขอจ้าง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน | - เห็นสมควรกำชับผู้ปฏิบัติงาน และในการจัดหาพัสดุในคราวต่อไป ขอให้หน่วยงานนำข้อตรวจพบ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ไปแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เรียบร้อย และถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการอย่างเคร่งครัด |  |
|  |  |  | 3.การจัดทำประกาศและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานยังจัดทำไม่ถูกต้อง |  |  |
|  |  |  | 4.การจัดทำสัญญาจ้างไม่เป็นไปตามแบบที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนด และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532, กำหนดค่าปรับไม่ถูกต้อง 5.การจัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้าง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน |  |  |
| 6 | อบต.โจดม่วง | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโจดจิก หมู่ที่ 7 – แยกทางหลวงชนบท ศก 4034 ตำบลโจดม่วง | 1.ไม่ได้เปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช. ในระบบ e-GP 2.จัดทำรายงานขอจ้าง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 3.การจัดทำประกาศและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานยังจัดทำไม่ถูกต้อง และไม่ได้กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในประกาศและแนบท้ายเอกสารประมูลจ้าง 4.การจัดทำสัญญาจ้างไม่เป็นไปตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ | - เห็นสมควรกำชับผู้ปฏิบัติงาน และในการจัดหาพัสดุในคราวต่อไป ขอให้หน่วยงานนำข้อตรวจพบ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ไปแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เรียบร้อย และถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการอย่างเคร่งครัด | ได้ตักเตือนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการและมติคณะรัฐมนตรี โดยให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด |
|  |  |  | (ค่า K) ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532, ไม่ได้กำหนดรายการเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง , กำหนดค่าปรับไม่ถูกต้อง และไม่ได้กำหนดงานป้ายไว้ในสัญญา 5.การจัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้าง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน |  |  |
| 7 | อบต.พิมาย | โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอส-ฟัลท์ติกคอนกรีต Pavement In place Recycling สายบ้านระกา หมู่ที่ 4ตำบลพิมาย – บ้านหนองคลอง ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ | 1.หน่วยงานไม่ได้รายงานราคากลางงานก่อสร้างให้นายอำเภอปรางค์กู่ทราบ เป็นการ ไม่ปฏิบัติตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 104/2557 2.จัดทำรายงานขอจ้าง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 3.การจัดทำประกาศและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานยังจัดทำไม่ถูกต้อง และไม่ได้กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในประกาศและแนบท้ายเอกสารประมูลจ้าง 4.การจัดทำสัญญาจ้างไม่เป็นไปตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532, กำหนดค่าปรับไม่ถูกต้อง และไม่ได้กำหนดงานป้ายไว้ในสัญญา | - ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 104/2557ให้ติดตั้งป้ายโครงการตามที่ทางราชการกำหนด | - ได้กำชับการปฏิบัติงานทุกระดับ ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการและมติคณะรัฐมนตรี โดยให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด - ได้แนบรายงานตามคำสั่ง คสช.ที่104/2557ภายหลังจากที่ออกรายงาน และได้ติดตั้งป้ายโครงการเรียบร้อยแล้ว |
|  |  |  | 5.การจัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้าง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 6.การเบิกจ่ายเงินล่าช้า |  |  |
| 8 | อบต.เสื่องข้าว | โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองปิงโปง หมู่ที่ 4 ตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ | 1.ใช้ราคากลางไม่เป็นปัจจุบัน (เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้ให้ความเห็นชอบ) 2.การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช. หน่วยงานได้จัดทำตามแบบฟอร์มที่ ป.ป.ช. กำหนด แต่ไม่ได้เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 3.จัดทำรายงานขอจ้าง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 4.การจัดทำประกาศและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานยังจัดทำไม่ถูกต้อง 4.การจัดทำสัญญาจ้างไม่เป็นไปตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง แลไม่ได้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 5.สัญญากำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างไม่ถูกต้อง 6.การจัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้าง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน | - เห็นสมควรกำชับผู้ปฏิบัติงาน และในการจัดหาพัสดุในคราวต่อไป ขอให้หน่วยงานนำข้อตรวจพบ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ไปแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เรียบร้อย และถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการอย่างเคร่งครัด | ได้กำชับการปฏิบัติงานทุกระดับ ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการและมติคณะรัฐมนตรี โดยให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด |
| 9 | อบต.ตูม | โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Pavement In Place Recycling สาย ศก.3013 แยกทล.226 – บ้านพิมาย ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 8,592 ตารางเมตร ระยะทาง 1.074 กิโลเมตร ผิวทางกว้าง 6 เมตร(รวมไหล่ทาง) งบประมาณที่ได้รับ 4,902,000 บาท | 1.ก่อนการดำเนินการจัดหาพัสดุ หน่วยงานไม่ได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของโครงการว่าเป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ไม่ได้เปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช. จัดทำรายงานขอจ้าง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน การจัดทำประกาศและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานยังจัดทำไม่ถูกต้อง และไม่ได้กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในประกาศและแนบท้ายเอกสารประมูลจ้าง | -เห็นสมควรกำชับผู้ปฏิบัติงาน และในการจัดหาพัสดุในคราวต่อไป ขอให้หน่วยงานนำข้อตรวจพบ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ไปแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เรียบร้อย และถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการอย่างเคร่งครัด |  |
|  |  |  | 2.การจัดทำสัญญาจ้างไม่เป็นไปตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไม่เป็นไปตามมติคณะ รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 กำหนดค่าปรับไม่ถูกต้อง และไม่ได้กำหนดงานป้ายไว้ในสัญญา |  |  |
|  |  |  | 3.การจัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้าง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนการเบิกจ่ายเงินล่าช้า |  |  |
| 10 | อบต.ดู่ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล ถนนไทยสะเทือน ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัด ศรีสะเกษ ยาว 3,500 เมตร | 1.จัดทำราคากลางงานก่อสร้างไม่เป็นปัจจุบัน, ไม่ได้ดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้าง ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 2.รายงานราคากลางงานก่อสร้างให้นายอำเภอ | - เห็นสมควรกำชับผู้ปฏิบัติงาน และในการจัดหาพัสดุในคราวต่อไป ขอให้หน่วยงานนำข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ไปแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เรียบร้อย และถือปฏิบัติตามระเบียบ |  |
|  |  | กว้าง 8 เมตร (รวมไหล่ทาง) งบประมาณที่ได้รับ 5, 996,000 บาท | ปรางค์กู่ ตามประกาศ คสช.ฉบับที่104/2557 ล่าช้า จัดทำรายงานขอจ้าง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน | กฎหมายของทางราชการอย่าง |  |
|  |  |  | 3.การจัดทำประกาศและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานยังจัดทำไม่ถูกต้อง และไม่ได้กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในประกาศและแนบท้ายเอกสารประมูลจ้าง |  |  |
|  |  |  | 4.การจัดทำสัญญาจ้างไม่เป็นไปตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และไม่ได้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532, ไม่ระบุรายการอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง, กำหนดค่าปรับไม่ถูกต้อง และไม่ได้กำหนดงานป้ายไว้ในสัญญา |  |  |
|  |  |  | 5.การจัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้าง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน |  |  |
| 11 | อบต.โจดม่วง | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโจดจิก หมู่ที่ 7 – แยกทางหลวงชนบท ศก 4034ตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ จำนวน 2 ช่วง | 1.ไม่ได้เปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช. ในระบบ e-GP 2.จัดทำรายงานขอจ้าง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 3.การจัดทำประกาศและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานยังจัดทำไม่ถูกต้อง และไม่ได้กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ | - เห็นสมควรกำชับผู้ปฏิบัติงาน และในการจัดหาพัสดุในคราวต่อไป ขอให้หน่วยงานนำข้อตรวจพบ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ไปแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เรียบร้อย และถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการอย่างเคร่งครัด |  |
|  |  | ช่วงที่ 1 ระยะทาง 815 เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ 2 ระยะทาง 219 เมตร กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร รวมระยะทาง 1.034 กิโลเมตร งบประมาณที่ได้รับ 3,819,000 บาท | ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในประกาศและแนบท้ายเอกสารประมูลจ้าง 4.การจัดทำสัญญาจ้างไม่เป็นไปตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532, ไม่ได้กำหนดรายการเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง , กำหนดค่าปรับไม่ถูกต้อง และไม่ได้กำหนดงานป้ายไว้ในสัญญา 5.การจัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้าง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน |  |  |
| 12 | อบต.พิมาย | โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Pavement In place Recycling สายบ้านระกา หมู่ที่ 4 ตำบลพิมาย – บ้านหนองคลอง ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ยาว 1,800 เมตร กว้าง 8 เมตร (รวมไหล่ทาง) วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 9,330,000 บาท | 1.หน่วยงานไม่ได้รายงานราคากลางงานก่อสร้างให้นายอำเภอปรางค์กู่ทราบ เป็นการ ไม่ปฏิบัติตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 104/2557 2.จัดทำรายงานขอจ้าง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 3.การจัดทำประกาศและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานยังจัดทำไม่ถูกต้อง และไม่ได้กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในประกาศและแนบท้ายเอกสารประมูลจ้าง | - เห็นสมควรกำชับผู้ปฏิบัติงาน และในการจัดหาพัสดุในคราวต่อไป ขอให้หน่วยงานนำข้อตรวจพบ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ไปแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เรียบร้อย และถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการอย่างเคร่งครัด -ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 104/2557ให้ติดตั้งป้ายโครงการตามที่ทางราชการกำหนด | -ได้กำชับการปฏิบัติงานทุกระดับให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการและมติคณะรัฐมนตรี โดยให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด -ได้แนบรายงานตามคำสั่ง คสช.ที่104/2557ภายหลังจากที่ออกรายงาน และได้ติดตั้งป้ายโครงการเรียบร้อยแล้ว |
|  |  |  | 4.การจัดทำสัญญาจ้างไม่เป็นไปตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532, กำหนดค่าปรับไม่ถูกต้อง และไม่ได้กำหนดงานป้ายไว้ในสัญญา 5.การจัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้าง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 6.การเบิกจ่ายเงินล่าช้า |  | ตามหนังสือ ที่ ศก 73201/ 186 ลว. 26 มิถุนายน 2558 |
| 13 | อบต.เสื่องข้าว | โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปิงโปง หมู่ที่ 4 ตำบล เสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 9 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 5.60 เมตร งบประมาณที่ได้รับ 944,000 บาท | 1.ใช้ราคากลางไม่เป็นปัจจุบัน (เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ให้ความเห็นชอบ) 2.การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช. หน่วยงานได้จัดทำตามแบบฟอร์มที่ ป.ป.ช. กำหนด แต่ไม่ได้เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 3.จัดทำรายงานขอจ้าง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 4.การจัดทำประกาศและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานยังจัดทำไม่ถูกต้อง 5.การจัดทำสัญญาจ้างไม่เป็นไปตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง แลไม่ได้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 | - ขอให้แจ้งเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และแจ้งการเรียกค่าปรับ - กรณีผู้ชนะการเสนอราคาต่ำกว่า 15 % ให้แจ้ง ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทรายโดยเร็ว - เห็นสมควรกำชับผู้ปฏิบัติงาน และในการจัดหาพัสดุในคราวต่อไป ขอให้หน่วยงานนำข้อตรวจพบ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ไปแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เรียบร้อย และถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการอย่างเคร่งครัด | -ได้ทำหนังสือแจ้งเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างแล้ว และจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ สั่งการของกระทรวง มหาดไทยต่อไป ตามหนังสือ ที่ ศก 81102/343 ลว. 30 มิถุนายน 2558 |
|  |  |  | 6.สัญญากำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างไม่ถูกต้อง 7.การจัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้าง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน |  |  |
| 14 | อบต.ทุ่งใหญ่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 3,900 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรัง พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 15,600 ตาราง- เมตร งบประมาณที่ได้รับ 8,900,000 บาท | 1.หน่วยงานไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 2.หน่วยงานใช้สูตร Factor F ไม่ถูกต้องกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทำให้ราคากลางงานก่อสร้างที่กำหนดมีวงเงินสูง 3.จัดทำรายงานขอจ้าง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 4.การจัดทำประกาศและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานยังจัดทำไม่ถูกต้อง และไม่ได้กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในประกาศและแนบท้ายเอกสารประมูลจ้าง 5.การจัดทำสัญญาจ้างไม่เป็นไปตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และไม่ได้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532, กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาจ้างไม่ถูกต้อง,ไม่ได้กำหนดงานป้ายไว้ในสัญญา, แบ่งงวดงานงวดเงินไม่ถูกต้อง | - เห็นสมควรกำชับผู้ปฏิบัติงาน และในการจัดหาพัสดุในคราวต่อไป ขอให้หน่วยงานนำข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ไปแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เรียบร้อย และถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการอย่างเคร่งครัด -การจับพิกัด GPS ให้จับพิกัดจุดโค้งถนนทุกจุดเพื่อความแม่นยำในการคำนวณระยะทาง |  |
| 15 | อบต.กู่ | โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Pavement In place Recycling สายบ้าน กระดึศรีผไทยราษฎ์ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ – เขตกิ่งอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 923 เมตร กว้าง 6 เมตร เงินงบประมาณที่ได้รับ 3,750,000 บาท | 1.จัดส่งรายงานแผนปฏิบัติการจัดจ้างให้สำนักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค ล่าช้ากว่า 42 วัน 2.ใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไม่ถูกต้อง และหน่วยงานไม่ได้ดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้าง ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 3.จัดทำรายงานขอจ้าง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 4.การจัดทำประกาศและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานยังจัดทำไม่ถูกต้อง และไม่ได้กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในประกาศและแนบท้ายเอกสารประมูลจ้าง 5.การจัดทำสัญญาจ้างไม่เป็นไปตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และไม่ได้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532, ไม่ระบุรายการอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง, กำหนดค่าปรับไม่ถูกต้อง และไม่ได้กำหนดงานป้ายไว้ในสัญญา 6.การจัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้าง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน | - จัดหาพัสดุในคราวต่อไป ขอให้หน่วยงานนำข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ไปแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เรียบร้อย และถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการอย่างเคร่งครัด - ให้คำนวณราคากลางใหม่ หากพบว่า ราคากลางที่กำหนดและวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาสูงกว่าราคางานก่อสร้างจริง ขอให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป - กรณีการส่งมอบงานจ้างและการตรวจรับงานจ้าง ทั้งที่งานยังไม่เรียบร้อยและไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้าง ขอให้ แจ้งผู้รับจ้างทำงานให้ครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขสัญญาแล้วให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานใหม่และจะต้องคิดค่าปรับนับถัดจากวันที่ครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานถูกต้อง หักด้วยระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจรับใช้ไปในการตรวจรับออก |  |
|  |  |  | 7.การส่งมอบงานและการตรวจรับการจ้าง พบหลักฐานผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558 จากการตรวจสอบพื้นที่ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 พบว่า งานก่อสร้างยังไม่เรียบร้อย ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างยังไม่ดำเนินการติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ซึ่งเกินกำหนดตามสัญญาจ้างมาแล้วเป็นเวลา 46 วัน นับถึงวันที่เข้าตรวจสอบ |  |  |
| 16 | อบต.ภูฝ้าย | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านภูทอง หมู่ที่ 8 ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ตามแบบ สถ.ศพด.1 แบบไม่ตอกเข็ม ขนาดไม่เกิน 50 คน จำนวน 1 หลัง งบประมาณที่ได้รับ 1,524,000 บาท | 1.การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช. หน่วยงานได้จัดทำตามแบบฟอร์มที่ ป.ป.ช. กำหนด แต่ไม่ได้เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 2.จัดทำรายงานขอจ้าง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 3.การจัดทำประกาศและเอกสารสอบราคา ไม่ถูกต้อง 4.การจัดทำสัญญาจ้างไม่เป็นไปตามแบบที่กระทรวง มหาดไทยกำหนด และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 5.ไม่ได้กำหนดรายการเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง, กำหนดค่าปรับ ไม่ถูกต้องและไม่ได้กำหนดงานป้ายไว้ในสัญญา | - เห็นสมควรให้อำเภอขุนหาญ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีงานก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามสัญญาและแบบรูปรายการที่กำหนด แล้วรายงานผลให้จังหวัดทราบ - ควรกำชับผู้ปฏิบัติงาน และในการจัดหาพัสดุในคราวต่อไป ขอให้หน่วยงานนำข้อตรวจพบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ไปแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เรียบร้อย และถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด |  |
|  |  |  | 6.หน่วยงานส่งสำเนาสัญญาจ้างล่าช้า และไม่ถูกต้อง 7.การจัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้าง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 8.งานก่อสร้างอาคารก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างที่จะตรวจรับงานจ้าง และพบว่า งานก่อสร้างไม่เรียบร้อย ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างและแบบรูปรายการ หลายรายการ |  |  |
| 17 | อบต.โพธิ์ | โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Slurry Seal Type III สายบ้านอีลอ – วัดชนะสงคราม ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,102 ตารางเมตร งบประมาณที่ได้รับ 5,367,000 บาท | 1.ไม่ได้จัดส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการการปฏิบัติตามแผนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2.หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ไม่ถูกต้อง ตามมติคณะคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 3.จัดทำรายงานขอจ้าง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 4.การจัดทำประกาศและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ยังจัดทำไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 5.ไม่ได้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 | 1. เร่งรัดติดตามผลการขออนุญาตใช้พื้นที่กับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อเร่งดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายเงินต่อไปโดยเร็ว 2. เห็นสมควรกำชับผู้ปฏิบัติงาน และในการจัดหาพัสดุในคราวต่อไป ขอให้หน่วยงานนำข้อตรวจพบ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ไปแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เรียบร้อย และถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการอย่างเคร่งครัด |  |
|  |  |  | 6.งานก่อสร้างล่าช้ากว่า 2 เดือน นับแต่วันครบกำหนดส่งมอบ เนื่องจากรอการอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างจากการรถไฟแห่งประเทศไทย 7.ระบุพิกัด GPS ไม่ถูกต้อง กำหนดเพียงจุดเริ่มต้น 1 จุดและจุดสิ้นสุด 1 จุด ทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ตามงานก่อสร้างจริง 3 ข่วง |  |  |
| 18 | อบต.หนองเชียงทูน | โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอล-ฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธีPavement In – Place Recycling) ถนนสายปรางค์กู่– กำแมด ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,598 ตารางเมตร งบประมาณที่ได้รับ 9,434,000 บาท | 1.ไม่ได้จัดส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการการปฏิบัติตามแผนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2.หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ไม่ถูกต้อง ตามมติคณะคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 3.จัดทำรายงานขอจ้าง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 4.การจัดทำประกาศและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ยังจัดทำไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 5.ไม่ได้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 6.หน่วยงานไม่ได้กำหนดงานป้ายไว้ในสัญญา 7 การส่งสำเนาสัญญาจ้าง ไม่ครบถ้วน | - เห็นสมควรกำชับผู้ปฏิบัติงาน และในการจัดหาพัสดุในคราวต่อไป ขอให้หน่วยงานนำข้อตรวจพบ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ไปแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เรียบร้อย และถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการอย่างเคร่งครัด |  |
|  |  |  | 8.มีการตรวจรับการจ้างที่ล่าช้า 9.การจัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้าง ไม่ครบถ้วน 10.เบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่า 1 เดือน |  |  |
| 1 | จังหวัดสกลนคร อบต. โพนสูง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมบ้านโพนสว่าง ม.8 บ้านคำชน ม.2 ต.โพนสูง ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 2,688 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. | 1.ไม่ได้เผยแพร่ราคากลางตามหลักเกณฑ์ที่ ปปช. กำหนด 2.ไม่ได้เผยแพร่ประกาศเชิญชวนในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง | 1.เผยแพร่ราคากลางตามหลักเกณฑ์ที่ ปปช. กำหนด 2.เผยแพร่ประกาศเชิญชวนในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง | อบต.โพนสูง ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเผยแพร่ราคากลาง และเผยแพร่ประกาศเชิญชวนในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง |
| 2 | อบต.โคกศิลา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 8 – บ้านคำชน หมู่ที่ 2 | มีข้อขัดข้องในการคำนวณราคากลาง การแบ่งงวดงานและการปฏิบัติงาน ในระบบe-GP เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ด้านช่างความรู้ความสามารถไม่เพียงพอเจ้าหน้าที่พัสดุขาดทักษะในการปฏิบัติงานในระบบ | - หน่วยตรวจสอบภายในได้แนะนำด้วยวาจาว่า หากมีปัญหาข้อขัดข้องทางด้านช่างให้หารือ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และหากมีปัญหาด้านการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ให้หารือ สนง.คลังจังหวัด | อบต.โคกศิลา ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะคือในวันถัดมาได้นำเอกสารโครงการพร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งด้านช่างและด้านพัสดุ มาขอคำแนะนำจาก สนง.โยธาธิการฯ และสนง.คลังจังหวัด โดยหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานงานในเบื้องต้น จนสามารถจัดทำราคากลาง แบ่งงวดงานเสร็จเรียบร้อย และดำเนินการจัดจ้างในระบบ e-GP จนได้ตัวผู้รับจ้างและลงตามในสัญญาทันภายใน31 มี.ค. 58 ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล |
| 1 | จังหวัดสตูล ทต.คลองขุด | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อซอยราชการ | สัญญาจ้างไม่ได้จัดทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | - สัญญาจ้างควรจัดทำแบบสัญญาปรับราคาได้ (ค่า K) ตามหนังสือของสำนักงบประมาณที่ กพส 7/2532 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2532 | ในครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามคำแนะนำ |
| 2 | ทต.คลองขุด | ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายคงจันทร์- บ้านลูโบ๊ะบาตู | สัญญาจ้างไม่ได้จัดทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | - สัญญาจ้างควรจัดทำแบบสัญญาปรับราคาได้(ค่า K) ตามหนังสือของสำนักงบประมาณที่ กพส 7/2532 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2532 | ในครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามคำแนะนำ |
| 3 | อบต.เจ๊ะบิลัง | ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต | 1. รายงานขอจ้างมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน 7 ข้อ ตามระเบียบ ฯ | 1. ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอผู้สั่งจ้าง ให้ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 20 | ในครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามคำแนะนำ |
|  |  |  | 2. หน่วยงานไม่ได้เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของส่วนราชการในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เนื่องจากไม่มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน | 2. ให้ปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.5/14655ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1852 ลงวันที่ 22 สิงหาคม2556 แจ้งเวียนคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง |  |
| 4 | ทต.เจ๊ะบิลัง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำ อบจ. (ช่วงที่ 1) | ไม่มีการกำหนดผลงานของผู้รับจ้าง กรณีงานจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้น | - การจัดจ้างในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินที่จะจ้างครั้งนั้น ตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 3373 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2550 | ในครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามคำแนะนำ |
| 5 | อบต.วังประจัน | ก่อสร้างขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าน้ำตกโตนปลิว | การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษมีการแต่งตั้งคณะ- กรรมการเปิดซอง และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่ากำหนดไม่ถูกต้องตามระเบียบ ฯ | - ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบ โดยการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษให้แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะ-กรรมการตรวจการจ้าง ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 (5) และ (7) | ในครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามคำแนะนำ |
| 6 | อบต.ป่าแก่บ่อหิน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนทุ่งหว้า- วรวิทย์ | เงื่อนไขในสัญญา ข้อ 19 กรณีพิพาทในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นตามกระบวนศาลยุติธรรม | - ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่28 กรกฎาคม 2552 แจ้งเวียนหนังสือด่วนที่สุดที่ นร 0506/ว155ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 เรื่องการทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนว่าไม่ควรเขียนผูกมัดในสัญญาให้มอบพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดหากมีปัญหาหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆไป | ในครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามคำแนะนำ |
| 7 | อบต.ปูยู | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านปูยู ต. ปูยู กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. | 1. รายงานขอจ้างมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน 7 ข้อ ตามระเบียบ ฯ 2. หน่วยงานไม่ได้เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของส่วนราชการในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เนื่องจากไม่มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน 3. สัญญาจ้างไม่ได้จัดทำสัญญาแบบปรับราคาได้ 4. ไม่มีการกำหนดผลงานของผู้รับจ้าง กรณีงานจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้น 5. ไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ | 1. ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอผู้สั่งจ้าง ให้ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 20 2. ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.5/14655 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1852 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2556 แจ้งเวียนคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง 3. สัญญาจ้างควรจัดทำแบบสัญญาปรับราคาได้(ค่า K) ตามหนังสือของสำนักงบประมาณ ที่ กพส 7/2532 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2532 4. การจัดจ้างในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินที่จะจ้างครั้งนั้น ตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว3373 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2550เรื่อง มาตรการป้องกันความเสียหายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีก่อสร้างบูรณะ และบำรุงรักษาทางและสะพาน 5. ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ประกาศ ณ. วันที่ 29 มกราคม 2546 |  |
| 8 | ทต.กำแพง | โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 11 , ถนนท่านา- ประปา, ถนนเทศบาล 10 ถนนขนมจีนตัดใหม่, ถนนเกียรติเจริญชัยอุทิศ, ถนนเทศบาล 4 | สัญญาจ้างไม่ได้จัดทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อีกทั้งการระบุค่าปรับในสัญญาจ้างระบุเป็นจำนวนร้อยละ ไม่ได้ระบุเป็นจำนวนเงิน | สัญญาจ้างควรจัดทำแบบสัญญาปรับราคาได้(ค่า K) ตามหนังสือของสำนักงบประมาณที่ กพส 7/2532 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2532 และการระบุค่าปรับควรระบุเป็นจำนวนเงินเป็นไปตามแบบสัญญาที่กำหนด |  |
| 9 | ทต.กำแพง | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงถนนท่านา-ประปา ถึงกระชังเลี้ยงปลา | 1. สัญญาจ้างไม่ได้จัดทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อีกทั้งการระบุค่าปรับในสัญญาจ้างระบุเป็นจำนวนร้อยละ ไม่ได้ระบุเป็น จำนวนเงิน 2. การคำนวณราคากลางมียอดแตกต่างกับที่คำนวณได้ จำนวน 366 บาท เนื่องจากมีการใช้สูตรคำนวณในระบบคอมพิวเตอร์ แต่ไม่มีการแสดงจุดทศนิยมในเอกสารที่ตรวจสอบ เมื่อประมวลผลการคำนวณทำให้ราคากลางที่ปรากฏในเอกสารเมื่อคำนวณแล้วมียอดไม่ตรงกัน | 1. สัญญาจ้างควรจัดทำแบบสัญญาปรับราคาได้(ค่า K) ตามหนังสือของสำนักงบประมาณที่ กพส 7/2532 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2532 และการระบุค่าปรับควรระบุเป็นจำนวนเงินเป็นไปตามแบบสัญญาที่กำหนด 2. เมื่อมีการใช้สูตรในการคำนวณราคากลางควรมีการตรวจสอบการคำนวณราคากลางอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องตรงกับเอกสารที่แสดง |  |
| 10 | อบต.อุใดเจริญ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บ้านผัง 34 – บ้านผัง 39 (ตอนที่ 1 ) | 1. รายงานขอจ้างมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน 7 ข้อ ตามระเบียบ ฯ | 1. ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอผู้สั่งจ้าง ให้ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 |  |
|  |  |  | 2. หน่วยงานไม่ได้เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของส่วนราชการในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 3. กำหนดผลงานของผู้รับจ้าง กรณีงานจ้าง ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้น กำหนดเป็นร้อยละ 50 ของวงเงินที่จะจ้าง แต่ไม่กำหนดจำนวนเงินเป็นตัวเลข | และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 20 2. ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.5/14655 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1852 ลงวันที่ 22 สิงหาคม2556 แจ้งเวียนคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง 3. การจัดจ้างในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินที่จะจ้างครั้งนั้น ตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว3373 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2550 เรื่อง มาตรการป้องกันความเสียหายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีก่อสร้างบูรณะ และบำรุงรักษาทางและสะพาน |  |
| 11 | ทต.ควนโดน | โครงการก่อสร้างขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนเทศบาล 9 ซอย 2 ถึงถนนเทศบาล 11 พร้อมคูระบายน้ำ | 1. รายงานขอจ้างมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน 7 ข้อ ตามระเบียบ ฯ 2. หน่วยงานไม่ได้เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของส่วนราชการในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 3. สัญญาจ้างไม่ได้จัดทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 4. เงื่อนไขในสัญญา ข้อ 19 ที่ว่ากรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้ ให้คู่สัญญาให้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลปกครองในกรณีที่เป็นสัญญาทางปกครอง หรือฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรม ที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีแพ่งในเขตอำนาจศาลที่มูลคดีเกิดกรณีเป็นสัญญาทางแพ่ง 5. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวไม่มีกำหนดใน ระเบียบ ฯ | 1. ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอผู้สั่งจ้าง ให้ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 20 2. ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.5/14655 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1852 ลงวันที่22 สิงหาคม2556 แจ้งเวียนคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง 3. สัญญาจ้างควรจัดทำแบบสัญญาปรับราคาได้ (ค่า K) ตามหนังสือของสำนักงบประมาณที่ กพส 7/2532 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2532 4. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 แจ้งเวียนหนังสือด่วนที่สุดที่ นร 0506/ว155ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 เรื่องการทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนว่าหากมีปัญหาหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆไป |  |
| 12 | อบต.ย่านซื่อ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองถึง บ้านลาน | 1. รายงานขอจ้างมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน 7 ข้อ ตามระเบียบ ฯ 2. หน่วยงานไม่ได้เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของส่วนราชการในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 3. สัญญาจ้างไม่ได้จัดทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | 1. ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอผู้สั่งจ้าง ให้ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 20 2. ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.5/14655 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1852 ลงวันที่ 22 สิงหาคม2556 แจ้งเวียนคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง 3. สัญญาจ้างควรจัดทำแบบสัญญาปรับราคาได้(ค่า K) ตามหนังสือของสำนักงบประมาณที่ กพส 7/2532 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2532 |  |
| 13 | ทต.ทุ่งหว้า | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าปอหลำ- อู่ซ่อมเรือพร้อมท่อระบายน้ำ | 1. รายงานขอจ้างมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน 7 ข้อ ตามระเบียบ ฯ | 1. ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอผู้สั่งจ้าง ให้ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 20 |  |
|  |  |  | 2. สัญญาจ้างไม่ได้จัดทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | 2. สัญญาจ้างควรจัดทำแบบสัญญาปรับราคาได้ (ค่า K) ตามหนังสือของสำนักงบประมาณที่ กพส 7/2532 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2532 |  |
| 14 | อบต.แหลมสน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1. หน่วยงานไม่ได้เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของส่วนราชการในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เนื่องจากไม่มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2. สัญญาจ้างไม่ได้จัดทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 3. เงื่อนไขในสัญญา ข้อ 19 ที่ว่าในกรณีที่มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด | 1. ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.5/14655ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1852 ลงวันที่22 สิงหาคม 2556 แจ้งเวียนคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง 2. สัญญาจ้างควรจัดทำแบบสัญญาปรับราคาได้(ค่า K) ตามหนังสือของสำนักงบประมาณที่ กพส 7/2532 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2532 3. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 แจ้งเวียนหนังสือด่วนที่สุดที่ นร 0506/ว155ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 เรื่องการทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนว่าไม่ควรเขียนผูกมัดในสัญญาให้มอบพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดหากมีปัญหาหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆไป |  |
| 15 | อบต.น้ำผุด | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหัวควน-ทุ่งไหม้-บ้านควน | 1. รายงานขอจ้างมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน 7 ข้อ ตามระเบียบ ฯ 2. หน่วยงานไม่ได้เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของส่วนราชการในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 3. สัญญาจ้างไม่ได้จัดทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 4. เงื่อนไขในสัญญา ข้อ 20 กรณีพิพาท ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้คู่สัญญามีสิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายในชั้นศาล | 1. ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอผู้สั่งจ้าง ให้ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 20 2. ให้ปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.5/14655 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1852 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2556 แจ้งเวียนคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง 3. สัญญาจ้างควรจัดทำแบบสัญญาปรับราคาได้(ค่า K) ตามหนังสือของสำนักงบประมาณที่ กพส 7/2532 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2532 4. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 แจ้งเวียนหนังสือด่วนที่สุดที่ นร 0506/ว155 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 เรื่องการทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนว่าไม่ควรเขียนผูกมัดในสัญญาให้มอบพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดหากมีปัญหาหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆไป |  |
| 16 | ทต.ฉลุง | โครงการก่อสร้างยกระดับถนนเทศบาล 16 (เรียบห้วยชั่งทอง) | 1. รายงานขอจ้างมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน 7 ข้อ ตามระเบียบ ฯ 2. หน่วยงานไม่ได้เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของส่วนราชการในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เนื่องจากไม่มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน 3. สัญญาจ้างไม่ได้จัดทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และไม่ได้ระบุมาตรฐานฝีมือช่าง ข้อ 23 ว่าผ่านมาตรฐาน ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ เท่าใด 4. การคำนวณราคากลางใช้เกณฑ์และตาราง ของงานประเภทงานอาคารและใช้เกณฑ์ปกติ รวมทั้งการคำนวณราคากลางจำนวน 1,051,247.25 บาท คิดได้ 1,059,599.34 บาท ซึ่งสูงกว่าราคากลางที่อนุมัติ จำนวน 8,352.09 บาท | 1. ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอผู้สั่งจ้าง ให้ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 20 2. ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0421.5/14655 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1852 ลงวันที่22 สิงหาคม 2556 แจ้งเวียนคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง 3. สัญญาจ้างควรจัดทำแบบสัญญาปรับราคาได้ (ค่า K) ตามหนังสือของสำนักงบประมาณที่ กพส 7/2532 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2532 รวมทั้งควรระบุร้อยละของมาตรฐานฝีมือช่างให้เรียบร้อยตามกำหนดในสัญญา 4. ควรปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือที่ กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ รวมทั้งมีการตรวจสอบการคำนวณราคากลางให้ถูกต้องตามเอกสารที่ปรากฏ |  |
| 17 | อบต.เกตรี | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัสท์ติก คอนกรีต | 1. รายงานขอจ้างมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน 7 ข้อ ตามระเบียบ ฯ 2. สัญญาจ้างไม่ได้จัดทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 3. เงื่อนไขในสัญญา ข้อ 19 กรณีมีข้อพิพาท ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้คู่สัญญาใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เป็นสัญญาทางปกครอง หรือฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีแพ่งในเขตอำนาจศาลที่มีมูลคดีเกิดกรณีเป็นสัญญาทางแพ่ง แล้วแต่กรณี 4. การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ซึ่งโครงการซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวกำหนดไม่ถูกต้องตามระเบียบ ฯ | 1. ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอผู้สั่งจ้าง ให้ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 20 2. สัญญาจ้างควรจัดทำแบบสัญญาปรับราคาได้ (ค่า K) ตามหนังสือของสำนักงบประมาณที่ กพส 7/2532 ลว 4 ส.ค. 2532 3. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 แจ้งเวียนหนังสือด่วนที่สุดที่ นร 0506/ว155 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 เรื่องการทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนว่าไม่ควรเขียนผูกมัดในสัญญาให้มอบพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดหากมีปัญหาหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป 4. ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบ โดยการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษให้แต่งตั้งคณะ กรรมการตรวจการจ้าง ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ |  |
|  |  |  | 5. ไม่มีการกำหนดผลงานของผู้รับจ้าง กรณีงานจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 6. หน่วยงานไม่ได้เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของส่วนราชการในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เนื่องจากไม่มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน | บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 (7) 5. การจัดจ้างในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินที่จะจ้างครั้งนั้น ตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว3373 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2550เรื่อง มาตรการป้องกันความเสียหายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีก่อสร้างบูรณะ และบำรุงรักษาทางและสะพาน 6. ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0421.5/14655 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1852 ลงวันที่ 22 สิงหาคม2556 แจ้งเวียนคู่มือแนวทางการปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง |  |
| 18 | อบต.ฉลุง | โครงการจัดตั้งศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้านและตำบลก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ | 1. รายงานขอจ้างมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน 7 ข้อ ตามระเบียบฯ | 1. ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอผู้สั่งจ้าง ให้ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 20 |  |
|  |  |  | 2. หน่วยงานไม่ได้เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของส่วนราชการในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เนื่องจากไม่มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน 3. สัญญาข้อ 15 ค่าปรับคิดร้อยละ 0.20 เป็นเงิน 1,841 บาท ซึ่งการคิดค่าปรับดังกล่าวไม่ถูกต้อง | 2. ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.5/14655ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1852 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2556 แจ้งเวียนคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง 3. การคิดค่าปรับสำหรับงานจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานพร้อมกันหมด ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01 - 0.1ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาทตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 127 |  |
| 19 | อบต.สาคร | โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต | อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ | - | - |
| 20 | อบต.ควนขัน | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สาย สต. 2001 ทรายทอง -ควนขัน (ช่วงที่ 1) | อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ | - | - |
| 21 | อบต.ควนขัน | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านท่าหิน-บ้านแรกอด | อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ | - | - |
| 22 | อบต.ควนสตอ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎรอุทิศ- โคกนุ้ย | ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าโครงการอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง | - | - |
| 23 | อบต.ตันหยงโป | โครงการปรับปรุงสนามกีฬาบ้านตันหยงโป และถนนคอนกรีตเสริม 2 ช่วง | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง/TOR | - | - |
| 24 | อบต.นิคมพัฒนา | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 บ้านผัง 6 - หมู่ที่ 3 บ้านผัง 45 | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง/TOR | - | - |
| 25 | อบต.แหลมสน | โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด | ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าโครงการ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง/TOR | - | - |
|  | จังหวัดสระบุรี |  |  |  |  |
| 1 | ทม.เมืองสระบุรี | ก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณ-โรงเรียนเทศบาล5 | ไม่พบการเปิดเผยราคากลางผ่านระบบ e-GP | - ให้เปิดเผยราคากลางให้เป็นไปตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 12 ก.พ.56 และพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | เทศบาลเมืองสระบุรีได้มีหนังสือสำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรีที่สบ 52004/238 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 แจ้งว่าจะปฏิบัติตามข้อเสนอแนะอย่างเคร่งครัดต่อไป |
|  | จังหวัดสิงห์บุรี |  |  |  |  |
| 1 | อบต.ทองเอน | ก่อสร้างศูนย์หัตถกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคามีการกำหนดการปรับราคาค่างานก่อสร้างไว้ในเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา แต่ตอนทำสัญญาไม่กำหนดการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่าK) ไว้ในสัญญา | - ขอให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาให้ถูกต้องตามประกาศและเอกสารสอบราคา/ประกวดราคาเพื่อประโยชน์ของทางราชการ | ยังไม่ได้รับรายงานการแก้ไข |
| 2 | อบต.โพทะเล | เสริมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลล์ติกคอนกรีต ถนนสาย สห ถ.คันคลอง1 ช้าย 1 ขวา หมู่ที่ 8 บ้านท่ารอบ | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคามีการกำหนดการปรับราคาค่างานก่อสร้างไว้ในเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา แต่ตอนทำสัญญาไม่กำหนดการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่าK) ไว้ในสัญญา | - ขอให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาให้ถูกต้องตามประกาศและเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ | ยังไม่ได้รับรายงานการแก้ไข |
| 3 | อบต.โพทะเล | เสริมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลล์ติกคอนกรีต ถนนสาย สห ถ.คันคลอง 1 ช้าย 1 ขวา หมู่ที่ 8 บ้านท่ารอบ | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคามีการกำหนดการปรับราคาค่างานก่อสร้างไว้ในเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา แต่ตอนทำสัญญาไม่กำหนดการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่าK) ไว้ในสัญญา | - ขอให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาให้ถูกต้องตามประกาศและเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ | ยังไม่ได้รับรายงานการแก้ไข |
| 4 | อบต.จักรสีห์ | ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคามีการกำหนดการปรับราคาค่างานก่อสร้างไว้ในเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา แต่ตอนทำสัญญาไม่กำหนดการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่าK) ไว้ในสัญญา | - ขอให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาให้ถูกต้องตามประกาศและเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ | แก้ไขเรียบร้อยแล้ว |
| 5 | อบต.ประศุก | ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ 7 บ้านมา | ไม่ได้นำราคากลางเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางก่อนประกาศสอบราคาหรือประกวดราคา | - ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 | ไม่ได้แก้ไขเนื่องจากดำเนิน- การทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว |
| 6 | อบจ.สห. | ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหม้อแกงฝั่งใต้ | ไม่ได้นำราคากลางเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางก่อนประกาศสอบราคาหรือประกวดราคา | - ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 | ในครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ |
| 7 | อบต.หัวไผ่ | ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลล์ติก ถนนเลียบคันคลองชลประทาน 3 ซ้าย ฝั่งทิศตะวันตก | 1.ไม่ได้นำราคากลางเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางก่อนการประกาศสอบราคา หรือประกวดราคา | 1.ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 | ไม่ได้แก้ไขเนื่องจากดำเนิน การทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว |
|  |  |  | 2.ประกาศสอบราคา/ประกวดราคามีการกำหนดการปรับราคาค่างานก่อสร้างไว้ในเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา แต่ตอนทำสัญญาไม่กำหนดการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่าK) ไว้ในสัญญา | 2.ขอให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาให้ถูกต้องตามประกาศและเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ |  |
| 8 | อบต.โพกรวม | ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลล์ติก ถนนเลียบคันคลองชลประทาน 3 ซ้าย ฝั่งทิศตะวันตก | ไม่ได้นำราคากลางเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางก่อนการประกาศสอบราคา หรือประกวดราคา | - ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 | ยังไม่ได้รับรายงานการแก้ไข |
| 9 | อบต.คอทราย | ซ่อมสร้างผิวถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านหนองบัว | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคามีการกำหนดการปรับราคาค่างานก่อสร้างไว้ในเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา แต่ตอนทำสัญญาไม่กำหนดการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (K) ไว้ในสัญญา | - ขอให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาให้ถูกต้องตามประกาศและเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ | แก้ไขเรียบร้อยแล้ว |
| 10 | อบต.ค่ายบางระจัน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกพร้าว | 1.ไม่ได้นำราคากลางเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางก่อนการประกาศสอบราคา หรือประกวดราคา | 1.ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 | ไม่ได้แก้ไขเนื่องจากได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว |
|  |  |  | 2.ประกาศสอบราคา/ประกวดราคามีการกำหนดการปรับราคาค่างานก่อสร้างไว้ในเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา แต่ตอนทำสัญญาไม่กำหนดการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่าK) ไว้ในสัญญา | 2.ขอให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาให้ถูกต้องตามประกาศและเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ |  |
| 11 | อบต.ท่าข้าม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพระแก้ว-เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี | 1.ไม่ได้นำราคากลางเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางก่อนการประกาศสอบราคา หรือประกวดราคา | 1.ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 | ไม่ได้แก้ไขเนื่องจากได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว |
|  |  |  | 2.ประกาศสอบราคา/ประกวดราคามีการกำหนดการปรับราคาค่างานก่อสร้างไว้ในเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา แต่ตอนทำสัญญาไม่กำหนดการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่าK) ไว้ในสัญญา | 2.ขอให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาให้ถูกต้องตามประกาศและเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ |  |
| 12 | อบต.หนองกระทุ่ม | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลส์ติก บ้านคลองสี่ | 1.ไม่ได้นำราคากลางเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางก่อนการประกาศสอบราคา หรือประกวดราคา | 1.ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 | ไม่ได้แก้ไขเนื่องจากสัญญาสิ้นสุดแล้ว |
|  |  |  | 2.ประกาศสอบราคา/ประกวดราคามีการกำหนดการปรับราคาค่างานก่อสร้างไว้ในเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา แต่ตอนทำสัญญาไม่กำหนดการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่าK) ไว้ในสัญญา | 2.ขอให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาให้ถูกต้องตามประกาศและเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ | แก้ไขเรียบร้อยแล้ว |
| 13 | อบต.วิหารขาว | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลองชลประทาน 1 ซ้าย | ไม่ได้คำเนินการคำนวณราคากลางใหม่เนื่องจากราคากลางที่คำนวณก่อนวันที่ 16 ธ.ค 57 | - ขอให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว185 ลงวันที่ 30 ธ.ค.57 เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ |  |
| 14 | อบต.ไม้ดัด | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่12.2 บ้านหนอง-ลาด | 1.ไม่ได้นำราคากลางเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางก่อนการประกาศสอบราคา หรือประกวดราคา | 1.ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 | ไม่ได้แก้ไขเนื่องจากสัญญาสิ้นสุดแล้ว |
|  |  |  | 2.ประกาศสอบราคา/ประกวดราคามีการกำหนดการปรับราคาค่างานก่อสร้างไว้ในเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา แต่ตอนทำสัญญาไม่กำหนดการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่าK) ไว้ในสัญญา | 2.ขอให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาให้ถูกต้องตามประกาศและเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ |  |
|  |  |  | 3. สัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปไม่ได้ส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และสรรพากรจังหวัด | 3.ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ข้อ 128 |  |
| 15 | อบต.บ้านหม้อ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน (ชัยนาท-อยุธยา) | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคามีการกำหนดการปรับราคาค่างานก่อสร้างไว้ในเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา แต่ตอนทำสัญญาไม่กำหนดการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่าK) ไว้ในสัญญา | - ขอให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาให้ถูกต้องตามประกาศและเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ | ไม่ได้แก้ไขเนื่องจากตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว |
| 16 | อบต.พระงาม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าหนองน้ำค้าง | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคามีการกำหนดการปรับราคาค่างานก่อสร้างไว้ในเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา แต่ตอนทำสัญญาไม่กำหนดการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่าK) ไว้ในสัญญา | - ขอให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาให้ถูกต้องตามประกาศและเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ | ไม่ได้แก้ไขเนื่องจากตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว |
| 17 | ทม.สิงห์บุรี | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมเขื่อนริมเขื่อนกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคามีการกำหนดการปรับราคาค่างานก่อสร้างไว้ในเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา แต่ตอนทำสัญญา | - ขอให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาให้ถูกต้องตามประกาศและเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ | ไม่ได้แก้ไขเนื่องจากสัญญาสิ้นสุดแล้ว |
|  |  |  | ไม่กำหนดการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่าK) ไว้ในสัญญา |  |  |
| 18 | อบต.งิ้วราย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองลำหนองบัวถึงท้ายบึงโพธิ์เรียม | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคามีการกำหนดการปรับราคาค่างานก่อสร้างไว้ในเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา แต่ตอนทำสัญญาไม่กำหนดการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่าK) ไว้ในสัญญา | - ขอให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาให้ถูกต้องตามประกาศและเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ | ไม่ได้แก้ไขเนื่องจากมีการตรวจรับและเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว |
| 1 | จังหวัดหนองคาย อบจ.หนองคาย | ซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาด- ยาง แบบ Para Cape Seal Type ๓ | ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ | - อบจ.ควรจัดทำหนังสือเร่งรัด ผู้รับจ้างให้รีบดำเนินการตามสัญญา | รอรายงานผลการปฏิบัติงาน |
| 2 | ทต.โพนสา | ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | ชื่อโครงการที่ทำสัญญา เป็นจ้างปรับปรุงคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ ๑ ชื่อโครงการ ไม่ตรงตามบัญชีรายละเอียดที่ได้รับการโอนจัดสรรซึ่งทางเทศบาลตำบลโพนสาอยู่ระหว่างการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ | - การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ได้ลงนามแล้ว ควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ข้อ ๑๒๙ (๒) | อยู่ระหว่างการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ฯ ตามหนังสือสำนักงานเทศบาลโพนสา |
| 3 | ทม.ท่าบ่อ | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) | สัญญาลงนามล่าช้า เนื่องจากกำลังรื้อถอนอาคารเทศบาลหลังเดิม ซึ่งได้รับอนุญาตให้จากธนารักษ์พื้นที่หนองคายเมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ | - ควรรีบดำเนินการรื้อถอนและแจ้งผู้ชนะการเสนอราคาเข้าทำสัญญา | เทศบาลเมืองท่าบ่อได้รับอนุญาตรื้อถอน |
| 4 | อบต.ค่ายบกหวาน | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านดอนกอกบ้านดอนกอก หมู่ ๙ สายดอนกอก-วังยางใต้ข้างโรงเตา-สวนเศรษฐกิจพอเพียง | การเขียนแบบแปลนที่จะดำเนินการปรับปรุงเส้นทางไม่ชัดเจน | - การเขียนแบบแปลนช่างผู้ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง ควรกำหนดรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน เช่น ความกว้างของถนนที่จะปรับปรุง สถานที่ดำเนินความเหมาะสมหรือไม่ | จะดำเนินการตามคำแนะนำในครั้งต่อไป |
| 5 | อบต.บ้านเดื่อ | ขุดลอกหนองน้ำสาธารณ- ประโยชน์หนองตู้ดีภายในหมู่บ้าน บ้านเสี่ยน หมู่ ๙ มีปริมาตรดินขุดน้อยกว่า ๘๕,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร | ก่อหนี้ผูกพันโครงการที่ได้รับอนุมัติฯ ให้เสร็จในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ ฯลฯ แต่ทาง อบต.บ้านเดื่อเข้าใจคลาดเคลื่อน ว่ายังไม่ได้รับงบประมาณ ทำให้ลงนามในสัญญาจ้างล่าช้า | - ควรหารือกับ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย เพื่อตรวจสอบเอกสารแจ้งการอนุมัติเงิน - รีบดำเนินการแจ้งผู้ชนะการเสนอราคา ให้รีบลงนามในสัญญา | อบต.บ้านเดื่อ ได้ประสานรายละเอียดเรื่องการจัดสงบประมาณกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณ และได้แจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคาเข้าทำสัญญาจ้างและดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 6 | อบต.หินโงม | - ก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้ง - อยู่ระหว่างการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบ รายการและประมาณราคาโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้ง | - เนื่องจากได้รับข้อแนะนำจาก สตง. เรื่องสนามฟุตซอลกลางแจ้งขนาดกว้าง ๒๒ ม. ยาว ๔๒ เมตร เป็นก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓๙ เมตร ยาว ๖๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. พร้อมติดตั้งฟุตซอลหญ้าเทียม ขนาดกว้าง ๒๔ ม. ยาว ๔๔ ม. ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร เงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท - จัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ผู้ชนะการเสนอราคา หจก.เอส พี เค ดี กรุ๊ป วงเงิน ๑,๘๘๐,๐๐๐บาท ต่ำกว่าราคากลาง ๒,๓๕๐,๐๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๐,๐๐๐- บาท - การลงนามในสัญญาล่าช้า | - ผู้ชนะการเสนอราคา หจก.เอส พี เค ดี กรุ๊ป เสนอวงเงินต่ำกว่าราคากลาง เงิน ๔๗๐,๐๐๐.-บาท เกินกว่า ๑๕% ตามแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ส่วนที่ ๒ ข้อ ๑๗ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ "ร้อยละ" ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในคำนวณ "ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่คำนวณ" ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว" การแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่ |  |
|  |  |  |  | เกี่ยวข้องต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันต่อผู้มีอำนาจในการที่จะพิจารณารับหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคานั้น - ควรจัดทำหนังสือแจ้งผู้ชนะการเสนอราคา รีบลงนามในสัญญา - จัดทำแผนจัดซื้อ/จ้าง ตามประกาศ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ และส่งสำเนาให้สำนักงานตรวจเงินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคหรือจังหวัดแล้วแต่กรณีภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคมของทุกปี |  |
| 7 | ทต.กวนวัน | ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ลงนามในสัญญา เลขที่ ๑/๒๕๕๘ ลว. ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ วันเริ่มต้น ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ วันสิ้นสุด ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ วงเงิน ๖๓๙,๐๐๐.-บาท | - การกำหนดราคากลางไม่ได้เสนอขอความเห็นชอบเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานต่อคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน สังกังกระทรวง มหาดไทย ระดับจังหวัด ตามแนวทางที่กระทรวง มหาดไทยกำหนดก่อนดำเนินการจัดซื้อ ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามแนวทางหนังสือสั่งการที่กำหนด - สัญญาซื้อรายละเอียดในเอกสาร นายกเทศมนตรีตำบลกวนวันลงนามในฐานะ ผู้ว่าจ้างผู้ขาย ร้าน PDX VOLUNTEER ลงนาม ในฐานะผู้รับจ้าง - ใบสำคัญรับเงินของร้าน PDX Volunteer ไม่ระบุเล่มที่ เลขที่และวันเดือนปีที่รับเงิน | - จัดทำแผนจัดซื้อ/จ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ และส่งสำเนาให้สำนักงาน ตรวจเงินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคหรือจังหวัดแล้วแต่กรณีภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคมของ ทุกปี | เทศบาลตำบลวัดธาตุทำหนังสือ - แจ้งเรียกค่าปรับตามสัญญาที่ นค ๕๔๕๐๓/๑๙๑ ลว. ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ - สงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ ที่ นค ๕๔๕๐๓/๒๕๙ ลว.๑เมษายน ๒๕๕๘ |
|  |  |  | - ไม่ได้จัดทำแผนจัดซื้อ/จ้าง |  |  |
| 8 | อบต.เมืองหมี | ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ลงนามในสัญญา ผู้เสนอราคาต่ำสุด หจก.เจ เอส อินโนเวชั่น กรุ๊ป | หจก.พี เจ เอส อินโนเวชั้นกรุ๊ป เข้าทำสัญญาจ้างล่าช้า | - ควรจัดทำหนังสือแจ้งผู้ชนะการเสนอราคา รีบลงนามในสัญญา |  |
| 9 | ทต.บ้านเดื่อ | ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าลงนามในสัญญาแล้ว เลขที่ ๕/๒๕๕๘ ลว. ๖ มกราคม ๒๕๕๘ | - ผู้รับจ้างส่งหนังสือแจ้งเข้าปฏิบัติงาน วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แต่ดำเนินการล่าช้า - ความคืบหน้าของการดำเนินงาน ๓๐% | - ควรจัดทำหนังสือเร่งรัดการปฏิบัติงานแจ้งผู้รับจ้าง ให้รีบดำเนินการ | - เทศบาลบ้านเดื่อแจ้งหนังสือเร่งรัดการปฏิบัติงาน ดังนี้ ๑. หนังสือที่ นค ๕๔๔๐๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ๒. หนังสือที่ นค ๕๔๔๐๔/๒๖๓ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ - ผู้รับจ้างแจ้งยืนยันการเข้า ปฏิบัติงานวันที่๔ มิ.ย. ๒๕๕๘ |
| 1 | จังหวัดหนองบัวลำภู ทต.นาหนองทุ่ม | ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแต้ –ห้วยยางแลง บ้านหนองแต้ ตำบลนาหนองทุ่ม | 1.ทต.นาหนองทุ่ม ทำรายงานช่างเริ่มวันที่ผู้รับจ้างแจ้งเข้าทำงาน 2.ส่งมอบงาน 26 ธค.57 แต่ตรวจรับงาน 10 มค.58 เนื่องจากคณะกรรมการ 2 รายเป็นคนนอกจึงตามตัวยาก | - การตรวจการจ้างโดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ประธานได้รับทราบการส่งมอบงานและให้ทำการตรวจรับให้เสร็จโดยเร็วที่สุดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 65 (3) | รอผลการดำเนินงาน |
| 2 | ทต.บ้านโคก | ก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทุ่งน้อย หมู่ 3 | ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้า จนสิ้นสุดสัญญาจ้างและแจ้งปรับ แล้ว | - ให้มีหนังสือเร่งดำเนินการตามสัญญาจ้าง และเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานให้แจ้งสงวนสิทธิการปรับ | ได้ดำเนินการตามข้อเสนอ- แนะเรียบร้อยแล้ว |
| 3 | อบต.หนองบัว | ซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านเสาเล้า หมู่ที่6 ไปบ้านโคกกุง | ไม่ได้กำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาก่อนเริ่มจัดหาพัสดุ | - ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดกรณีจัดหาพัสดุมีราคา 5 ล้านบาทขึ้นไป | หน่วยงานได้ดำเนินจัดทำด้วยมือไว้เรียบร้อยแล้ว และปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัดในการจัดพัสดุครั้งต่อไป |
| 4 | ทต.โนนสูงเปลือย | ก่อสร้างสนามกีฬาหญ้าเทียม บ้านม่วงแก้ว | ได้รับเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณในการเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการเมือวันที่ 30 มิถุนายน 2558 | - เมื่อมีการขออนุมัติโครงการควรมีการสำรวจพื้นที่ในการดำเนินการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการจัดหาพัสดุ เนื่องต้องขอเปลี่ยนแปลงไปที่กระทรวงมหาดไทย | ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะโดยเคร่งครัดในการของบประมาณในครั้งต่อไป |
| 5 | ทต.ยางหล่อ | ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านโนนสมบูรณ์ | การคำนวณราคากลาง กับแบบที่ได้รับไม่ตรงกัน ทำให้การจัดหามีความล่าช้า | - ให้คำนวณราคากลางใหม่ตามมติ ครม.ที่กำหนดไว้ และเร่งดำเนินการจัดหาพัสดุ | ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ แล้วอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญาจ้าง |
| 6 | ทต.นาด่าน | ซ่อมสร้างถนนลาดยาง งานผิวทางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองบัวน้อย-บ้าน นาดี | ในตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ข้อ 4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ระบุวันที่การคำนวณราคากลางของช่างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | - ตามข้อ 4 ให้ใช้วันที่ผู้มีอำนาจอนุมัติราคากลาง | ได้ดำเนินการแก้ไข และจะปฏิบัติตามแนะนำในการจัดจ้างทุกโครงการ |
| 1 | จังหวัดอุตรดิตถ์ ทต.ตรอน | โครงการเสริมผิวจราจรแอส-ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขา- ภิบาล 3 หมู่ 10 ต.วังแดง อ. ตรอน | 1.ไม่ใช้แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างตาม นส. กค ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว 90 ลว 22 ส.ค. 2555 2.ราคากลางไม่ได้เสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ | 1.ให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวง การคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค. 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางก่อสร้างของทางราชการตามมติ ครม. | ได้ปฏิบัติตามระเบียบฯหนังสือสั่งการที่เกี่ยวและได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ |
|  |  |  | 3.การตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงานผู้เสนอราคาทุกรายแต่มาตรวจสอบภายหลังเฉพาะผู้เสนอราคาต่ำสุดเพียงรายเดียว 4.ประกาศเชิญชวนในระบบ EGPและนอกระบบตามระเบียบไม่ตรงกัน | เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2555 แจ้งตามหนังสือกระทรวง การคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ ว 27ลงวันที่ 30 มี.ค. 2555 2.ให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ |  |
| 2 | อบต.วังแดง | โครงการปรับปรุเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่พื้นที่การเกษตรผิวจราจร คสล. อ. ตรอน | ไม่ใช้แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ตาม นส.กค.ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90ลว 22 ส.ค. 2555 | - ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ ว 90 ลว. 22 ส.ค. 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ของทางราชการ | จะได้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค. 2555 |
| 3 | อบต.น้ำพี้ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดน้ำแต้ม หมู่ที่ 4 ต. น้ำพี้ อ. ทองแสนขัน | 1.การคำนวณค่างานในการขนส่งวัสดุก่อสร้างไม่ได้ใช้ตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่ง 2.ไม่ใช้แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ตาม นส.กค.ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90ลว 22 ส.ค. 2555 | - ให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค. 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างของทางราชการตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555 แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ ว 27ลงวันที่ 30 มี.ค. 2555 | ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องแล้ว |
| 4 | ทต.จริม | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านเนินสูง - หมู่ 1 บ้านปากดง (ซอยบ้านนางเสงี่ยม) ต.จริม อ. ท่าปลา | ประกาศคุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่ถูกต้อง "ระบุต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น" ซึ่งเทศบาลไม่ได้ดำเนินการคัดเลือกไว้ | - ให้กำหนดคุณสมบัติ ผู้เสนอราคาให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ข้อ 23 | ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2535 ข้อ 23 |
| 5 | ทต.ร่วมจิต | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล ซอยข้างบ้านนายสมหวัง หมู่ 11 ต. ร่วมจิต อ. ท่าปลา | 1.ราคากลางไม่ได้ลงเผยแพร่ในWeb หน่วยงาน 2.ประกาศเชิญชวนในระบบ EGPและนอกระบบไม่ตรงกัน 3.ประกาศไม่ถูกต้อง โดยไปกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลร่วมจิต ซึ่งเทศบาลไม่ได้คัดเลือกไว้ 4.คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ 5.สัญญาไม่แนบเงื่อนไข หลักเกณฑ์สูตรการปรับราคาได้ | 1.ให้ปฏิบัติตามมติครม. เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2556เห็นชอบหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามที่ ปปช. และกระทรวงการคลังเสนอ 2.ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ข้อ 23 3.ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 28 4.ให้ปฏิบัติตามมติครม. และแบบตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น | 1.ได้ดำเนินการถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว 2.เนื่องด้วยWeb หน่วยงานไม่มีจึงส่งให้ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นผู้เผยแพร่ราคากลางอีก Web |
| 6 | อบต.ท่าปลา | โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร Asphaltic concrete หมู่ 5 บ้านน้ำสิงห์ใต้ ต. ท่าปลา อ. ท่าปลา | 1. ไม่ปรากฏการตรวจสอบผู้เสนอราคา ว่าเป็นผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ 2. สัญญาจ้างกำหนดเวลาแล้วเสร็จขัดแย้งกัน โดยสัญญาข้อ 5 ก ผู้รับจ้าง ต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด15 วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วภายในกำหนด 45 วัน นับ | 1.ให้ถือปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และมีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 10 จัตวา และข้อ 10 เบญจ 2.ให้จัดทำสัญญาให้ถูกต้อง ไม่ขัดแย้งกันโดยเลือกข้อใดข้อหนึ่ง | ได้ปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว |
|  |  |  | ถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวข้อ 5 ข ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2557 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 13 ก.พ. 2558 |  |  |
| 7 | อบต.ท่าแฝก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2) หมู่ 8 ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา | ประกาศไม่ถูกต้อง โดยไปกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ อบต.ท่าแฝก ซึ่ง อบต. ท่าแฝกไม่ได้คัดเลือกไว้ และกำหนดให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาได้ และไม่ได้กำหนดการปรับราคาค่างานก่อสร้างและมาตรฐานฝีมือช่างซึ่งไม่เป็นไปตามแบบแนบท้ายระเบียบฯ | - ให้ถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มา 0808.2/ว 1994ลว. 30 ก.ย. 2553 แจ้งประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | อบต. ท่าแฝก ได้ดำเนินการ ถือปฏิบัติตามข้อเสนอแนะแล้ว |
| 8 | อบต.หาดล้า | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 7 บ้านเจริญสุข ต.หาดหล้า อ.ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์ | 1.ใช้ Factor F ในการคำนวณราคากลางไม่ถูกต้อง แต่ราคาที่ประกวดได้ไม่สูงกว่าราคาที่คำนวณได้ตามเกณฑ์ จึงไม่เกิดความเสียหายจากการคำนวณราคากลางที่ไม่ถูกต้อง 2.ประกาศประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องกล่าวคือระบุให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา | 1.ให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติครม.เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555 แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 27ลว. 30 มี.ค. 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง 2.ให้ถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มา 0808.2/ว 1994ลว. 30 ก.ย. 2553 แจ้งประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | 1.ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง 2.ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| 9 | ทต.ท่าสัก | โครงการติดตั้งปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างและติดตั้งเสาสูง 15 เมตร อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ | 1.ไม่ใช้แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม ตามนส. ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว 90ลว. 22 ส.ค. 2555 | 1.ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค. 2555 | ได้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการเรียบร้อยแล้ว |
|  |  |  | 2.ราคากลางไม่ได้ลง web หน่วยงาน 3.ประกาศระบุคุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่ถูกต้องโดยระบุต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาล 4.กำหนดหลักประกันซองไม่ถูกต้องตามระเบียบ โดยกำหนด 5%ของราคากลางไม่กำหนดในอัตรา 5% ของวงเงินจัดหา | 2.ให้ปฏิบัติตามมติครม. เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2556เห็นชอบหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามที่ ปปช. และกระทรวงการคลังเสนอ 3.ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ข้อ 23 4.ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และมีแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 135 |  |
| 10 | อบต.บ้านดารา | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 5 ต. บ้านดารา อ.พิชัย | ใช้ Factor F ในการคำนวณราคาค่าก่อสร้างไม่ถูกต้องแต่ไม่เกิดความเสียหาย เนื่องจากผู้เสนอราคาได้ เสนอราคาต่ำกว่าราคาที่คำนวณราคากลางถูกต้อง | - ให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติครม.เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555 แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 27ลว. 30 มี.ค. 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง | ได้ถือปฏิบัติการใช้ Factor F ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555 แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.5/ว 27 ลว. 30 มี.ค. 2555เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ในการคำนวณราคาค่าก่อสร้างในการดำเนินงานตามโครงการต่อไป |
| 11 | ทต.ฟากท่า | โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตคลองส่งน้ำห้วยน้ำร้อง หมู่ 3 บ้านบุ่ง ต. สองคอน อ. ฟากท่า | 1.ไม่ใช้แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทานตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กค0421.3/ว 90ลว. 22 ส.ค. 2555 และไม่คำนวณค่าขนส่งตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่ง | 1.ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 22 ส.ค. 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง | 1.ยึดถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุดกค 0421.3/ว90 ลว 22 ส.ค. 2555เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลาง |
|  |  |  | 2.ราคากลางเสนอผู้บริหารเพียงเพื่อทราบ 3.รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดวงเงินจัดหาไม่ถูกต้อง โดยต้องกำหนดวงเงินงบประมาณ แต่ไประบุเป็นราคากลาง ทำให้กำหนดหลักประกันซองไม่ถูกต้อง 4. กำหนดหลักประกันซองไม่ถูกต้องตามระเบียบ โดยกำหนด 5% ของราคากลางไม่กำหนดในอัตรา 5%ของวงเงินจัดหา 5.ประกาศในระบบ EGPไม่ตรงกันกับประกาศที่จัดทำ 6.สัญญาจ้างนับวันไม่ถูกต้องโดยในประกาศและใบเสนอราคากำหนด 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาแต่สัญญานับวันทำสัญญาเป็นวันเริ่มต้นทำงาน 7.สัญญาไม่แนบเงื่อนไขหลักเกณฑ์ สูตรการปรับราคาได้ | ก่อสร้างของทางราชการตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555 แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดกค 0421.5/ ว 27 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2555 2.ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ข้อ 20 และข้อ 135 3.การจัดทำสัญญาให้แนบเอกสาร ให้เป็นไปตามแบบและตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น | งานก่อสร้างของทางราชการและหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555 อย่างเคร่งครัด 2.ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ข้อ 20 และข้อ 135 อย่างเคร่งครัด 3.ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาแนบเอกสารเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ 10 มีนาคม 2558 |
| 12 | ทต.บ้านเกาะ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาย อต.ถ. 15-010 หมู่ 5 ต. บ้านเกาะ อ. เมือง | ไม่ใช้แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยมตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90ลว. 22 ส.ค. 55 | - ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค. 55เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ | ต่อไปทาง ทต.บ้านเกาะจะดำเนินการตามหนังสือสั่งการที่ กค 0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค.55 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ |
| 13 | ทต.บ้านด่านนาขาม | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเรียบคลองห้วยผึ้ง หมู่ 2 ต. บ้านด่านนาขาม อ. เมือง | ไม่ใช้แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90ลว. 22 ส.ค. 55 | - ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค. 55เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ | ต่อไปทาง ทต.บ้านเกาะจะดำเนินการตามหนังสือสั่งการที่ กค 0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค. 55 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ |
| 14 | ทม. อุตรดิตถ์ | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนพาดสนามบิน ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ | ไม่ใช้แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90ลว. 22 ส.ค. 55 | - ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค. 55เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ | ต่อไปทาง ทต.บ้านเกาะจะดำเนินการตามหนังสือสั่งการที่ กค 0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค. 55 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ |
| 15 | อบต. ฝายหลวง | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโป่งนกหมู่ 13 บ้านปากทางเหนือ ต. ฝายหลวง อ. ลับแล | ใบปริมาณงานที่แนบท้ายสัญญาไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ทำสัญญาเนื่องจากคณะกรรมการ E - Auction ไม่ตรวจสอบบัญชีรายการก่อสร้างตามวงเงินที่เสนอราคาได้ | - ให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3527 ลว. 26 ต.ค. 2552 เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | ได้ทำการแก้ไขให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3527 ลว. 26 ต.ค. 2552เป็นที่เรียบร้อยแล้ว |
| 16 | อบต. ท่าสัก | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายหนองบัว หมู่ 1 ต. ท่าสัก อ. พิชัย | ไม่ใช้แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม ตามนส ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90ลว. 22 ส.ค. 55 | - ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค. 55เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ | ต่อไปทาง ทต.บ้านเกาะจะดำเนินการตามหนังสือสั่งการที่ กค 0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค. 55 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ |
| 17 | ทต. ทองแสนขัน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal หมู่ที่ 2 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน | 1.ไม่มีรายละเอียดค่าวัสดุค่าแรงงาน ค่าขนส่ง ประกอบการคำนวณราคากลาง 2.ไม่ใช้แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ตาม นส.ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค. 2555 |  |  |
| 18 | อบต. บ้านเสี้ยว | โครงการซ่อมสร้างถนนดินลูกรังสายนิคมสหกรณ์ ซ 16 ไปปู่ตามผาโปด-ปู่ตาห้วยลึก หมู่ 5 บ้านห้วยลึก ต.บ้านเสี้ยว ต.ฟากท่า | ราคากลางลงเผยแพร่เฉพาะเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เพียงเว็บไซต์เดียว | - ให้ปฏิบัติตามมติครม. เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2556เห็นชอบหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามที่ ปปช.และกระทรวงการคลังเสนอ | ได้แก้ไขตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 และข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว |
| 19 | อบต ผักขวง | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.3 | 1.ประกาศประกวดราคาฯ ไม่ถูกต้อง โดยไประบุให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 2.ไม่มีรายละเอียดการสืบราคาวัสดุก่อสร้างประกอบการกำหนดราคากลาง 3.งานต้นทุนรวมอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุน ไม่คำนวณหาค่าFactor F โดยเทียบอัตราส่วนหรือใช้สูตร ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง 4.ประกาศประกวดราคาฯลงนามโดยประธานคณะกรรมการประกวดราคาฯ | 1.ให้ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1994 ลว. 30 ก.ย. 2553แจ้งประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2.ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามมติครม.เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555 แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.5/ว 27ลว. 30 มี.ค. 2555 3.ประกาศประกวดราคาฯ ต้องลงตามโดยหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น | ได้ปฏิบัติตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ ว 27 ลว. 30 มี.ค. 2555 และแก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว |
| 20 | ทต. ร่วมจิต | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.3 | 1.สัญญาไม่แนบเงื่อนไขหลักเกณฑ์สูตรการปรับราคาได้ 2.การนับระยะเวลาในสัญญาไม่ถูกต้อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา 120 วัน แต่นับวันแล้วเสร็จ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาได้ 122 วัน ทำสัญญา เกินไป 2 วัน | 1.ให้ปฏิบัติตามมติครม. และแบบตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 2. ให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาให้ถูกต้อง | ตามข้อสังเกตข้อ 1,2 ทต.ร่วมจิต ได้แก้ไขตาม ข้อเสนอแนะแล้ว |
| 21 | อบต. คอรุม | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบางนา | 1.ราคากลางลงเผยแพร่เว็บไซต์กรมบัญชีกลางเว็บไซต์เดียว ไม่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงานเนื่องจากหมดสัญญาเช่าพื้นที่ ยังไม่ได้ต่ออายุการเช่า 2.ราคากลางไม่ได้เสนอนายก อบต. เพื่อขอความเห็นชอบ 3.ไม่จัดทำประกาศตามแบบให้เป็นไปตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพียงแต่จัดทำประกาศเฉพาะในระบบ EGP | 1.ให้ปฏิบัติตามมติครม. เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2556เห็นชอบหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามที่ ปปช.และกระทรวงการคลังเสนอ 2.ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามมติครม.เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555 แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.5/ว 27ลว. 30 มี.ค. 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง 3.ให้ปฏิบัติตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | 1.ได้ดำเนินการต่อสัญญาเช่าเรียบร้อยแล้ว 2.ดำเนินการแก้ไข และจะปฏิบัติตาม มติ ครม. ต่อไป 3.จะปฏิบัติตามประกาศฯ ต่อไป |
|  |  |  | 4.ประกาศราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลาทำงานขัดแย้งกัน โดยข้อ ก. ให้เริ่มทำงานภายในกำหนด 7 วัน นับ | 4.ให้จัดทำสัญญาให้ถูกต้องไม่ขัดแย้งกัน โดยเลือกข้อใดข้อหนึ่ง | 4.ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว |
|  |  |  | ถัดจากวันได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว ส่วน ข้อ 6 ข ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน วันที่ 21ก.พ. 2558 (60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) |  |  |
| 22 | ทต.พระเสด็จ | โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ | 1.ประกาศเชิญชวนในระบบ EGPและนอกระบบไม่ตรงกัน 2.ไม่พบรายงานผลการพิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการ E-Auetion ที่ตรวจสอบและคัดเลือกผู้ค้าที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศ ให้เป็นไปตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | 1.ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2.ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3527 ลว 26 ต.ค. 2552 เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | ได้แก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบและข้อเสนอแนะแล้ว |
|  |  |  | 3.ไม่แจ้งผู้ค้าที่ผ่านและไม่ผ่านกาคัดเลือกเป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณะชนแต่ไปดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือก 4.คณะกรรมการ E-Auetion ไม่รวบรวมเอกสารบัญชีรายการก่อสร้างตามวงเงินที่เสนอราคาไว้สรุปผลการประมูลพร้อมความเห็นเพื่อเสนอนายกฯให้การพิจารณาอนุมัติก่อนแล้วจึงนำไปประกาศผลผู้ชนะการประมูลทางเว็บไซด์แต่นำผลการเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีเพียง 2 |  |  |
|  |  |  | รายที่เสนอราคาเท่ากันสองรายโดยพิจารณาให้ผู้เสนอราคาก่อนเป็นประกาศผู้ชนะโดยไม่รวบรวมเอกสารได้แก่บัญชีรายการก่อสร้างตามวงเงินที่เสนอราคาได้สรุปผลความเห็นเสนอนายกฯ ก่อน |  |  |
| 23 | ทต.บ้านด่านนขาม | ก่อสร้างถนนเสริมเหล็กเชื่อมของเดิมสายม่อนไม้ซางชุมชนบ้านหนอง หมู่ที่ 1 ต. บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ | 1.ไม่ใช้แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม ตามนส. ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค. 2555 2.ประกาศคุณสมบัติผู้ประสงค์จะราคาไม่ถูกต้อง "ระบุต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น"ซึ่งเทศบาลไม่ได้ดำเนินการคัดเลือกไว้ 3.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันหลังเปิดซองสอบราคา ตามระเบียบฯ กำหนดให้ประกาศก่อนเปิดซองสอบราคา | 1.ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่กค 0421.3/ว 90ลว. 22 ส.ค. 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผย ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 2.ให้กำหนดคุณสมบัติ ผู้เสนอราคาให้ถูกต้อง 3.ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 10 เบญจ และ ข้อ 23 | เทศบาลฯ จะปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ ว 90 ลว. 22 ส.ค. 2555และตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะอย่างเคร่งครัด ต่อไป |
| 24 | ทต.วังกะพี้ | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำสายหนองกระดี่ หมู่ที่ 5 วางท่อระบายน้ำ สายหนองกระดี่ ช่วงที่ 1 | 1.ไม่ได้เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน | 1.ให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | เนื่องจากในขณะที่เทศบาลฯ ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการดังกล่าว เว็บไซต์ของเทศบาลฯ มีปัญหา จึงไม่สามารถเผยแพร่ประกาศดังกล่าวได้ แต่ทางเทศบาลฯได้ขอความอนุเคราะห์ อบต.นานกกกให้เผยแพร่ข้อมูล |
|  |  |  |  |  | ข่าวสารประกาศประกวดราคาดังกล่าวในเว็บไซต์ของ อบต. นานกกก แทนและเทศบาลฯจะถือปฏิบัติตามประกาศกรมส่งเสริมเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่อไป |
|  |  |  | 2.หลักประกันซองไม่ถูกต้อง เอกสารประกวดราคากำหนด 56,685 บาท ผู้เสนอราคาทุกรายวางหลักประกันซอง จำนวน 56,650 บาท | 2.ให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 135 | ทางเทศบาลฯ จะถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 135 ต่อไป |
| 25 | อบต.ด่านแม่คำมัน | โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนสายบ้านชำผักหนาม–บ้านห้วยมุ่น ต.ด่านแม่คำมัน อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ | 1.สัญญาจ้างนับวันไม่ถูกต้องโดยประกาศกำหนด 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาแต่สัญญานับวันทำสัญญาเป็นวันเริ่มต้นทำงาน | 1.การนับวันทำสัญญาให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/3 | 1.อบต.ด่านแม่คำมัน ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบมากกว่าเดิมอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/3 |
|  |  |  | 2.การเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 47 | 2.ให้ถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2.อบต.ด่านแม่คำมัน ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการโดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน เก็บรักษาเงินและตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 47 อย่างเคร่งครัด |
| 26 | อบต.ผักขวง | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าโรงเรียน หมู่ 7 บ้านปางวุ้น ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ | 1.ใช้ราคาวัสดุ ใช้ราคาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เดือน กันยายนซึ่งที่ถูกต้อง ต้องใช้เดือน ตุลาคม 2.ไม่ใช้แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม ตามนส. ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค. 2555 | 1.ให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติครม. เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555 แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่กค 0421.5/ว 27ลว. 30 มี.ค. 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง 2.ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค. 2555 | 1.ได้ปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.5/ว 27 ลว. 30 มี.ค. 2555หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค. 2555 และแก้ไขตามข้อเสนอเรียบร้อยแล้ว |
| 27 | ทต.ทองแสนขัน | โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมเทศบาล หมู่ที่ 9 ต.ทองแสนขัน อ.ทองแสนขัน | ผู้เสนอราคาได้ ไม่มาทำสัญญา | - ให้ ทต. ทองแสนขัน ดำเนินการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน และให้ดำเนินการจัดหาใหม่ | อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานและดำเนินการจัดหาใหม่ |
| 28 | ทต. ร่วมจิต | โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต Asphalticconcrete ซอยประชาร่วมใจ | 1. นับสัญญาไม่ถูกต้อง นับเกิน 1 วัน 2. การกำหนดเอกสารแนบท้ายสัญญาไม่ได้กำหนดเอกสารที่มีสาระสำคัญ เช่น รูปแบบ/แบบแปลน/ข้อกำหนด /สูตรการปรับราคา เป็นต้น | - ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแบบตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแบบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น | ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว |
| 29 | ทต. ป่าเซ่า | โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต Asphalticconcrete หมู่ที่ 2 บ้านปากคลอง - หมู่ 1ซอยหลังเทคนนิค | ราคากลางลงเผยแพร่เฉพาะเว็บไซต์กรมบัญชีกลางเพียงเว็บไซต์เดียว | - ให้ปฏิบัติตามมติครม. เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2556เห็นชอบหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามที่ ปปช. และ กระทรวงการคลังเสนอ | ได้ปฏิบัติตามมติ ครม.เมื่อวันที่12 ก.พ.2556 เห็นชอบหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติ การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามที่ ปปช.และกระทรวงการคลังเสนอ โดยได้ลงในเว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าเซ่า |
| 30 | อบต.หาดงิ้ว | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอาจารย์สงัด คำน้อย | 1. ไม่ใช้แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว90ลงวันที่ 22 ส.ค. 2555 | 1. ให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค. 2555เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ | ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว |
|  |  |  | 2. การกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ถูกต้อง คือมีการกำหนดต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ อบต. ซึ่งทาง อบต. ไม่ได้มีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ตามระเบียบฯ ข้อ 23 | 2. ให้กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานท้องถิ่น พ.ศ.2535 ข้อ 23 |  |
|  |  |  | 3. นับสัญญาไม่ถูกต้อง เกิน 1วัน ได้แนะนำให้แก้ไขและ อบต.หาดงิ้วได้แก้ไขแล้ว | 3. ให้ปฏิบัติตามมติครม. เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2556เห็นชอบหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามที่ ปปช.และกระทรวงการคลังเสนอ |  |
|  |  |  | 4. ราคากลางลงเผยแพร่เฉพาะเว็บไซต์กรมบัญชีกลางเพียงเว็บไซต์เดียว เนื่องจากหมดสัญญาเช่าพื้นที่ยังไม่ได้ต่ออายุการเช่า |  |  |
| 31 | อบต. ท่าสัก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าแดด หมู่ที่ 7 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ | 1.ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันหลังวันเปิดซองสอบราคา ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบฯ | 1. ให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 10 เบญจ และ ข้อ 23 | ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติ/ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด |
|  |  |  | 2.ไม่ใช้แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ ว 90 ลงวันที่ 22 ส.ค. 2555 | 2. ให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค. 2555 |  |
| 32 | ทต.น้ำปาด | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตหมู่ 4 ต. แสนตอ อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ | ใช้ Factor F ในการคำนวณราคาค่าก่อสร้างไม่ถูกต้อง แต่ไม่เกิดความเสียหาย เนื่องจากผู้เสนอราคาได้ เสนอราคาต่ำกว่าราคาที่คำนวณราคากลางถูกต้อง | - ให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติครม.เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555 แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 27ลว. 30 มี.ค. 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลาง | ได้ถือปฏิบัติการใช้ Factor F ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555 แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 27 ลว. 30 มี.ค. 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ในการคำนวณราคาค่าก่อสร้างในการดำเนินงานตามโครงการต่อไป |
| 33 | ทต.พระเสด็จ | โครงการขุดลอกคลองช้าง ม. 9 บ้านเนินซ่าน ต. ทุ่งยั้ง อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ | ไม่ใช้แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค. 55 | - ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค. 55เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ | เทศบาลฯ จะถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค. 2555 อย่างเคร่งครัดต่อไป |
| 34 | อบต.ด่านแม่คำมัน | โครงการขุดลอกคลองพระสวัสดิ์ หมู่ 7 ตำบลด่านแม่คำมัน อ. ลับแล | ไม่ใช้แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค. 55 | - ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค. 55เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ | จะถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค. 2555 อย่างเคร่งครัดต่อไป |
| 35 | อบต. นานกกก | โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตหมู่ 4 - หมู่ 1 ต. นานกกก อ. ลับแล | ไม่ใช้แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค. 55 | - ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค. 55เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ | จะถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค. 2555 อย่างเคร่งครัดต่อไป |
| 36 | ทต. หัวดง | โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง คสล. ลำคลองแม่พร่อง ช่วงบ้านนายรัตน์ ยะราช หมู่ที่ 1 ต.แม่พูล อ.ลับแล | ไม่ใช้แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค. 55 | - ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค. 55เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ | จะถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลว. 22 ส.ค. 2555 อย่างเคร่งครัดต่อไป |