แบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบโครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาล

ประจำปี 2558

งบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง

| ที่ | ชื่อจังหวัด | ชื่อโครงการ | ข้อสังเกต | ข้อเสนอแนะ | การแก้ไขของหน่วยรับตรวจ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จังหวัดขอนแก่น สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น | เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ.ชีท่าวังเวิน ม.6 (คุ้มกลางบ้าน) ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ | การดำเนินงานล่าช้าในขั้นตอนการทำสัญญาจ้างทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้าตามไปด้วย(ผูกพันงบประมาณประจำปี พ.ศ.2558-2559) เนื่องจาก 1. เป็นงบประมาณผูกพันข้ามปี จึงต้องขอความเห็นชอบในราคาที่ดำเนินการจัดจ้างต่อสำนักงบประมาณ 2.การจัดส่งเอกสารในการพิจารณาราคาให้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่ครบถ้วนตั้งแต่แรกทำให้การดำเนินการตามข้อ 1 ล่าช้าออกไป | เสนอแนะให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง เพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้เร็วขึ้น | สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการแล้ว |
| 2 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น | เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง บ.ท่าพระทราย ม.11 ต.โคกสี อ.เมือง | การดำเนินงานล่าช้าในขั้นตอนการทำสัญญาจ้างทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้าตามไปด้วย(ผูกพันงบประมาณประจำปี พ.ศ.2558-2559) เนื่องจาก 1. เป็นงบประมาณผูกพันข้ามปี จึงต้องขอความเห็นชอบในราคาที่ดำเนินการจัดจ้างต่อสำนักงบประมาณ | เสนอแนะให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง เพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้เร็วขึ้น | สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการแล้ว |
|  |  |  | 2.การจัดส่งเอกสารในการพิจารณาราคา |  |  |
|  |  |  | ให้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่ครบถ้วนตั้งแต่แรกทำให้การดำเนินการตามข้อ 1 ล่าช้าออกไป |  |  |
| 1 | จังหวัดปัตตานี สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านปานาบาระ ม.1 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี | การดำเนินการล่าช้า | ได้รายงานผลการจัดจ้างแต่เนื่องจากราคากลางได้จัดทำก่อนวันที่ 16 ธันวาคม2557 คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงอยู่ระหว่างการทบทวนราคากลางตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | จะได้เร่งรัดดำเนินการต่อไป |
| 1 | จังหวัดเลย สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ.เล้า ม.3 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง | ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อย แต่ยังเบิกค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างไม่ครบถ้วน จำนวนเงิน 13,500 บาท ซึ่งหน่วยงานได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี | 1.การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีก่อนสิ้นปีงบประมาณที่มีสัญญาวงเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป 2.หน่วยงานควรประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองในการขอรับงบประมาณ เพื่อนำมาจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป | หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ(อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
| 2 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ.ไทยเจริญ ม.10 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ระบุความยาวเขื่อนฯ 200 เมตร แต่คณะกรรมการกำหนดราคากลางใช้สรุปประมาณราคาของวันที่ 5 กันยายน 2556 ระบุความยาวเขื่อนฯ 300 เมตร ซึ่งเป็นการสรุปประมาณราคาก่อสร้างก่อนการ | ควรจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อนการจัดทำสรุปประมาณการก่อสร้าง | หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ(อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
|  |  |  | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและระบุความยาวของเขื่อนฯ ไม่ตรงกัน |  |  |
| 3 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ.ท่าทิศเฮือง ม.7 ต.ปากปวน อ.วังสะพุง | ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อย แต่ยังเบิกค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างไม่ครบถ้วน จำนวนเงิน 13,500 บาท ซึ่งหน่วยงานได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี | 1.การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีก่อนสิ้นปีงบประมาณที่มีสัญญาวงเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป 2.หน่วยงานควรประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองในการขอรับงบประมาณ เพื่อนำมาจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป | หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ(อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
| 1 | จังหวัดศรีสะเกษ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ศรีสะเกษ | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล หมู่ที่ 11 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ | 1.ไม่ได้ขออนุมัติจ่ายเงินล่วงหน้า 15 % 2.การจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา จัดทำเป็นไปตามรูปแบบ กวพ.กำหนดแต่ไม่ได้กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการ | 1.ขอให้คำนวณค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) หากพบว่าค่างานก่อสร้างลดลง ขอให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 2.ควรกำชับผู้ปฏิบัติงาน และในการจัดหาพัสดุในคราวต่อไปขอให้หน่วยงานนำข้อตรวจพบ | จะดำเนินการตามที่แนะนำต่อไป |
|  |  |  | คำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในประกาศ 3.ไม่ได้แจ้งให้ผู้เสนอราคาต่ำสุดจัดทำบัญชีรายการก่อสร้างตามวงเงินที่เสนอราคาได้ 4.กำหนดเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง จัดทำไว้ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง | ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ไปแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการอย่างเคร่งครัด |  |
|  |  |  | 5.หน่วยงานตรวจรับงานจ้างล่าช้าและหน่วยงานไม่ได้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) ณ วันส่งมอบงาน |  |  |
| 2 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ศรีสะเกษ | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำเสียว หมู่ที่ 5 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด | 1.ไม่ได้ขออนุมัติจ่ายเงินล่วงหน้า 15 % 2.การจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา จัดทำเป็นไปตามรูปแบบ กวพ.กำหนด แต่ไม่ได้กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า | 1.ขอให้คำนวณค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) หากพบว่าค่างานก่อสร้างลดลง ขอให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 2.ควรกำชับผู้ปฏิบัติงาน และในการจัดหาพัสดุในคราวต่อไปขอให้หน่วยงานนำข้อตรวจพบ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ไปแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และถือปฏิบัติตาม | จะดำเนินการตามที่แนะนำต่อไป |
|  |  |  | K) ไว้ในประกาศ 3.ไม่ได้แจ้งให้ผู้เสนอราคาต่ำสุดจัดทำบัญชี รายการก่อสร้างตามวงเงินที่เสนอราคาได้ | ระเบียบ กฎหมายของทางราชการอย่างเคร่งครัด |  |
|  |  |  | 4.กำหนดเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง จัดทำไว้ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง, กำหนดระยะเวลาส่งมอบงานตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาและตามใบยื่นข้อเสนอ |  |  |
|  |  |  | การประกวดราคา จำนวน 420 วัน แต่ในขั้นตอนทำสัญญาหน่วยงานลดจำนวนวันลงเหลือ 371 วัน 5.หน่วยงานไม่ได้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) ณ วันส่งมอบงาน |  |  |
| 1 | จังหวัดหนองคายสนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ศรีสะเกษ | โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง อ.ศรีเชียงใหม่ | การตรวจการจ้างดังกล่าว ไม่ได้รายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ | ๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ทราบเป็นปัจจุบัน โดยเคร่งครัดเพื่อพิจารณาผลงานที่ส่งมอบเป็นไปตามรูปแบบ ข้อกำหนดในสัญญา ในกรณีที่เห็น | หน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบเรียบร้อยแล้วภายหลังจากที่ได้ |
|  |  |  | ๗๒ (๔) ทั้งนี้ ได้เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | ว่าผลงานไม่เป็นไปตามรูปแบบจะได้พิจารณาสั่งการดังนั้น กรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในการจัดทำเอกสารช่างควบคุมงาน รายงานการปฏิบัติไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ ให้รายงานช่างควบคุมงานประกอบการเสนอหัวหน้าส่วนราชการต่อไป | ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
| 2 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ศรีสะเกษ | ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุของ สำนักงานฯ | เอกสารการตรวจการจ้างไม่ครบถ้วน ดังนี้ 1.ไม่มีหนังสือแจ้งการปรับ/และหนังสือสงวนสิทธิ์ค่าปรับ 2.ไม่มีเอกสารการตรวจการจ้าง ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบการตรวจสอบที่พิจารณาความเห็นว่าเป็นการ | ให้เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ไม่มีเอกสารให้ตรวจสอบ เป็นข้อบกพร่องของเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง | จะดำเนินการตามที่แนะนำต่อไป |
|  |  |  | ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูป รายการ ละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งช่างควบคุมงาน ได้รายงานการปฏิบัติงานประจำวันและประจำสัปดาห์ ครบถ้วน กรณีดังกล่าว จะเห็นได้ว่ามีการเบิกจ่ายเงิน โดยที่ยังไม่มีรายงานการตรวจการจ้าง ซึ่งจะทำให้พิจารณาได้ว่า การดำเนินการ ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ ประกอบกับการดำเนินการล่าช้าและเอกสารหลักฐานไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๒ (๔) |  |  |