แบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบโครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาล

ประจำปี 2558

งบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง

| ที่ | ชื่อจังหวัด | ชื่อโครงการ | ข้อสังเกต | ข้อเสนอแนะ | การแก้ไขของหน่วยรับตรวจ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จังหวัดฉะเชิงเทรา สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา | 1.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าลาด บริเวณวัดชายเคืองวนาราม หมู่ที่ 7 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา | การดำเนินงานตามโครงการในภาพรวมทุกโครงการล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น | 1. ควรเตรียมความพร้อมในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานครั้งก่อน เช่น ความพร้อมของพื้นที่การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างและรูปแบบเพื่อไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมการที่มีระยะเวลานานเกินไปจนทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้า 2. ควรจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและจัดให้มีการตรวจสอบติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน | ได้ดำเนินการโดยกำชับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการเป็นไปตามข้อเสนอะแนะแล้ว (ตามหนังสือที่ ฉช 0022/1199 ลง 10 เมษายน 2558) |
|  |  | 2.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกงบริเวณวัดหัวเนิน(ช่วงที่ 2) ต.ลาขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา | ” | ” | ” |
|  |  | 3.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง วัดใหม่บางคล้า (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ต.บางสวน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา | ” | ” | ” |
|  |  | 4.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หมู่ที่ 10 (บริเวณปากคลองสีล้งด้านซ้าย) ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา | การดำเนินงานตามโครงการในภาพรวมทุกโครงการล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น | 1. ควรเตรียมความพร้อมในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานครั้งก่อน เช่น ความพร้อมของพื้นที่การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างและรูปแบบเพื่อไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมการที่มีระยะเวลานานเกินไปจนทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้า 2. ควรจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและจัดให้มีการตรวจสอบติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน | ได้ดำเนินการโดยกำชับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการเป็นไปตามข้อเสนอะแนะแล้ว (ตามหนังสือที่ ฉช 0022/1199 ลง 10 เมษายน 2558) |
|  |  | 5.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าลาด บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขนุน หมู่ที่ 2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคามจ.ฉะเชิงเทรา | ” | ” | ” |
|  |  | 6.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าลาด บริเวณสำนักงานหมู่ที่ 3 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา | ” | ” | ” |
|  |  | 7.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หมู่ที่ 3 บริเวณปากคลองแสมขาวด้านขวา ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา | การดำเนินงานตามโครงการในภาพรวมทุกโครงการล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น | 1. ควรเตรียมความพร้อมในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานครั้งก่อน เช่น ความพร้อมของพื้นที่การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างและรูปแบบเพื่อไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมการที่มีระยะเวลานานเกินไปจนทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้า 2. ควรจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและจัดให้มีการตรวจสอบติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน | ได้ดำเนินการโดยกำชับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการเป็นไปตามข้อเสนอะแนะแล้ว (ตามหนังสือที่ ฉช 0022/1199 ลง 10 เมษายน 2558) |
|  | จังหวัดบุรีรัมย์ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ | โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร | การเข้าดำเนินงานของผู้รับจ้างล่าช้ามีความเสี่ยงที่ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เสร็จตามกำหนดเวลาที่สัญญาจ้าง | 1.ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ควรพิจารณาระยะเวลาที่อาจส่งผลทำให้การดำเนินงานและส่งมอบงานได้ทันกำหนดโดยการแจ้งเตือนให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการและแจ้งสงวนสิทธิค่าปรับ ให้ผู้รับจ้างทราบตามระเบียบฯ พัสดุฯ พ.ศ. 2535ข้อ 72, 73 2.ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ เพิ่มมาตรการในการกำกับ ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานและการบริหารสัญญา พร้อมทั้งรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านทั้ง 3 แห่งให้จังหวัดทราบ | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ประปาจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ - บ้านสำโรง ม.3 ต.ท่าม่วง อ.สตึก - บ้านสนามชัย ม.1 ต.สนามชัย อ.สตึก และดำเนินการส่งมอบ ตรวจรับงานแล้วผลการตรวจรับงาน จำนวนเสาเข็ม ไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด เนื่องจากสภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สามารถตอกเสาเข็มได้ครบ จึงดำเนินการขอปรับลดค่า |
|  |  |  |  |  | เสาเข็มของรายการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านจำนวน 1 รายการได้แก่ บ้านหนองนกเกรียน ม.4 ต.เมืองแก อ.สตึก |
|  | จังหวัดปราจีนบุรี สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี | 1.โครงการก่อสร้างเขื่อนปัองกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณวัดอรัญไพรศรี(ต่อเนื่องจากเขื่อนเดิม) หมู่ที่ 5 ต.บ้านทามอ.ศรีมหาโพธิ | ไม่ได้จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง | การเปิดเผยราคากลางให้ปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยว กับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดโดยประกาศผ่านระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) และในเว็บไซต์ของหน่วยงานหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช 0001.26/ ว 0025 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 | จะปฏิบัติตามที่แนะนำในคราวต่อไป |
|  | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี | 2.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบริเวณหน้าอนามัย ต.บางกระเบาอ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี | ไม่ได้จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง | การเปิดเผยราคากลางให้ปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยว กับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดโดยประกาศผ่านระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) และในเว็บไซต์ของหน่วยงานหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช 0001.26/ ว 0025 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 | จะปฏิบัติตามที่แนะนำในคราวต่อไป |
|  |  | 3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนบริเวณแม่น้ำปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี | ไม่ได้จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง | การเปิดเผยราคากลางให้ปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยว กับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดโดยประกาศผ่านระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) และในเว็บไซต์ของหน่วยงานหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช 0001.26/ ว 0025 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 | จะปฏิบัติตามที่แนะนำในคราวต่อไป |
| 1 | จังหวัดร้อยเอ็ด สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด | 1.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำห้วยไส้ไก่ บ้านหน่อมหมู่ที่ 1 ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ 2. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำห้วยไส้ไก่ บ้านฟ้าเลื่อม หมู่ที่2 ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ | 1.การจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินการจ้างมีข้อคลาดเคลื่อน 2.ผลการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามผลการดำเนินการก่อสร้างรายงวดงาน โดยสำนักงานโยธาธิการฯ ไม่ได้มุ่งสนองนโยบายการใช้จ่ายงบประมาณนี้จึงเกิดการปล่อยไปตามสถานการณ์ฝ่ายผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานเป็นสำคัญ 3.การจัดทำสัญญาจ้างเป็นไปโดยไม่มีหลักฐานการอนุมัติสั่งจ้างเป็นองค์ประกอบอ้างอิง | ควรกำหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาโดยเร่งด่วนมีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าในสัญญาจ้างตามเงื่อนไขในการประกวดราคาของจังหวัดโดยงานที่จะจ้างตามสัญญานี้เป็นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำซึ่งผูกพันกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างเป็นสำคัญ ” | จะปฏิบัติตามที่แนะนำในคราวต่อไป ” |
|  |  | 3.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านเกษตร หมู่ที่ 11 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง 4.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย 5. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง 6. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านแจ้ง ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร | 4.ระบุเงื่อนไขในสัญญาจ้างไม่ครบถ้วนตามแบบตัวอย่างที่ กวพ.กำหนด ทั้งนี้ เป็นลักษณะของการพิมพ์ข้ามสาระตามแบบตัวอย่างทำให้สาระตกหล่นขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งผลต่อการตีความใช้บังคับที่จะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 5.ในการพิจารณารับราคาของผู้เสนอราคามีการดำเนินการต่อรองราคาตามผล การพิจารณาของสำนักงบประมาณภายใต้มาตรการปรับลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 โดยไม่ได้จัดทำหลักฐานแสดงการต่อรองราคาพร้อมระบุเหตุผลที่สื่อความหมาย เพื่อเป็นหลักฐานในการต่อรองราคาและประโยชน์ในการตรวจสอบวิเคราะห์ควบคุมของทางราชการ | ควรกำหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาโดยเร่งด่วนมีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าในสัญญาจ้างตามเงื่อนไขในการประกวดราคาของจังหวัดโดยงานที่จะจ้างตามสัญญานี้เป็นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำซึ่งผูกพันกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างเป็นสำคัญ ” | จะปฏิบัติตามที่แนะนำในคราวต่อไป ” |
|  | จังหวัดสมุทรปราการ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ | 1.ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนหินทิ้งป้องกันน้ำท่วมชายฝั่งทะเลบางปู | นำส่งเงินรายได้ผิดการนำส่งเงินรายได้ค่าขายแบบแปลนงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ต้องนำส่งให้สำนักงานจังหวัดแต่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ส่งเป็นเงินรายได้ | ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประสานกับกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเพื่อทำการปรับโอนรายได้แผ่นดินจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นรายได้แผ่นดินของสำนักงาน | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้ขอความอนุเคราะห์กรมบัญชีกลางดำเนินการถอนคืนเงินรายได้ |
|  |  |  | แผ่นดินกรมโยธาธิการและผังเมือง | ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ถูกต้องต่อไป | แผ่นดินจากกรมโยธาธิการและผังเมืองส่งคืนเงินรายได้แผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการกรมบัญชีกลางแจ้งว่าได้ปิด งวดบัญชีของปีงบประมาณพ.ศ.2557แล้วและไม่สามารถทำการปรับโอนรายได้แผ่นดินของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งข้อคลาดเคลื่อนดังกล่าวแก่จังหวัดสมุทรปราการและให้เปิดเผยข้อคลาดเคลื่อนเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของทั้งสองหน่วยงาน |
|  |  | 2.ปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ | กรณีผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงาน | ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเร่งรัดผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้เพื่อจะได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาตามสัญญาและทำให้ยอดเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้ดำเนินการเร่งรัดบริษัทโตโยธาจำกัด ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานแล้ว |
|  | จังหวัดสระแก้ว สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสะทึงชุมชนย่อยที่ 20 (บ้านสระแก้ว-สระขวัญ) ทม.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว ได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ 137/2558 ลงวันที่ 29 พ.ค.58 กับ หจก.นวรรณ ความคืบหน้าโครงการประมาณร้อยละ 5 ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินแต่อย่างใด | ได้เสนอแนะให้ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างเพื่อให้สามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินได้ทั | เจ้าหน้าที่รับทราบและคราวต่อไปจะถือปฏิบัติตามที่ได้รับข้อเสนอแนะ |
|  | จังหวัดสุรินทร์ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ | 1.โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ บริเวณ ถ.ปัทมานนท์ | ไม่ได้จัดทำแผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 29 มกราคม 2546 | 1. ควรกำชับเจ้าหน้าที่สอบทานและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 29 มกราคม 2546 2. ควรจัดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง | อยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินการของหน่วยรับตรวจ |
|  |  | 2.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล | ” | ” | ” |
|  |  | 3.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับภูมิทัศน์ริมคลองชลประทานบริเวณชุมชนศรีนคร | ” | ” | ” |